R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 92307/17.12.2020

REVENIRE la

informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al municipiului Bistriţa adoptate, care nu s-au îndeplinit în termenul prevăzut iniţial

| Nr. Crt. | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR ŢIAL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.145/25.08.2010 privind aprobarea închirierii terenului în suprafaţă de 855 mp, proprietatea privată a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, str.Sigmirului, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Nicolae” Bistriţa, în vederea organizării de şantier – construcţie provizorie, pentru edificarea unui sălaş de cult. - Direcţia Patrimoniu |  | X |  |  | Urmare derulării lucrărilor de cadastru general în zona respectivă, terenul a fost înscris în evidenţele de carte funciară, în proprietatea publică a municipiului Bistriţa, construcţia edificată fiind înscrisă fără acte. Urmează a fi încheiat contractul de închiriere prevăzut de prezenta hotărâre. Prin adresa nr.5494/22.01.2018, Parohia Ortodoxă Sf. Nicolae a solicitat sprijin in vederea reglementarii juridice a constructiei cu destinația de lacas de cult edificata pe terenul in cauză. Se află în curs de analiză posibilitatea de solutionare a situatiei create. (Direcția Patrimoniu – 16.12.2020) |  |  |
| 2 | Hotărârea nr.190/24.11.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi stabilirea unor măsuri pentru amplasarea de locuinţe de necesitate în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara - Direcţia Tehnică; - Arhitectul Şef al municipiului Bistriţa; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  |  | Hotărârea a fost atacată în instanţă de către Prefectul judeţului Bistriţa-Năsăud formând obiectul dosarului nr.1465/112/2012–obiect anulare act, conexat la Dosarul nr.789/112/2012. La termenul din de 15.09.2016 s-a constatat perimarea acţiunilor din dosarele conexate nr.789/112/2012 şi nr.1465/112/2012. Dosarul nr.152/112/2012 – obiect suspendare executare act administrativ– la termenul din data de 14.10.2016 s-a constatat perimarea cererii de chemare în judecată. (DAPJ – 16.08.2017) . In bugetul pe 2019 au fost prevazute fonduri pentru amplasarea a 8 containere Este inceiat contractul pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare, in 13.12.2019. S-a realizat si aprobat studiul de fezabilitate. (Direcţia Tehnică 23.11.2020) |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.20/28.02.2013 privind aprobarea Studiilor de fezabilitate pentru unele obiective de investiţii privind amenajarea de străzi în zonele noi de locuințe din municipiul Bistriţa – etapa a 3-a -Direcţia Tehnică |  | X |  | Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa prevede aprobarea obiectivelor de investitii pentru 19 strazi noi din municipiul Bistrita care sunt in anexele de la nr.1 la nr.19( str.Armoniei; str.Cocorului; str.Dinu Lipati; str.Gh.Dima; str.Valea Căstăilor; str.Bradului; str.Valea Sigmirului; str.Vasile Lucaciu; str.Bastionului; str. Castelanului; str.Grigore Moisi; str.Huniazilor; str. Poieni; str.Răsaritului; str.Orizontului; str.Viile cu Pomi; str.Sergiu Celibidache; str.Labirintului). In functie de fondurile aprobate anual prin bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Bistriţa stadiul lucrarilor se prezinta astfel: - str.Castelanului (Anexa nr.11) finalizata si receptionata in anul 2015; -str.Cocorului (Anexa nr.2) finalizata si receptionata in august 2017; - str.Drumul Dumitrei Vechi (Anexa nr.7) finalizata si receptionata in anul august 2017; - str.Huniazilor (Anexa nr.13) finalizata si receptionata in august 2017; - str.Bastionului (Anexa nr.10) finalizata si receptionata in anul august 2017; - str.Valea Sigmirului (Anexa nr.8); a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018 - str. Armoniei (Anexa nr.1) a fost finalizata și recepționată in luna mai 2018 - str. Poieni (Anexa nr.14) a fost finalizata și recepționată in luna martie 2019 - str.Labirintului (Anexa nr.19) finalizata și recepționată in luna septembrie 2019 - str.Gr.Moisil (Anexa nr.12) finalizata și recepționată in octombrie 2019; - str.Răsaritului (Anexa nr.15) a fost finalizate lucrarile în ianuarie 2020, recepționată în luna martie2020; (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Necesar de a se aloca fonduri prin bugetul local pentru elaborare Proiect tehnic și execuţia lucrărilor, conform art.20 din HCL, la obiectivele: str.Bradului (Anexa nr.6) şi str.Sergiu Celibidache (Anexa nr.18) - pentru strazile: str.Dinu Lipati (Anexa 3); str.Valea Căstăilor (Anexa 5); str.Gh.Dima (Anexa 4); str.Vasile Lucaciu (Anexa 9); str.Orizontului (Anexa 16) a fost finalizata proiectarea, necesar de alocat fonduri pentru executie . - str.Viile cu Pomi (Anexa 17) nu a fost finalizata proiectarea pt. motivul că nu s-a putut intabula toată strada din SF. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.59/29.05.2014 privind efectuarea cu prioritate maximă a lucrărilor de cadastru general în vederea clarificării situaţiei juridice a terenurilor aferente străzilor din municipiul Bistriţa, pentru care sunt elaborate documentaţii tehnico-economice în diverse faze, în scopul demarării lucrărilor de execuţie -Direcţia Administraţie Publică, Juridic; -Direcţia Economică; -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Tehnică |  |  |  | - | - |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.108/16.10.2014 privind iniţierea procedurii de modificare a stemei aprobată prin Hotărârea Consiliul local al municipiului Bistriţa nr.52/26.08.1993 - Direcţia Comunicare; - Direcţia Economică; - Arhitectul şef–Serv. monumente istorice |  |  | X X |  | Procedura este în lucru. (Direcţia Comunicare – 06.08.2020) Serviciul monumente istorice nu are competențe juridice, nu este inițiatorul proiectului. (Serv. Monumente istorice - 04.01.2017) |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.138/17.12.2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea unor suprafeţe de pajişti degradate şi includerea în circuitul pastoral, municipiul Bistriţa” judeţul Bistriţa-Năsăud - Direcţia Economică; - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Tehnică – Serviciul Investiţii |  |  | X |  | In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020 si in HCL privind rectificarile de buget nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.71/28.05.2015 privind preluarea în administrare de către Municipiul Bistriţa a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa - Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - Direcţia Patrimoniu; - Serviciul Monumente Istorice |  | X | X |  | Sunt în curs de perfectare operaţiunile notariale (Direcţia Administrație Publică Juridic – 11.12.2020) Preluarea în administrare de bunuri nu face parte din competențele Serviciului monumente istorice, fiind o atribuție a Direcției Patrimoniu. (Serviciul Monumente Istorice – 04.01.2017) |  |  |  |  |  |
| 8 | Hotărârea nr.123/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Grădinița cu Program Prelungit “Căsuța cu Povești”, municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii; - Direcţia Economică; - Direcţia Integrare Europeană |  | X |  | In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. Documentația de proiectare faza„ PT+CS+DE a fost predată in luna iunie 2016 (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin POR 2014-2020, dar la aceasta data suntem neeligibili. Documentatia realizata nu mai este de actualitate, motiv pentru care este in curs de elaborare expertiza tehnica, in vederea redemararii proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 9 | Hotărârea nr.137/21.10.2015 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat Operativ Poliţia Locală Reabilitare imobil stradaGării nr.30”, Municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică; - Direcţia Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu; - Arhitectul Şef |  | X |  | Documentația de proiectare faza PT+CS+DE a fost predată în luna mai 2016. In acest an s-au obținut avizele și acordurile solicitate prin CU și s-a obținut AC în luna iulie. Pentru eliberarea amplasamentului este necesar demolarea coșului de fum existent în imediata apropiere a PT și a blocului de pe str. Garii nr. 30. Cosul de fum a fost demolat. Receptia a fost facuta in perioada 19-23.11.2018. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Proiectul nu mai este eligibil prin POR, nu au fost alocate fonduri din bugetul local pentru executie. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020 si in HCL privind rectificarile de buget nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 10 | Hotărâre nr.35/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Centrul de promovare pentru energie regenerabilă - Reabilitare şi modernizare imobil str. Nicolae Bălcescu”, municipiul Bistriţa -Direcţia Tehnică - Serviciul Investiţii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  |  | X |  | Proiectul nu mai este eligibil prin POR, urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la buget local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020, nu s-au alocat fonduri pentru inceperea execuției (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 11 | Hotărârea nr.37/31.03.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa Dumbrava Minunată, str.Ecaterina Teodoroiu nr.4”, municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică; - Directia Economică; - Direcția de Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE care au fost elaborate si predate in decembrie 2016. (Direcţia Tehnică 18.08.2020) | Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin POR 2014-2020, dar la aceasta data suntem neeligibili. Documentatia realizata nu mai este de actualitate, motiv pentru care este in curs de elaborare expertiza tehnica, in vederea redemararii proiectului si gasirea unei noi surse de finantare A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.53/31.03.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil de locuinţe colective în regim de înălţime S+P+4E+2ER cu spaţii comerciale la parter”, în municipiul Bistriţa, str. Ştefan cel Mare nr. 15, beneficiar Iloaie Leon - Arhitectul şef al municipiului |  |  |  | HCL - Anulată in Instanță. (Arhitect Sef- Serviciul urbanism –16 .10.2020) | A fost solicitată revocarea hotărârii de către Instituţia Prefectului- Judeţul Bistriţa-Năsăud, motivată de încălcarea prevederilor legale în vigoare, prin plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 69532/69244/2016 . (Arh. șef Serv. Urbanism 18.12.2020) |  |  |
| 13 | Hotărârea nr.65/27.04.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investitii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică – Serv. Investiții; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  | X |  | DALI pentru obiectivele de investitii (30 obiective) au fost depuse etapizat,pentru finanțare prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scazute de carbon – Prioritatea de investiție 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – Operațiunea A – Clădiri rezidențiale. Pentru un numar de 7 obiective ( Bistrita 10) este semnat contractul de finantare si contractul de executie. Pentru un numar de 13 obiective (Bistrita 9 si 11) s-a depus documentatia la ADR Nord Vest si este in analiza in vederea semnarii contractului de finantare POR. Pt un nr de 5 obiective (Bistrita 11) s-a semnat contractul de finantare. Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid. Un numar de 7 (Bistrita 10) obiective sunt finalizate cu PV de receptie in 2019. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Este semnat contractul de finantare la obiectivele Bistrita 9, 11 si 14. Documentatia economica a fost actualizata conform OUG 118/2018. Un numar de 10 obiective nu au fost depuse la finantare ca urmare a neindeplinirii conditiilor din Ghid Pentru obiectivele Bistrita 9, 11 si 14 s-au revizuit proiectele tehnice si s-au reaprobat indicatorii tehnico economici in vedere reluarii procedurii de achizitie a lucrarilor deoarece la precedenta procedura nu s-a prezentat niciun ofertant. Obiectivele de investitii aferente Bistrita 13 au fost finalizate si receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 9 au fost finalizate si urmeaza sa fie receptionate. Obiectivele aferente Bistrita 11 si 14 intra in executie in ianuarie 2021. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 14 | Hotărârea nr.82/12.05.2016 de aprobare a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare si modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit nr.12 şi Creşa nr.4, str. Andrei Mureşanu nr.44A, municipiul Bistriţa, Judeţul Bistriţa Năsăud” - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | In HCL nr.9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE,s-au elaborat si predat de catre proiectant. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020. Proiectul nu se va depune pe POR,urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. Documentatia realizata nu mai este de actualitate, motiv pentru care s-a elaborat documentatia pentru efectuarea expertizei tehnice si este in lucru la serviciul achizitii. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.108/14.07.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: "Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil municipiul Bistriţa’’ - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică; - Direcţia de Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | In Anexa 6 la HCL nr.119/14.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. S-a depasit termenul de predare, s-au facut demersurile de reziliere a contractului de proiectare si ca urmare a aprobarii bugetului pe anul 2017 s-au intocmit documentele pentru a se iniția o nouă procedură pentru atribuirea unui nou contract de proiecatre pt. revizuire SF si elaborare PT+CS+DE dar nu s-a derulat procedura, deoarece proiectul nu se mai finanteaza prin POR (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Proiectul s-a pregatit pentru a fi finanțat prin POR 2014-2020 .Proiectul nu se va depune pe POR,urmand a se căuta o altă sursă de finanțare în completare la b.local. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.132/31.08.2016, privind aprobarea instituirii unui drept de superficie asupra terenurilor aferente construcțiilor în care au funcţionat punctele termice nr.1, 2, 5 și 21, în favoarea S.C. BLACTEEA COM S.R.L., în calitate de proprietar asupra acestora - Direcţia Patrimoniu - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Până la această dată societatea nu a pus la dispoziţie documentele solicitate, refuzând să semneze contractul de superficie motivat de plangerea prealabilă formulată cu privire la certificatele de urbanism aferente construcţiilor. Procedura de înscriere în evidențele de carte funciară a celor 4 imobile, constructii si teren, și introducerea lor în sistemul E-terra conform prevederilor prezentei hotărâri a fost finalizată, fiind eliberate extrasele de carte funciară. Documentațiile tehnice cu propunere de dezlipire au fost admise de OCPI si depuse la notarul public pt. încheierea actelor de dezlipire, conform prevederilor hotărârii. După finalizarea acestei proceduri și ulterior înscrierea suprafețelor de sub construcții în domeniul privat al municipiului va putea fi semnat contractul/contractele de superficie și înscrierea dreptului în CF. (Direcția Patrimoniu – 16.12.2020) |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.179/27.10.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Rețea de date, telefonie, cablu TV și alarmare panică la Căminul de persoane vârstnice situat în str. Mihail Kogălnicenu nr.23, municipiul Bistrița” - Direcţia Tehnică; - Directia Municipală de Servicii Sociale |  |  | X |  | Necesar alocare fonduri pentru procedura de atribuire a contractului de servicii de proiectare (PT+CS+DE) și execuție lucrari. In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020, nu s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.206/17.11.2016 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE SIGMIR - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Municipală de Servicii Sociale |  | X |  | In Anexa nr.6 la HCL nr.177/27.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019, s-au alocat fonduri pentru elaborarea fazelor de proiectare PT+CS+DE . S-a elaborat P.T. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2020 pt inceperea executiei. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.223/22.12.2016 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat operativ pentru ordine publică şi servicii de protecţie civilă”, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.15, municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică; - Poliția Locală a Municipiului Bistrița; - Arhitectul șef | X | X |  | Politia Locala a municipiului Bistrita a luat cunoștință de conținutul hotărârii și a furnizat datele și informațiile solicitate, necesare proiectării. (Poliția locală a municipiului Bistrița 14.08.2018) In luna iulie 2018 s-a obținut avizul de la MC, urmând a se elabora PT+CS+DE (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2020 pt inceperea PT. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.225/22.12.2016, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, beneficiar Cicai Dumitru” - Arhitectul şef - Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Până la această dată nu s-a solicitat emitere certificat de urbanism de către beneficiar, în vederea construirii imobilului care a fost prevăzut în P.U.Z. (Arhitect Şef - Serviciul Urbanism – 18.12.2020). |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.5/31.01.2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Centru multifuncțional pentru activități sociale - Reabilitare și modernizare imobil Aleea Trandafirilor", municipiul Bistrița - Direcţia tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Municipală de Servicii Sociale Bistrița |  | X |  | Ordinul de începere a etapei de proiectare PT+CS+DE a fost dat în aprilie 2017 și avea termen de predare în luna octombrie. Documentațiile au fost predate incomplet. Proiectantul a cerut decalarea termenului de predare. S-a transferat contractul de proiectare catre un nou proiectant(Sisco->Kes Design). Nu s-a putut finaliza PT datorita faptului ca nu este intabulat cosul de fum .Se fac demersuri pentru intabulare. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | . Dupa elaborarea proiectarii se vor obtine avizele/acordurile prevazute in CU se va obtine autorizatia de construire dupa care se vor intocmi documentele necesare procedurii de atribuire a contractului de execuție.In HCL privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018, s-au alocat fonduri pentru plata serviciilor de proiectare PT+CS+DE și pentru contractarea execuției. Nu s-au alocat fonduri in bugetul anului 2020 pt inceperea PT. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.132/21.09.2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea desfăşurată de echipa de handbal feminin - Direcţia Educație, Turism - Direcţia Economică - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  |  | X |  | Au fost întocmite rapoarte negative din partea Direcţiei Educație, Turism, Direcţiei Economice, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Juridic. (Direcţia Educație, Turism- 09.01.2018) |
| 23 | Hotărârea nr.14/31.01.2018 pentru modificarea Hotărârii nr. 33/ 26.02.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investitii “Reabilitare și modernizare gradinita cu program prelungit nr.3 și cresa nr.3, municipiul Bistrita, Aleea Plaiesului nr.41” -Direcţia Tehnică-Serviciul Investitii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Patrimoniu |  | X |  | A fost întocmită documentația tehnico-economică în anul 2015 cu intenția de a depune proiectul în vederea obtinerii finanțări din fonduri structurale (POR) în cadrul exercițiului financiar 2014-2020, ''Axa prioritară 4-Sprijinirea dezvoltării urbane durabile''. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Semnarea contractului de finanțare a fost în data de 12.11.2020 și termenul de valabilitate al autorizației de construire nr. 822/07.08.2018 este depășit, insemnand ca pentru demararea execuției lucrărilor este necesară o revizuire a documentației tehnico-economice astfel încât în execuție să nu existe imposibilitatea implementării actualei documentații. A fost elaborata documentatia de achizitie pentru actualizare PT si executie (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 24 | Hotărârea nr.83/24.05.2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării –B-dul Decebal – str.Andrei Muresanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică; - Direcția Servicii Publice; - Direcţia Economică; - Direcţia Integrare Europeană |  | X |  | Anexa la prezenta hotărâre a fost modificată prin HCL nr. 3/14.01.2019. A fost reluată procedura de precontractare, ca urmare a instrucțiunii 135 și a fost solicitat actualizarea documentelor necesare precontractarii. S-a semnat contractul de finantare. Este in procedura de achizitie lucrari de executie. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții a fost depusa ca anexa la cererea de finantare in cadrul Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 pentru obiectiviu de investitii ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul : str.Gării –B-dul Decebal – str. Andrei Muresanu – str. Năsăudului” municipiul. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie si este in lucru la Serviciul Achizitii (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 25 | Hotărârea nr.84/24.05.2018 privind asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor aflate in proprietatea sau administrarea municipiului Bistrita, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică |  | X |  | Pentru unele dintre imobile, activitatea de urmariri a comportării în timp a fost trecută în fisa postului personalului din cadru DT (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Până în acest moment nu s-au alocat fonduri pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 26 | Hotărârea nr.88/30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii’’ municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică; - Direcția de Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | Ca urmare a aprobarii Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea nr. 88/ 30.05.2018 și a alocarii de fonduri prin HCL nr.18/ 14.02.2018, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018,s-a emis ordinul de incepere a pentru elaborarea fazei de proiectare PT+CS+DE cu termen de predare in august 2018. Proiectantul a cerut prelungirea termenului de predare a PT. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii’’ municipiul Bistrița a fost predat la directia de integrare europeana in vederea pregatirii cererii de finantare in cadrul Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.5. Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca Deoarece proiectantul nu a respectat termenul de predare a documentatiei tehnice –faza PT+CS+DE s-a reziliat contractul. In aprilie 2020 a fost semnat contractul de finantare. A fost atribuit contractul PT+executie. Urmeaza semnarea contractului . (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 27 | Hotărârea nr.94/20.05.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.182/26.10.2011 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a unor loturi de teren, situate în municipiul Bistrița, strada Subcetate şi strada Sigmirului, în vederea edificării de locuințe proprietate personală pentru tinerii din municipiul Bistriţa - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X |  |  |  | Datorită modificărilor legislative intervenite odată cu adoptarea Codului Administrativ cu privire concesionarea bunurilor, hotărârea nu mai poate fi pusă în executare. Procedura de valorificare prin licitație a fost reluată conform noilor prevederi legale, fiind adoptată HCL nr. 132/27.08.2020. (Direcţia Patrimoniu – 16.12.2020) |
| 28 | Hotărârea nr.143/13.09.2018 pentru aprobarea Proiectului “Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str.Gării – B-dul Decebal – str.Andrei Mureşanu – str.Năsăudului” şi a cheltuielilor legate de proiect - Direcţia Integrare Europeană; - Direcția Tehnică; - Direcţia Economică | X | X |  | Hotărârea a fost transmisă la A.D.R. Nord – Vest. Proiectul este în etapa de precontractare. - Direcţia Integrare Europeană; In urma masuratorilor facute in cadrul PT s-a actualizat valoarea de C+M din devizul general. Predat catre Serviciul Achizitii Publice pentru achizitie executie lucrari. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | S-a semnat contractul de finantare. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie si este in lucru la Serviciul Achizitii (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 29 | Hotărârea nr.157/13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Amenajarea unui scuar în localitatea componenta Ghinda” - Direcția Tehnică; - Direcția Integrare Europeană | X |  |  | Contractul de finanțare a fost semnat in luna decembrie 2019. Contractul de executie lucrari, având ca obiect elaborarea proiectului tehnic și execuția de lucrări a intrat in vigoare. A fost dat ordinul de incepere faza 1 din contract, in data de 12.02.2020 (termen 60 de zile). A fost obtinut avizul Ministerului de Cultura. (Direcţia Tehnică 23.11.2020) | A fost dat ordinul de incepere lucrari. Lucrarea este in executie. (Direcţia Tehnică 23.11.2020) |
| 30 | Hotărârea nr.180/31.10.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea si modernizarea strazii Tarpiului” - Direcția Tehnică; - Direcția Economică; |  | X |  | Proiectul tehnic a fost predat. S-au alocat fonduri pentru procedura de eliberare amplasament din punct de vedere electrica. S-a depus la autorizare lucrări de eliberare amplasament Electrica. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Pentru realizarea lucrarii este nevoie sa se faca o deviere a retelei electrice, procedura in curs de realizare. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 31 | Hotărârea nr.219/19.12.2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Staţie de epurare şi conducte de canalizare localitatea componentă Slătiniţa”, municipiul Bistriţa - Direcția Tehnică; - Directia Integrare Europeană; - Direcția Economică |  | X |  | SF depus pe POR 2014-2020 si trecut de toate etapele de verificare, urmeaza finantarea. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | S-a semnat contractul de finantare. S-a semnat contractul de realizare PT+executie. Este in stadiul de elaborare PT (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 32 | Hotărârea nr.220/19.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare trecere la nivel cu calea ferată, km 63+406, cu instalare de semnale luminoase şi acustice, str.Lucian Blaga, municipiul Bistriţa” - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică | X |  |  | Documentație depusă la Ministerul Transportului pentru obținerea Acordului MT, necesar pentru încheierea contractului de racord pentru execuția instalației luminoase de semnalizare. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Lucrarea este in executie. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 33 | Hotărârea nr.232/19.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială clasele V-VIII, Bulevardul Republicii nr. 10” – Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu” Bistriţa - Direcția Tehnică; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Economică |  | X |  |  | Proiectul a fost pregatit pentru depunere la finantare prin POR 2014-2020, dar la aceasta data suntem neeligibili. Documentatia realizata nu mai este de actualitate, motiv pentru care este in curs de elaborare expertiza tehnica, in vederea redemararii proiectului si gasirea unei noi surse de finantare. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (CNI, POR, PNDL) (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 34 | Hotărârea nr.3/14.01.2019 pentru modificarea Hotărârii nr.83/ 24.05.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul: str.Gării –B-dul Decebal – str.Andrei Muresanu – str.Năsăudului” municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică - Serviciul Investitii; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană |  | X |  | Proiectul a fost predat. A fost reluată procedura de precontractare, ca urmare a instrucțiunii 135 și a fost solicitat actualizarea documentelor necesare precontractarii. S-a semnat contractul de finantare. Proiectul se pregateste pentru verificare ADR. A fost semnat contractul de finantare si este in procedura de achizitie lucrari de executie. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | S-a semnat contractul de finantare. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie si este in lucru la Serviciul Achizitii (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 35 | Hotărârea nr.12/31.01.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”, municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii pentru obiectivul de investiții ”Instalație de vară, tip “ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtie de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea”. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Nu au fost alocate fonduri in bugetul 2020 pentru PT si executie. A fost facuta in iulie 2020 solicitare de finantare prin CNI (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 36 | Hotărârea nr.13/31.01.2019 privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I” - Direcţia Tehnică; - Direcția de Servicii Publice; - Direcția Economică; - Direcția Integrare Europeană |  | X |  | Documentatia de avizare a lucrărilor de intervenții a fost depusa ca anexa la cererea de finantare in cadrul Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 pentru obiectivul de investitii ”Trasee pietonale și piste de cicliști în centrul istoric, municipiul Bistrița - etapa I” si este pe lista de rezervă. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Nu a fost semnat contractul de finantare. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 37 | Hotărârea nr 27/11.02.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.132/28.08.2018 pentru aprobarea Proiectului “Linia verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect - Direcţia Integrare Europeană; - Direcția Tehnică; - Direcţia Economică | X | X |  | Hotărârea a fost transmisă la A.D.R. Nord – Vest. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 23 martie 2019. (Direcţia Integrare Europeană - 02.04.2019) Proiectul tehnic a fost depus la ADR NV pentru verificarea conformității și primit aviz favorabil. A fost intocmit caietul de sarcini pentru execuție.Pentru autobuze este stabilita data de deschidere în 17 martie. Aceasta a fost anulata si reprogramata pentru data de 19.05.2020.S-a anulat licitatia. Se va relua la o data ulterioara. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Contractul de achizitie autobuze este in derulare Contractul de executie lucrari se amana pana la solutionarea contestatiei serviciilor de dirigentie. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 38 | Hotărârea nr.56/28.03.2019 privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situat în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia - Comisia constituită la art.2 alin.1 - Direcția Administrație Publică Juridic - Serviciul Cadastru- Compartimentul GIS; - Arhitectul șef; - Direcția Patrimoniu |  |  | X |  | Direcţia Administraţie Publică Juridic – Serviciul Cadastru nu a primit până la această dată nicio solicitare din partea comisiei. (Direcția Administrație Publică Juridic – 11.12.2020) |
| 39 | Hotărârea nr.80/25.04.2019, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Pod nou peste pârâul Ghinzii din localitatea Ghinda - Direcţia Tehnică; - Direcţia Economică |  | X |  | S-a predat PT. S-a obținut Autorizația de construire. Documentatia pt executie este in lucru la Serviciul Achizitii Publice. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | S-au alocat fonduri pentru demararea de achizitie lucrari. Documentatia este predata la Serviciul Achizitii Publice pt contractare. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 40 | Hotărârea nr.115/13.06.2019, privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace „Mayors for Peace” - Direcţia Integrare Europeană; - Direcția Economică |  |  | x |  | Se analizează oportunitatea transmiterii formularului de aderare la rețea, având în vedere adresa nr. 52919/08.07.2019 transmisă de M.A.E. în completarea avizului nr. H 2-2/1651/24.05.2019, prin care se recomandă adoptarea unei poziții de rezervă cu privire la eventualele documente sau acțiuni comune din cadrul rețelei care abordează tematica neproliferării actelor nucleare și solicitarea avizului M.A.E. față de astfel de inițiative. (Direcţia Integrare Europeană – 16.12.2020) |
| 41 | Hotărârea nr.151/22.08.2019, privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a imobilului construcție situat în Aleea Heniu, în vederea demolării, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Parcare cu mai multe nivele str. Năsăudului” Direcția Tehnică; Direcţia Patrimoniu; Direcția Administrație Publică Juridic | X | X |  | Hotărârea a fost depusă la OCPI Bistrița – Năsăud fiind eliberat extras CF prin care imobilul construcție a fost trecut în proprietatea privată a Municipiului Bistrița. După demolarea construcției, pe baza documentelor emise, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public va fi modificat în consecință. Demolarea construcției va fi cuprinsă în cadrul documentației tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții. (Direcţia Patrimoniu – 22.04.2020) | S-a realizat studiul de coexistenta si s-a depus la electrica pt obtinerea avizului de eliberare a amplasamentului. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 42 | Hotărârea nr.153/22.08.2019, privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa” Arhitectul Şef; Direcţia Servicii Publice |  |  | X |  | Nu s-a solicitat plantarea de arbori sau pomi fructiferi, de către cei cărora se adreseaza proiectul. (Arhitect Şef - Serviciul Urbanism – 18.12.2020) |
| 43 | Hotărârea nr.159/26.09.2019, pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.23/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă”, municipiul Bistrița Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicatii; Direcția Economică; Direcția Integrare Europeană |  | X |  | Proiectul tehnic a fost depus la ADR NV pentru verificarea conformității și primit aviz favorabil. A fost intocmit caietul de sarcini pentru execuție.Pentru autobuze este stabilita data de deschidere în 17 martie. Aceasta a fost anulata si reprogramata pentru data de 19.05.2020. S-a anulat licitatia. Se va relua la o data ulterioara. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Contractul de achizitie autobuze este in derulare Contractul de executie lucrari se amana pana la solutionarea contestatiei serviciilor de dirigentie. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 44 | Hotărârea nr.169/26.09.2019, privind aprobarea Proiectului “Fundamentarea deciziilor și măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative pentru cetățeni la nivelul UAT Municipiul Bistrița”, finanţat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA) Direcția Comunicare; Direcţia Economică |  |  | X |  | Proiectul este în curs de implementare. Se va finaliza la sfârșitul anului 2020. (Direcţia Comunicare – 06.08.2020) |
| 45 | Hotărârea nr.180/31.10.2019 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren situat în municipiul Bistrița, Bulevardul General Grigore Bălan nr.115, concesionat Parohiei Ortodoxe Române „Sf. Dumitru” Bistrița, pe care sunt edificate două construcții proprietatea parohiei - Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - Direcţia Patrimoniu | X |  | X | A fost înregistrată plângerea prealabilă nr.95682/04.12.2019 din partea Instituției Prefectului Județul Bistrița – Năsăud prin care solicită revocarea prezentei hotărâri. Referitor la aceasta Consiliul local al municipiului Bistrița a votat pentru menținerea în vigoare a acesteia, nemodificată. La solicitarea Parohiei, în baza unei noi identificări cu data de hartă funciară conform documentatiei cadastrale depuse, prezenta hotărâre a fost modificată prin HCL nr.127/27.08.2020 care a fost dusă la îndeplinire. (Direcţia Patrimoniu – 16.12.2020) | Tribunalului Bistriţa-Năsăud prin Hotarârea nr. 341/04.12.2020 a respins, ca rămasă fără obiect acţiunea formulată de Prefectul Judeţului Bistriţa-Năsăud - dosar nr. 226/112/2020 - Anulare act administrativ. A fost adoptată Hotărârea nr. 127/27.08.2020 a cărei aducere la îndeplinire este gestionată de Direcţia Patrimoniu. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 11.12.2020) |
| 46 | Hotărârea nr.187/31.10.2019, pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, și aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viișoara etapa II”- Municipiul Bistrița - Direcţia tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Patrimoniu |  | X |  |  | S-a dat Ordin începere faza PT pentru un singur bloc de locuinte (bloc 1). S-a predat proiectul. Pentru faza PT a celorlalte 4 blocuri si pt inceprea executiei blocului 1 nu au fost cuprinse fonduri in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 47 | Hotărârera nr. 13/30.01.2020 privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză Direcţia Integrare Europeană |  |  | X |  | Înțelegerea de cooperare va fi semnată la o dată stabilită de comun acord de către părți. (16.12.2020) |
| 48 | Hotărârea nr.34/27.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.143/13.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str.Gării – Bulevardul Decebal – str.Andrei Mureșanu – str.Năsăudului” și a cheltuielilor legate de proiect - Direcţia Integrare Europeană; - Direcția Tehnică; - Direcţia Economică | X | X |  | Hotărârea a fost încărcată în sistemul informatic MySMIS. Proiectul este în etapa de contractare. (Direcţia Integrare Europeană) In urma masuratorilor facute in cadrul PT s-a actualizat valoarea de C+M din devizul general. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | S-a semnat contractul de finantare. A fost elaborata documentatia de achizitie lucrari si dirigentie si este in lucru la Serviciul Achizitii (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 49 | Hotărârea nr.38/27.03.2020 pentru aplicare la ” Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ ” - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcţiei Integrare Europeană |  | X |  | A fost predat SF si a fost depus Agentiei de Mediu pt finantare. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |  |
| 50 | Hotărârea nr.39/27.03.2020 pentru modificarea Hotărârii nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului” - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | Procedura este la faza de eliberare amplasament. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) | Pentru realizarea lucrarii este nevoie sa se faca o deviere a retelei electrice, procedura in curs de realizare. (Direcţia Tehnică 11.12.2020) |
| 51 | Hotărârea nr.74/30.04.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Centru Integrat de Servicii Publice Comunitare”, în municipiul Bistriţa, str. Grănicerilor nr. 30. -Arhitectul Şef - Serviciul Urbanism |  |  | X |  | Nu s-a solicitat emiterea CU pentru construire imobil.( Arhitect Șef – Serviciul urbanism – 18.12.2020 ) |
| 52 | Hotărârea nr.76/30.04.2020 privind aprobarea în anul 2020 a unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru unităţile de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute în România Arhitectul Sef; Direcţia Economică; Serviciul Monumente Istorice |  | X |  | Au fost intocmite contractele de finantare si incheiate cu toti solicitantii unitatilor de cult, pentru care a fost aprobata finantarea prin HCL, si urmeaza sa prezinte documente justificative in baza carora se va transmite suma aprobata in contul parohiilor. In procent de 90 % dintre unitatile de cult finantate de la bugetul local Bistrita, au fost achitate sumele de bani in baza documentelor justificative. (Serviciul Monumente Istorice – 14.12.2020) | Procedura de finantare este in desfasurare, termenul final al acesteia este 31 decembrie 2020. Responsabili: MONICA POP |
| 53 | Hotărârea nr. nr.79/10.06.2020 privind aprobarea alipirii a șase imobile-teren proprietate a Municipiului Bistriţa, care formează strada Remus Cristian Bucur, în vederea înscrierii străzii în domeniul public al municipiului Bistriţa -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X X |  |  | Documentaţia cadastrală a fost depusă la OCPI, cererea a fost admisă, fiind emis CF nr. 87087 (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 11.12.2020) Hotărârea a fost comunicată Serviciului Cadastru și Revendicări Imobiliare pentru demararea formalităților de publicitate și carte funciară la OCPI Bistrița – Năsăud în vederea depunerii documentației necesare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Alipirea a fost admisă și imobilul cu destinația de stradă va fi înscris în evidențele de carte funciară în domeniul public al Municipiului Bistrița. (Direcţia Patrimoniu – 16.12.2020) |  |
| 54 | Hotărârea nr.91/30.06.2020 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil-teren în suprafață de 284 mp, situat în intravilanul municipiului Bistrița, str. Magnoliei, în vederea edificării unei locuințe proprietate personală pentru tineri -Direcţia Patrimoniu; -Direcția Administrație Publică, Juridic | X |  |  |  | A fost înregistrată plângere prealabilă cu privire la această hotărâre, formulată de către Instituția Prefectului – Județul B-N, cu privire la faptul că aceasta nu are la bază un certificat de emis care să stea la baza inițierii concesiunii. Prezenta hotărâre a fost abrogată prin HCL nr. 132/27.08.2020. (Direcţia Patrimoniu – 16.12.2020) |
| 55 | Hotărârea nr.104/30.06.2020 privind amplasarea în municipiul Bistriţa a trei panouri cu denumirile istorice ale oraşului -Direcţia Servicii Publice -Arhitectul Șef |  |  |  |  |  |
| 56 | Hotărârea nr.116/27.08.2020, pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Coş de fum aferent centralei termice, Şcoala Gimnazială Avram Iancu”, municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică; - Direcția Patrimoniu |  | X |  |  | A fost elaborata documentatia PT+executie. In lucru la Serviciul Achizitii. (Direcţia Tehnică – 11.12.2020) |
| 57 | Hotărârea nr.117/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Secundară 3, Sărata, str.Secundară 4 (Știubei), Sărata, str.Secundară 12, Viișoara, str.Secundară 16 (Nouă) Viișoara și str.Tabără - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF. Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare. (Direcţia Tehnică – 11.12.2020) |  |
| 58 | Hotărârea nr.118/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - str.Lempeș, str.Crângului, str.Zăvoaie, str.Podgoriei, str.Secundară 23 Unirea, str.Secundara 17 (Școlii) Unirea, str.George Barițiu, str.Prundului, str.Ion Pop Retegan, str.Filip Cristian Petru, str.Bela Bartok - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF. Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare. (Direcţia Tehnică – 11.12.2020) |  |
| 59 | Hotărârea nr.119/27.08.2020, pentru aprobarea Studiilor de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare străzi în zonele noi de locuințe, municipiul Bistrița, etapa IV” - Aleea Jupiter, str.Apusului - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Căi de Comunicații; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii in urma adoptarii SF. Nu s-au cuprins fonduri pt trecerea la etapa urmatoare. (Direcţia Tehnică – 11.12.2020) |  |
| 60 | Hotărârea nr.126/27.08.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Bistriţa a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița, având destinația de stradă Direcţia Patrimoniu; Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X X |  |  | Hotărârea a fost comunicată Serviciului Cadastru și Revendicări Imobiliare pentru demararea formalităților de publicitate și carte funciară la OCPI Bistrița – Năsăud în vederea înscrierii imobilelor cu destinația de străzi în evidențele de carte funciară în domeniul public al Municipiului Bistrița. (Direcţia Patrimoniu – 16.12.2020) Documentaţiile cadastrale au fost depuse la OCPI, cererea a fost admisă, fiind emise CF 86886, 86910, 86893, 86877, 86923, 86922. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 11.12.2020) |  |
| 61 | Hotărârea nr.127/27.08.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.180/31.10.2019 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren situat în municipiul Bistrița, Bulevardul General Grigore Bălan nr.115, concesionat Parohiei Ortodoxe Române „Sf. Dumitru” Bistrița, pe care sunt edificate două construcții proprietatea parohiei Direcţia Patrimoniu; Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X |  |  | Hotărârea a fost comunicată Parohiei Ortodoxe Române „Sf. Dumitru” Bistrița și au fost finalizate formalitățile de publicitate și carte funciară la OCPI Bistrița – Năsăud, imobilul fiind înscris în evidențele de carte funciară în domeniul public al Municipiului Bistrița, cu drept de concesiune Parohia Ortodoxe Române „Sf. Dumitru” Bistrița. A fost întocmit și contractul de concesiune conform prevederilor hotărârii. (Direcţia Patrimoniu – 16.12.2020) |  |
| 62 | Hotărârea nr.129/27.08.2020, privind aprobarea transmiterii în administrarea Grădiniţei cu Program Prelungit “Dumbrava Minunată” a spaţiului proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, Aleea Bujorului bl.4 sc.A parter, ap.1A, în vederea desfăşurării activităţilor de învăţământ preunivesitar în contextul prevenirii îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Educație, Turism; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X |  |  |  | Prin adresa nr.62575/03.09.2020 unitatea de învățământ preuniversitar a comunicat renunțarea la aceste spații din insuficiență de personal didactic și nedidactic. (Direcţia Patrimoniu – 16.12.2020) |
| 63 | Hotărârea nr.131/27.08.2020, privind aprobarea închirierii de către Municipiul Bistrița a imobilului, construcţie şi terenul aferent, situat în municipiul Bistriţa, str.Parcului nr.22, proprietatea domnului Herzog Marius Remig, în vederea desfășurării activităților de învățământ preuniversitar, în contextul prevenirii îmbolnăvirilor cu SARS–CoV- 2 - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Educație, Turism; - Direcţia Economică; - Direcția Administrație Publică, Juridic | X |  |  |  | Prin adresa nr.62575/03.09.2020 unitatea de învățământ preuniversitar a comunicat renunțarea la aceste spații din insuficiență de personal didactic și nedidactic. Contractul nu a mai fost încheiat. (Direcţia Patrimoniu – 16.12.2020) |
| 64 | Hotărârea nr.132/27.08.2020 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui imobil teren în suprafață de 284 mp, situat în intravilanul municipiului Bistrița, str. Magnoliei, în vederea edificării unei locuințe proprietate personală pentru tineri; proiectul a fost adoptat în forma prezentată de inițiator, cu 14 voturi ”pentru” și 2 abțineri Direcţia Patrimoniu; Direcția Administrație Publică, Juridic |  |  | X |  | Având în vedere perioada de tranziție datorată alegerilor locale de la sfârșitul lunii septembrie procedura se va iniția după stabilirea membrilor consiliului local și ale viceprimarilor municipiului, deoarece conform prevederilor legale din comisia de analiză a ofertelor trebuie să facă parte și reprezentanți ai Consiliului local. (Direcţia Patrimoniu – 16.12.2020) |

PRIMAR,                                                                    SECRETAR GENERAL,

IOAN TURC                                                                   FLOARE GAFTONE

Întocmit,                                                                                                                                                                     													    MORARIU DORINA – MARIA