PRIMAR

DIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr. 89482 /10.12.2020

# RAPORT

privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim IV 2020

Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.24/13.02.2020 la nivelul sumei de 329.557  mii lei, la venituri şi în suma de 335.991 mii lei la cheltuieli. Prin rectificarea acestuia, la data de 30.11.2020, Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa a ajuns  la nivelul sumei de 316.082 mii lei la venituri și în sumă de 322.516 mii lei la cheltuieli.

Execuţia pe bugete la data de 30.11.2020, se prezintă astfel :

- Bugetul local

Situaţia pe cele doua secţiuni se prezintă astfel :

- mii lei –

| Indicator | Buget initial 2020 | Buget aprobat la 30.11.2020 | Realizari 30.11.2020 | % realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri total d.c. | 316,556.00 | 299,140.00 | 236,213.00 | 78.96% |
| - Sectiunea de functionare | 168,418.00 | 173,899.00 | 154,003.00 | 88.56% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 148,138.00 | 125,241.00 | 82,210.00 | 65.64% |
| Cheltuieli total d.c. | 321,493.00 | 304,077.00 | 213,223.00 | 70.12% |
| - Sectiunea de functionare | 170,333.00 | 175,814.00 | 146,386.00 | 83.26% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 151,160.00 | 128,263.00 | 66,837.00 | 52.11% |

Conform anexei prezentate, veniturile proprii, sunt realizate in procent de 87,69% fata de prevederile estimate la nivelul anului 2020. La unele categorii procentul de realizare este mai ridicat,  ca de exemplu: „Impozit si taxa pe cladiri persoane fizice”  99,43%, „Impozit si taxa pe teren persoane fizice” 94,24%, fata de prevederile estimate la nivel de an 2020.	Termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 este 30 septembrie, motiv pentru care procentul de incasare a veniturilor proprii este in proporţiile mai sus menţionate.

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare reflecta decontarea acestora in raport cu prevederile bugetare ( exista insa realizari pentru care pana la 30 noiembrie  nu a fost efectuata plata ) si au un procent de realizare de 52,11%, care se datoreaza in principal urmatoarelor motive:

- in contextul pandemiei Covid 19 , ritmul de lucru  pe santiere a fost redus si  de asemenea  constructorii  intampina probleme in livrarea pe santier a materialelor;

- termenul mare de derulare a procedurilor de achizitii (incluzand perioada de contestatii ) pana la semnarea contractelor de  servicii si lucrari (Amenajare pista de ciclisti in municipiul Bistrita-etapa I ); reluarea procedurilor datorata neprezentarii ofertantilor  au determinat  realizarea cheltuielilor de capital in procentul mai sus mentionat. Din cauza repetarii ( de 4 ori ) a procedurii de achizitie pentru reabilitarile termice, contractul de executie pentru Bistrita 9  s-a incheiat tarziu,  urmand ca plata lucrarilor sa se faca in luna decembrie, iar pentru Bistrita 11 si 14  nu se vor mai putea executa lucrari anul acesta;

- dupa semnarea contractelor de finantare ( Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric , hibrid sau norma de poluare redusa , Reconfigurarea axei de transport public pe traseul Str. Gării– B-dul Decebal– str. Andrei Mureşanu– str. Năsăudului,  Intermodal si Reconfigurare Centru intermodal de transport public str. Gării - Tărpiului - Industriei) a urmat procedura de avizare a proiectelor tehnice si numai dupa avizarea acestora de catre Autoritatea de management  a fost demarata procedura de  achizitie lucrari , astfel   cheltuielile prevazute in buget pentru plata avansurilor si  primele luni de executie , nu au putut fi facute pana la aceasta data, ( unele proceduri  de achizitie nici nu au fost inca finalizate ) in plus, pentru contractele incheiate,  firmele contractoare nu au solicitat pana la aceasta data intreg avansul prevazut in buget.

- de asemenea pentru contractele finantate prin PNDL, platile aferente lunilor octombrie  si noiembrie inca nu au fost efectuate.

Execuţia detaliata a bugetului local pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata in anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.

2. Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local

Situaţia pe cele doua secţiuni se prezintă astfel :

- mii lei -

| Indicator | Buget initial 2020 | Buget aprobat la 30.11.2020 | Realizari 30.11.2020 | % realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri total d.c. | 27,049.00 | 25,724.00 | 21,297.00 | 82.79% |
| - Sectiunea de functionare | 26,269.00 | 24,952.00 | 21,104.00 | 84.58% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 780.00 | 772.00 | 193.00 | 25.00% |
| Cheltuieli total d.c. | 28,546.00 | 27,221.00 | 18,075.00 | 66.40% |
| - Sectiunea de functionare | 27,763.00 | 26,449.00 | 18,029.00 | 68.17% |
| - Sectiunea de dezvoltare | 783.00 | 772.00 | 46.00 | 5.96% |

In ceea ce priveşte cheltuielile secţiunii de dezvoltare până la data de 30 noiembrie  s-au efectuat doar plati pentru dotari la Centrul Cultural Municipal „George Cosbuc” in suma de 18 mii lei, la Politia Locala in suma de 26 mii lei, la celelate capitole fiind iniţiate  procedurile  de achiziţie pentru maşini, echipamente, iar pentru achiziţia terenurilor cuprinse în lista de investiţii este necesară clarificarea situaţiei juridice.

Execuţia detaliata a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe capitole, subcapitole, paragrafe si titluri de cheltuieli, este prezentata in anexa nr.2 la proiectul de hotărâre.

- Bugetul creditelor interne

Situaţia la acest buget se prezină astfel:

mii lei

| Indicator | Buget initial 2020 | Buget aprobat la 30.11.2020 | Realizari 30.11.2020 | % realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Venituri total | 1,993.00 | 5,906.00 | 3,236.00 | 54.79% |
| Cheltuieli total | 1,993.00 | 5,906.00 | 1,748.00 | 29.60% |

La acest buget prevederile bugetare  au fost majorate cu suma de 1.580 mii lei, atât la venituri, cât si la cheltuieli, prin HCL nr. 101/30.06.2020,  suma aprobată a  fi utlizată în anul 2020, potrivit Hotărârii de autorizare a împrumuturilor locale nr. 6183/18.06.2020 fiind de 5.906 mii lei, executarea bugetului urmând a fi  efectuată pana la finele anului 2020.

Fata de cele de mai sus, propunem aprobarea execuţiei bugetului municipiului Bistriţa, pe trimestrul IV 2020, in forma prezentata.

Primar,                                                Director executiv,                           	                   Ioan Turc                                                Nicolae Scurtu

SN/CE/2ex.