CABINET PRIMAR

NR. 12552/15.02.2021

REFERAT DE APROBARE

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 32/23.03.2017 s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului, construcție și teren aferent în suprafață de 465 mp, proprietate publică a Municipiului Bistrița, situat în Aleea Ineu fn, identificat în CF Bistrița nr.74516, nr. cad 74516 în vederea reabilitării și amenajării unui punct liturgic.

În baza acestei hotărâri și a licitaţiei publice deschise organizate în data de 09.01.2019, a fost încheiat contractul de concesiune nr.1/4/E/14.01.2019 cu Parohia Greco-Catolică "Intrarea în Biserică a Presfintei Fecioare Maria" Bistrița II, câștigătoarea licitației. Conform prevederilor art.7 alin.4 din contract, asociația avea obligația de a obține autorizația de construire în vederea edificării construcției în termen de 2 ani de la data încheierii contractului, investițiile urmând a fi realizate în termen de 3 ani de la data obținerii autorizației de construire.

Prin adresa înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr. 11571/11.02.2021, Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Intrarea în Biserică a Preasfintei Fecioare Maria - Bistrița II comunică faptul că din motive obiective, independente de voința lor, au reușit să obțină Certificatul de urbanism doar în anul 2019, iar datorită faptului că în corpul clădirii se află un Post Trafo întâmpină dificultăți pentru obținerea avizului de la societatea Electrica S.A. și implicit pentru obținerea autorizației de construire în vederea reabilitării imobilului și amenajării unui punct liturgic, astfel că solicită prelungirea termenului pentru obținerea autorizației de construire până la data de 01.02.2023.

Prelungirea acestui termen implică modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 32/23.03.2017 și a contractului de concesiune nr. 1/4/E/14.01.2019 încheiat între Municipiul Bistrița și Parohia Greco-Catolică "Intrarea în Biserică a Presfintei Fecioare Maria" Bistrița II, fiind necesară modificarea art.6 al hotărârii astfel încât concesionarul să aibă obligația de a obține Autorizația de construire pentru imobilul ce urmează a fi reabilitat și amenajat ca punct liturgic în termen de 18 luni de la data comunicării prezentei hotărâri, precum și de a realiza investițiile în termen de 3 ani de la data emiterii autorizației de construire, sub sancțiunea rezilierii contractului de concesiune, modificându-se astfel în mod corespunzător și cele 3 anexe care fac parte integrantă din hotărârea sus menționată. Astfel este necesară și modificarea art. 7 alin.4 din contractul de concesiune nr.1/4/E/14.01.2019 în mod corespunzător prin act adițional încheiat între părți.

În temeiul prevederilor Noului Cod Civil și ale Codului Administrativ, propun adoptarea proiectului de hotărâre la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii a Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 32/23.03.2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului, construcție și teren, situat în municipiul Bistrița, str. Aleea Ineu, în vederea reabilitării și amenajării unui punct liturgic, în forma prezentată.

Primarul municipiului Bistriţa,

Ioan TURC

MV/GȚ/2ex.