Instrucțiuni

pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse, servicii sau lucrări care fac obiectul proiectelor cofinanţate din bugetul local al Municipiului Bistriţa pe anul 2020

în baza Legii nr. 350/2005

Cuprins

1. Informaţii generale	3

2. Baza legală	3

3. Definiţii	3

4. Principii	5

5. Reguli	5

5.1. Neretroactivitatea unui contract	5

5.2. Publicitatea	6

5.3. Descrierea nediscriminatorie a obiectului contractului (specificaţiile tehnice)	6

5.4. Accesul egal al operatorilor economici	6

5.5. Stabilirea unui termen limită adecvat pentru depunerea ofertelor	6

5.6. Abordarea transparentă şi obiectivă	7

6. Documentaţia de atribuire	7

7. Modalitatea de  efectuare a  achiziţiilor	7

7.1. Achiziţia directă	7

7.1.1. Etapa de planificare/pregătire a achiziţiei	8

7.1.2. Etapa de organizare şi derulare a achiziţiei şi atribuirea contractului/întocmirea facturii	8

7.1.3. Etapa postatribuire contract, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului	10

7.1.4. Recepţia produselor sau serviciilor	10

8. Dosarul achiziţiei	10

9. Sinteza achiziţiei	11

modele anexe	13

Anexa 1. Program achiziţii	13

Anexa 2. Anunţ	14

Anexa 3. Caiet de sarcini	15

Anexa 4. Contract de servicii	16

Anexa 5. Contract de furnizare produse	20

Anexa 6. Contract de executare lucrări	25

Anexa 7. Proces verbal de recepţie a serviciilor	31

Anexa 8. Proces verbal de recepţie a produselor	32

Anexa 9. Proces verbal de recepţie a lucrărilor	33

- 1. Informaţii generale

1.1. Scop

Instrucțiunile reglementează modul de atribuire a contractelor de furnizare produse,  prestări servicii şi execuție lucrări în cadrul proiectelor finanţate în baza Legii nr. 350/2005, din bugetul local al Municipiului Bistriţa.

1.2. Responsabilităţi

Beneficiarul fondurilor alocate prin contractul de finanţare trebuie să se conformeze regulilor stabilite prin prezentele instrucțiuni. Nerespectarea acestor reguli în efectuarea achiziţiilor aferente proiectelor finanţate din bugetul local al Municipiului Bistriţa duce la nedecontarea de către Finanţator a cheltuielilor aferente achiziţiei efectuate.

- 2. Baza legală

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 12/30.01.2020 pentru aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2020 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005.

- 3. Definiţii

În cadrul prezentelor instrucțiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Beneficiar – persoana fizică sau juridică căreia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.

Contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile Legii nr. 350/2005, între Municipiul Bistriţa în calitate de autoritate finanţatoare şi Beneficiar, în vederea implementării unui proiect finanţat din bugetul local al Municipiului Bistriţa.

Achizitor - beneficiar care dobândeşte, cu titlu definitiv sau temporar, produse,  servicii sau lucrări.

Operator economic - orice furnizor de produse, prestator de servicii, executant de lucrări ori persoană fizică/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau lucrări.

Contract de servicii - acel contract de achiziţie publică care are ca obiect prestarea de servicii.

Contract de furnizare - acel contract de achiziţie publică care are ca obiect  achiziţia de produse.

Contract de lucrări - acel contract de achiziţie publică care are ca obiect  execuţia de lucrări.

Contractul de achiziţie publică care are ca obiect atât furnizarea de produse, cât şi prestarea de servicii este considerat:

- contract de furnizare, dacă valoarea estimată a produselor este mai mare decât valoarea estimată a serviciilor prevăzute în contractul respectiv;

- contract de servicii, dacă valoarea estimată a serviciilor este mai mare decât valoarea estimată a produselor prevăzute în contractul respectiv.

Modalitatea de atribuire a contractelor de achiziţii - modalitatea prin care achizitorul atribuie contractul de furnizare produse, contractul de prestare servicii sau contractul de lucrări.

Notă:

1. Deoarece valoarea estimată a achiziţiilor de produse/servicii sau lucrări care fac obiectul proiectelor finanţate din bugetul local al Municipiului Bistriţa nu poate să depăşească pragurile stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice (valorile alocate pentru contractele de finanţare nu depăşesc pragul valoric de 100.000 lei, fără TVA), modalitatea de achiziţie este achiziţia directă.

2. În cadrul acestor proiecte se finanţează lucrări de reparaţii în domeniul patrimoniului,  produse şi servicii.

3. Achiziţiile de lucrări şi servicii se vor finaliza, indiferent de valoarea acestora, prin încheierea unui contract de lucrări sau servicii.

4. Achiziţiile directe ale produselor ale căror valori sunt mai mici de 4.500,00 lei fără TVA se pot efectua pe bază de factură.

5. Achiziţiile directe ale produselor ale căror valori sunt mai mari sau egale cu 4.500,00 lei fără TVA se vor efectua numai pe bază de contract.

6. Sunt exceptate de la aplicarea instrucțiunilor următoarele categorii de cheltuieli:

- Cheltuielile de cazare şi masă, ale căror baremuri maximale sunt stabilite de H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele din domeniul sport;

- Cheltuielile de cazare şi masă, ale căror baremuri maximale sunt stabilite conform legislației în vigoare cu privire la drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului - pentru acțiunile care se desfășoară în țară și ale legislației în vigoare privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare, pentru deplasările în străinătate, în cazul proiectelor din domeniile: tineret, protecţia mediului, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar;

- Transportul cu mijloace de transport în comun sau cu autoturismul proprietatea beneficiarului de finanţare nerambursabilă;

- Onorarii/Drepturi de autor;

- Produsele pentru care exista un singur producător/importator.

Cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare, de către Finanţator, în cadrul contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate între Finanţator şi Beneficiar.

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite, de către finanţator, în baza contractului de finanţare nerambursabilă, numai în măsura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate după încheierea contractului de finanţare şi în perioada de valabilitate a acestuia.

- 4. Principii

Atribuirea contractelor de achiziţie pentru produsele/serviciile sau lucrările care fac obiectul proiectelor finanţate din bugetul local al Municipiului Bistriţa trebuie realizată cu respectarea următoarelor principii:

- Nediscriminarea şi tratamentul egal: constă în asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale, pentru ca orice operator economic, indiferent de naţionalitate, să poată participa la procedura de achiziţie şi să aibă şanse de a deveni contractant (furnizor sau prestator). Achizitorul trebuie să evite stabilirea unor cerinţe de calificare/condiţii discriminatorii în caietele de sarcini, care să favorizeze anumiţi operatori economici;

- Recunoaşterea reciprocă: constă în acceptarea de către achizitor a produselor/serviciilor sau lucrărilor oferite în mod licit pe piaţă, a diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autorităţile competente din alte state, precum şi a specificaţiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naţional;

- Transparenţa: constă în aducerea la cunoştinţa publicului a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire, în scopul garantării eliminării riscului de favoritism şi de comportament arbitrar la atribuirea contractului de furnizare de produse, prestare de servicii sau execuţie lucrări. Toate informaţiile cu privire la procedura de achiziţie trebuie să fie precise şi clar formulate în anunţ/documentaţie pentru ofertanţi, oferind operatorilor economici o poziţie de egalitate atât în momentul în care îşi pregătesc ofertele, cât şi în momentul în care acestea sunt evaluate;

- Proporţionalitatea: constă în corelarea dintre necesitatea achizitorului, obiectul contractului de achiziţie publică şi cerinţele solicitate a fi îndeplinite pentru a satisface nevoile. Achizitorul nu trebuie să depăşească limitele a ceea ce este adecvat şi necesar în scopul realizării obiectivelor urmărite. În acest sens, Achizitorul trebuie să se asigure că, în cazul în care sunt stabilite cerinţe minime de calificare, acestea trebuie să prezinte relevanţă şi să nu fie disproporţionate în raport cu natura şi complexitatea contractului atribuit;

- Asumarea răspunderii: constă în determinarea clară a sarcinilor şi  responsabilităţilor persoanelor implicate în procesul de achiziţie publică, asigurându-se profesionalismul, imparţialitatea şi independenţa deciziilor luate pe parcursul derulării întregului proces de achiziţie.

- 5. Reguli

## 5.1. Neretroactivitatea unui contract

Orice contract semnat în condiţiile acestor instrucțiuni începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părţi. Aceasta înseamnă că nici un bun     (produs) sau serviciu nu poate fi furnizat/prestat şi nici o plată nu poate fi efectuată anterior semnării contractului. Acelaşi principiu este aplicabil şi actelor adiţionale la contractele de achiziţii.

## 5.2. Publicitatea

Pentru respectarea principiului tratamentului egal şi a principiului nediscriminării în cadrul achiziţiilor, se impune asigurarea transparenţei procesului de atribuire a contractelor de achiziţie, sens în care achizitorul va asigura o publicitate adecvată a achiziţiei. Astfel, oricărui operator economic potenţial ofertant i se va asigura accesul la o informare adecvată cu privire la contractul respectiv înainte de a fi atribuit, astfel încât acesta să aibă posibilitatea să-şi exprime interesul în obţinerea contractului respectiv.

Notă:

Pentru publicarea unui anunţ privind atribuirea contractelor de achiziţie va fi utilizată cel puţin una din următoarele mijloace de publicitate:

- Internet – pagina web a achizitorului (dacă există).

- website-ul www.primariabistrita.ro.

Achizitorul are obligaţia de a publica anunţul privind achiziţia pe pagina de internet proprie.

În cazul în care achizitorul nu are pagină de internet, acesta va întocmi un anunţ (model anexa nr. 3), prin care va aduce la cunoştinţa operatorilor economici achiziţiile de produse/servicii/lucrări pe care doreşte să le realizeze. Anunţul va fi transmis direcţiei din cadrul primăriei responsabilă cu monitorizarea proiectului, în vederea publicării pe site-ul www.primariabistrita.ro.

## 5.3. Descrierea nediscriminatorie a obiectului contractului (specificaţiile tehnice)

Achizitorul are obligaţia să descrie obiectul contractului (specificaţiile tehnice) astfel încât să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici.

Specificaţiile tehnice nu trebuie să cuprindă sau să indice o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Definirea unor specificaţii tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse este interzisă.

În mod excepţional se admite o astfel de indicaţie în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă şi numai însoţită de menţiunea „sau echivalent”.

## 5.4. Accesul egal al operatorilor economici

Achizitorul nu trebuie să impună condiţii discriminatorii directe sau indirecte potenţialilor ofertanţi, cum ar fi cerinţa ca ofertanţii interesaţi de contractul de achiziţie respectiv să fie stabiliţi în regiunea în care se află localizat acesta.

## 5.5. Stabilirea unui termen limită adecvat pentru depunerea ofertelor

Termenele limită pentru depunerea ofertelor se comunică de către achizitor persoanelor fizice şi juridice interesate să prezinte oferte.

## 5.6. Abordarea transparentă şi obiectivă

Toţi potenţialii ofertanţi interesaţi de achiziţie trebuie să cunoască dinainte regulile aplicabile şi să fie încredinţaţi că aceste reguli sunt aplicate pentru toţi participanţii în acelaşi mod. Achizitorul are obligaţia să precizeze în anunţul pentru achiziţia de lucrări, produse şi/sau servicii, criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare.

Atribuirea contractului se face conform celei mai bune oferte primite, utilizând criteriul de atribuire preţul cel mai scăzut. În acest caz, Achizitorul are obligaţia să atribuie contractul respectiv operatorului economic care oferă preţul cel mai scăzut, în condiţiile în care oferta corespunde cerinţelor de natură tehnică şi cantitativă descrise în documentaţia de atribuire. Decizia de atribuire a contractului trebuie să fie luată de achizitor în conformitate cu regulile stabilite în documentaţia de atribuire şi să respecte întocmai principiile nediscriminării şi tratamentului egal.

- 6. Documentaţia de atribuire

Achizitorul are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a modalităţii de atribuire.

Documentaţia de atribuire cuprinde următoarele documente: anunţ şi caiet de sarcini.

- 7. Modalitatea de  efectuare a  achiziţiilor

Achizitorul are obligaţia să atribuie contractele de achiziţie de produse/servicii sau lucrări necesare pentru implementarea proiectelor finanţate din bugetul local al Municipiului Bistriţa prin aplicarea achiziţiei directe.

## 7.1. Achiziţia directă

Achiziţia directă, conform prevederii art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, este o modalitate de achiziţie prin care achizitorul are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în măsura în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât:

- 135.060 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse sau servicii;

- 450.200 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări.

Achiziţia directă a unui produs, serviciu sau lucrare este rezultatul unui proces care se derulează în mai multe etape. Conform prevederilor art. 8 din H.G. nr. 395/2016, achizitorul are obligaţia de a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică următoarele trei etape distincte:

a) etapa de planificare/pregătire a achiziţiei;

b) etapa de organizare şi derulare a achiziţiei şi atribuirea contractului/întocmirea facturii;

c) etapa postatribuire contract, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului.

- NOTĂ:

- Beneficiarii contractelor de finanţare nerambursabilă nu au calitatea de autorităţi contractante, neputând fi înregistraţi în SEAP în această calitate şi drept urmare nu pot să realizeze achiziţia de produse, servicii sau lucrări din catalogul electronic postat în SEAP.

- În aceste condiţii, achiziţia directă se va realiza de la orice operator economic, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016.

- 7.1.1. Etapa de planificare/pregătire a achiziţiei

Pentru fiecare proiect finanţat din bugetul local al Municipiului Bistrita pe anul 2020 se va întocmi de către Beneficiarul finanţării, un program de achiziţii (model Anexa nr. 1).

Etapa de planificare/pregătire a unei achiziţii se iniţiază prin elaborarea de către Beneficiar a documentaţiei de atribuire şi se încheie cu aprobarea de către conducătorul unităţii achizitoare a  acesteia.  Documentaţia de atribuire este formată din Anunţ (model Anexa nr. 2) şi Caiet de sarcini (model Anexa nr. 3).

Responsabilitatea şi răspunderea întocmirii documentaţiei de atribuire revine în totalitate achizitorului.

- 7.1.2. Etapa de organizare şi derulare a achiziţiei şi atribuirea contractului/întocmirea facturii

- Această etapă debutează cu publicarea anunţului pe site-ul achizitorului sau pe site-ul www.primariabistrita.ro, include toate fazele de evaluare a ofertelor şi se finalizează în momentul încheierii contractului de achiziţie sau a emiterii facturii.

- În cazul în care Achizitorul are pagina de internet, acesta are obligaţia de a întocmi un anunţ, conform modelului din Anexa nr. 2, pe care îl postează pe site. Ataşat acestui anunţ se postează caietul de sarcini, întocmit conform modelului prezentat în Anexa nr. 3.

- Dacă achizitorul nu are pagină de internet, acesta va întocmi un anunţ (model Anexa nr. 2), prin care va aduce la cunoştinţa operatorilor economici achiziţiile de produse/servicii/lucrări pe care doreşte să le realizeze și un caiet de sarcini, întocmit conform modelului prezentat în Anexa nr. 3. În cadrul anunţului, achizitorul va preciza modul în care operatorii economici interesaţi de achiziţie pot intra în posesia documentaţiei necesare pentru întocmirea ofertei.

- Anunţul va fi transmis direcţiei din cadrul primăriei responsabilă cu monitorizarea proiectului, în vederea publicării pe site-ul www.primariabistrita.ro iar caietul de sarcini va fi pus la dispoziția persoanelor interesate.

Achizitorul primeşte ofertele transmise de operatorii economici interesaţi pentru furnizarea produselor sau prestarea lucrărilor/serviciilor, le analizează şi alege oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic.

Achiziţia se va realiza după împlinirea termenului de minim 3 zile de la  postarea pe site a anunțului, de la ofertantul a cărui ofertă îndeplineşte specificaţiile tehnice solicitate şi al cărui preţ este cel mai mic. În cazurile în care, din motive bine întemeiate, acest termen nu poate fi respectat, se va prezenta cel puţin o ofertă de preț.

În situaţia în care, pentru achiziţia de produse, lucrări sau servicii nu a fost depusă nici o ofertă, achizitorul poate realiza achiziţia în urma efectuării unui studiu de piaţă pe internet şi/sau în magazinele de desfacere. Achiziţia se va realiza de la ofertantul a cărui ofertă îndeplineşte specificaţiile tehnice solicitate şi al cărui preţ este cel mai mic.

Pentru produsele cu o valoare mai mică de 4.500,00 lei fără TVA, achiziţia se va realiza pe bază de factură.

Pentru produsele cu o valoare mai mare sau egală cu 4.500,00 lei fără TVA și pentru lucrări și servicii se va prezenta cel puţin o ofertă de preț iar achiziţia se va efectua pe bază de contract. În situaţia în care nu se pot obţine oferte de preţ scrise, se va menţiona în referat modalitatea de identificare a ofertei – prospectarea pieţei în magazinele de tip supermarket, hipermarket, producători agricoli, etc..

Încheierea şi conţinutul contractului de achiziţie

Contractul de achiziţie publică se întocmeşte de către achizitor pentru produsele cu o valoare mai mare sau egală cu 4.500,00 lei fără TVA, pentru lucrări şi pentru servicii.

Contractele se încheie, de regulă, în 2 exemplare originale, după cum urmează:

- 1 ex. Contractantului ( furnizor, executant sau prestator, după caz);

- 1 ex. Achizitorului.

Factura înlocuieşte contractul de achiziţie în cazul produselor cu valori mai mici de 4.500,00 lei fără TVA.

În cazul în care beneficiarul intenţionează să achiziţioneze produse similare iar atribuirea contractelor poate fi realizată pe loturi separate, valoarea estimată a achiziţiei se determină luând în considerare valoarea globală estimată a tuturor loturilor.

Prin produse similare se înţelege acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare;

b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv.

Achizitorul are obligaţia să semneze contractul de achiziţie cu operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul.

Perioada de valabilitate a contractului de achiziţie trebuie să permită achizitorului implementarea activităţilor prevăzute în proiectul finanţat din bugetul local al Municipiului Bistriţa, în conformitate cu graficul de implementare a  proiectului din cererea de finanţare.

Contractul de achiziţie trebuie să precizeze datele de identificare ale părţilor semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului, condiţiile de modificare/actualizare a preţului contractului, etc..

Se recomandă ca achizitorul să includă în contractul de achiziţie şi prevederi referitoare la condiţiile de livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii, etc. în conformitate cu prevederile legale.

Dacă ofertantul în favoarea căruia a fost atribuit contractul de achiziţie refuză semnarea contractului în termenii stabiliţi, achizitorul poate să încheie contractul de achiziţie respectiv cu ofertantul clasat pe locul următor sau poate relua achiziţia în aceleaşi condiţii.

## 7.1.3. Etapa postatribuire contract, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului

Această etapă cuprinde perioada de derulare a contractului până la finalizarea acestuia.

Finalizarea contractului trebuie să se încadreze în perioada de implementare a contractului de finanţare şi în limitele bugetare stabilite.

Modificarea contractelor de achiziţii încheiate de achizitor este permisă cu respectarea următoarelor condiţii:

- Modificările contractului/comenzii pot fi făcute doar în perioada de execuţie a contractului;

- Scopul actului adiţional trebuie sa fie strâns legat de obiectul contractului iniţial;

- Orice modificare care prelungeşte durata de furnizare/prestare a contractului trebuie făcută astfel încât implementarea şi plăţile finale să poată fi realizate înaintea expirării contractului de finanţare încheiat cu Municipiul Bistriţa.

7.1.4. Recepţia produselor sau serviciilor

Achiziţia se consideră efectuată odată cu recepţia produselor, serviciilor sau lucrărilor şi semnarea notei de recepție sau a procesului verbal de recepţie.

Recepţia reprezintă operaţiunea prin care achizitorul îşi exprimă acceptul faţă de produsele, serviciile sau lucrările care au făcut obiectul achiziţiei şi pe baza căreia efectuează plata.

Furnizarea produselor, prestarea serviciilor și execuția lucrărilor trebuie dovedite prin prezentarea următoarelor documente justificative:

- pentru produsele cu o valoare mai mică de 4.500,00 lei fără TVA - documentele justificative de recepţie menţionate în Anexa VI la Ghidul solicitantului;

- pentru produsele ale căror valori sunt mai mari sau egale cu 4.500,00 lei fără TVA și pentru lucrări şi servicii - documentele justificative de recepţie menţionate în Anexa VI la Ghidul solicitantului și procese verbale de recepţie (anexele 8-10 la instrucțiuni).

8. Dosarul achiziţiei

Dosarul achiziţiei trebuie să cuprindă cel puțin următoarele documente, care vor fi anexate la raportul intermediar/final depus în vederea decontării cheltuielilor:

| Nr. crt. | Documente minime ale dosarului de achiziţii | Produse/servicii/ lucrări |
| --- | --- | --- |
| 1 | Program de achiziţii |  |
| 2 | Caiet de sarcini |  |
| 3. | Anunţ |  |
| 4. | Oferte de preț – se va prezenta cel puţin o ofertă pentru: - produsele cu o valoare mai mare sau egală cu 4.500,00 lei fără TVA/lucrări/servicii; - produsele cu o valoare mai mică de 4.500,00 lei fără TVA pentru care, din motive bine întemeiate, nu a fost respectat termenul de așteptare de minim 3 zile menționat la punctul 7.1.2. din instrucțiuni. |  |
| 5. | Contract semnat, factură şi proces verbal de recepţie - pentru produsele ale căror valori sunt mai mari sau egale cu 4.500,00 lei fără TVA, lucrări şi servicii |  |
| 6. | Factură - pentru produsele cu o valoare mai mică de 4.500 lei fără TVA |  |

9. Sinteza achiziţiei

| Nr. crt. | Etapa | Operaţiunea | Documente justificative |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Programarea achiziţiei | Elaborarea Programului de achiziţii pentru proiect | Program de achiziţii pentru proiect (Anexa nr. 1) |
|  |  | Identificarea achiziţiei în Programul de achiziţii |  |
|  | Elaborarea documentaţiei de atribuire | Elaborarea anunţului | Anunţ (Anexa nr. 2) |
|  |  | Elaborarea caietului de sarcini | Caiet de sarcini (Anexa nr. 3) |
|  |  | Publicarea anunţului și a caietului de sarcini pe site-ul achizitorului sau publicarea anunțului pe site-ul primăriei | Dovada publicării - captură de ecran tipărită pe suport de hârtie |
|  | Derularea achiziţiei | Primirea şi înregistrarea ofertelor | Cel puţin o ofertă de preț pentru: - produsele cu o valoare mai mare sau egală cu 4.500,00 lei fără TVA, lucrări și servicii; - produsele cu o valoare mai mică de 4.500,00 lei fără TVA pentru care, din motive bine întemeiate, nu a fost respectat termenul de așteptare de minim 3 zile menționat la punctul 7.1.2. din instrucțiuni. |
|  |  | Deschiderea ofertelor |  |
|  |  | Evaluarea ofertelor |  |
|  | Atribuirea contractului/ emiterea facturii | Comunicarea rezultatului achiziţiei către ofertantul câştigător | Contract semnat și factură - pentru produsele cu valori mai mari sau egale cu 4.500 lei fără TVA, lucrări şi servicii |
|  |  | Semnarea contractului |  |
|  |  | Emiterea facturii | Factură - pentru produsele cu valori mai mici de 4.500 lei fără TVA |
|  | Constituirea dosarului de achiziţie | Definitivarea dosarului de achiziţie publică | Dosar de achiziţie |
|  | Derularea şi finalizarea contractului | Intrarea în efectivitate, îndeplinirea obligaţiilor asumate şi recepţia lucrărilor/produselor/ serviciilor | Documentele justificative de recepţie prevăzute în anexa VI la Ghidul solicitantului - pentru produsele cu o valoare mai mică de 4.500,00 lei fără TVA |
|  |  |  | Documentele justificative de recepţie prevăzute în anexa VI la Ghidul solicitantului și procesele verbale de recepţie întocmite conform modelelor prezentate în anexele 8-10 - pentru produsele ale căror valori sunt mai mari sau egale cu 4.500,00 lei fără TVA și pentru lucrări şi servicii. |

Anexe

Anexa 1

Denumire achizitor

Nr. _______ / ___________

PROGRAM ACHIZIŢII

pentru proiectul …………………………………………………………

(se va corela cu bugetul proiectului)

| Nr. crt. | Denumire produs/serviciu/lucrare | U/M | Nr. unităţi | Cost unitar estimat (lei, inclusiv TVA) | Cost total estimat (lei, inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data									  Achizitor

Semnătura

Anexa 2

Denumire achizitor

Nr. _______ / ___________

ANUNŢ

În vederea achiziţionării produselor/serviciilor/lucrărilor menţionate în tabelul următor în cadrul Proiectului “……………………………………..”, cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul …….., în baza legii 350/2005, ……….................................., (denumire achizitor), cu sediul în localitatea ............................... str. ................................, nr. .........., tel..................., cod fiscal .......................... reprezentată prin ............................................................................. (denumirea conducătorului), funcţia..............................................., în calitate de achizitor, lansează prezenta solicitare de ofertă. Documentaţia necesară, informaţii cu privire la modul de întocmire, data şi locul de depunere a ofertei/ofertelor, se pot obţine la telefon ................, persoană de contact ..................

Criteriul utilizat pentru achiziţie este preţul cel mai scăzut, în condiţiile în care oferta corespunde cerinţelor de natură tehnică şi cantitativă descrise în specificaţiile tehnice.

| Nr. crt. | Denumire produs/serviciu/lucrare | U/M | Nr. unităţi | Cost unitar estimat (lei, cu TVA) | Cost total estimat (lei, cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

În cazul în care sunteţi interesaţi să prezentaţi oferta pentru furnizarea produselor/prestarea serviciilor/realizarea lucrărilor mai sus menţionate,  aşteptam să ne contactaţi.

Data									Semnătură achizitor

Anexa 3

Denumire achizitor

CAIET DE SARCINI

1.1. Elemente generale:

1.1.1. Denumirea achizitorului: ………………………………………..

1.1.2. Obiectul achiziţiei: furnizare de produse/prestare de servicii/execuţie lucrări.

1.1.3. Locul furnizării produselor/prestării serviciilor/execuţiei lucrărilor:

1.1.4. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii achiziţiei:

Contract de finanţare nr. ……….. din data de ………. încheiat în baza Legii 350/2005 cu Municipiul Bistrita în calitate de Finanţator.

1.2. Prezentarea/descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor care urmează a fi achiziţionate:

1.3. Condiţii tehnice minimale:

| Nr. crt. | Denumire produs/serviciu/lucrare | U/M | Nr. unităţi | Condiţii tehnice minimale |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1.4. Termen de furnizare/prestare/execuţie:

1.5. Garanţia acordată produselor/serviciilor/lucrărilor:

1.6. Mod de recepţie: după furnizarea produselor/terminarea prestării serviciilor/terminarea lucrărilor se întocmeşte Procesul-verbal de recepţie.

Întocmit

Achizitor

Anexa 4

CONTRACT DE SERVICII

Nr. _______ / L /  ____________

Preambul

Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016

Art. 1. Părţile contractante:

_________________________________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ___,   jud. _____________, cod poştal _________, telefon ________, fax ________, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului __________, CUI RO _______, cont nr. ________________ deschis la ___________________ reprezentată prin _________________, în calitate de Achizitor,

şi

____________________, cu sediul în _________ str. __________, nr.______, ap._, jud._________, telefon ___________,  număr de înmatriculare la Registrul Comerţului

J /___________, cod unic de înregistrare ________________, cont nr. RO__________________  deschis la __________  reprezentată prin dl./dna. _____________, în calitate de Prestator.

Art. 2. Definiţii

În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. Achizitor şi Prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - totalitatea activităţilor a căror prestare face obiectul contractului, aşa cum sunt cuprinse în caietul de sarcini;

e. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau culpei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f. caietul de sarcini/tema de proiectare  - descrierea obiectivă a serviciilor necesare achizitorului. Conţine în mod obligatoriu specificaţii tehnice.

g. proiect tehnic - documentaţie (piese scrise şi desenate) ce cuprinde soluţiile tehnice şi economice de realizare a obiectivului de investiţii, pe baza căreia se execută lucrările autorizate;

h. studiu de fezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării.

i. detalii de execuţie - documentaţia care stă la baza executării lucrării şi cuprinde toate elementele de detaliu necesare executantului;

j. zi - zi calendaristică;

k. an - 365 de zile.

Art. 3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de ................................................., conform cerinţelor din Caietul de sarcini şi ofertei depuse, în termenul convenit prin prezentul contract.

Art. 5. Preţul contractului

5.1. Preţul contractului este de __________ lei total, din care _____________ lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de ___________ lei.

Art. 6.  Durata contractului

Durata contractului este de …………………… luni. Contractul încetează să producă efecte după recepţia serviciilor prestate.

Art. 7. Executarea contractului

Executarea contractului începe la data semnării acestuia. Executantul are obligaţia prestării serviciilor în termen de ………………. de zile de la intrarea în vigoare a contractului.

Art. 8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului (parte integranta a acestuia) sunt:

a) oferta;

b) acte adiţionale, dacă există;

c) alte anexe la contract.

Art. 9.  Obligaţiile principale ale Prestatorului

Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele solicitate în Caietul de sarcini şi prezentate în ofertă.

Art. 10.  Obligaţiile principale ale Achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia Prestatorului facilităţi şi/sau informaţii/documente/date pe care acesta le deţine şi pe care Prestatorul le consideră necesare îndeplinirii contractului.

10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul convenit.

10.3. Achizitorul se obligă să plătească către Prestator preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate în termenele prevăzute în contract.

Art. 11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor şi rezilierea contractului

11.1.  În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul:

i. - nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate

ii. - îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate

iii. - îşi îndeplineşte cu întârziere obligaţiile asumate

atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului penalităţi calculate la valoarea contractului rămasă de executat/executată necorespunzător/executată cu întârziere.

11.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti penalităţi de întârziere pentru suma neachitată.

11.3. Penalităţile prev. la art.11.1 şi 11.2 se calculează potrivit art. 3, alin. 2^1 din  Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare.

11.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificările şi completările ulterioare.

11.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Prestatorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Prestator.

11.6. În toate cazurile, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art. 13. Alte responsabilităţi ale Prestatorului

13.1. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenită angajamentului asumat şi în conformitate cu Caietul de sarcini.

13.4. Prestatorul are obligaţia de a presta serviciile fără a modifica preţul contractului.

Art. 15. Recepţie şi verificări

15.1 Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini.

15.2. (1) Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

(2) Termenul de verificare, de modificare sau completare a documentaţiei, este în concordanta cu termenele din Caietul de sarcini.

Art. 16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor la termenul comunicat de către Achizitor.

16.2. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă graficul de prestare a serviciilor acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

16.3. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului.

Art. 17. Documente şi modalităţi de plată

17.1. Plata se va efectua în termen de 30 zile de la prezentarea facturii.

Art. 18. Ajustarea preţului contractului

18.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt tarifele declarate în ofertă.

18.2. Preţul contractului este ferm şi nu se actualizează.

Art. 19. Amendamente şi clauze de modificare ale contractului

19.1. Pe durata derulării contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art. 20. Subcontractanţi

Nu este cazul.

Art. 21. Cesiunea

21.1. Prestatorul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul Achizitorului.

21.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

Art. 22. Forţa majoră

22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

Art. 23. Soluţionarea litigiilor

23.1. Achizitorul şi  Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la locul executării contractului.

Art. 24. Limba care guvernează contractul

24.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

24.2. Rapoartele şi alte documente solicitate se vor redacta în limba română.

Art. 25. Comunicări

25.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris şi înregistrată atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

25.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui.

Prezentul contract se încheie la sediul achizitorului, azi ………………, în 2 exemplare, din care unul a fost înmânat Prestatorului şi unul rămâne la Achizitor.

ACHIZITOR,                                                     		                   PRESTATOR,

Anexa 5

CONTRACT DE FURNIZARE PRODUSE

Nr. ______________________

(pentru produsele ale căror valori sunt mai mari sau egale cu 4.500 de lei fără TVA)

Preambul

Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016

Art. 1. Părţile contractante:

_____________________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ___,   jud. _____________, cod poştal _________, telefon ________, fax ________, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului __________, CUI RO _______, cont nr. ________________ deschis la ___________________ reprezentată prin _________________, în calitate de Achizitor,

şi

SC …………, str…………., telefon ………, fax  ………., număr de înmatriculare …………, cod fiscal …………, cont …………deschis la ………………, reprezentata prin………………, în calitate de furnizor.

Art. 2. Definiţii

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.

      - achizitor şi  furnizor  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

      - destinaţie finala  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

      - forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

Art. 3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

Art. 4. Obiectul principal al contractului

4.1. Furnizorul se obligă sa furnizeze, respectiv să vândă ........................ conform Caietului de sarcini şi ofertei depuse, în termenul convenit prin prezentul contract.

4.2. Cantităţile ce se vor achiziţiona prin acest contract sunt cele precizate în oferta de preţ. Aceste cantităţi pot fi majorate, în funcţie de necesităţile achizitorului.

Art. 5. Preţul contractului

5.1.  Preţul contractului este de  _____________lei fără TVA (conform ofertei).

5.2. Preţul contractului este exprimat în lei şi este ferm.

Art. 6. Durata contractului

6.1. Prezentul contract se derulează până la data .......................

Art. 7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe după semnarea lui de către ambele părţi.

Art. 8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

a) Oferta

b) Acte adiţionale, dacă există;

c) Alte anexe la contract.

Art. 9. Obligaţiile principale ale furnizorului

9.1. Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele conform celor precizate în ofertă. Livrarea se va efectua la locul indicat in fiecare comanda.

Art. 10.  Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1. Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în momentul livrării acestora.

10.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termen de 30 zile de la prezentarea facturii.

Art. 11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul:

i.- nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate,

ii.- îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate,

iii.- îşi îndeplineşte cu întârziere obligaţiile asumate,

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului penalităţi calculate la valoarea contractului rămasă de executat/executată necorespunzător/executată cu întârziere.

11.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti penalităţi de intârziere pentru suma neachitată.

11.3. Penalităţile prev. la art.10.1 şi 10.2 se calculează potrivit art.3, alin.2^1 din  Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar cu modificările şi completările ulterioare.

11.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil rep. cu modificările şi completările ulterioare.

11.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.

11.6. În toate cazurile, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

Art. 12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1. Nu este cazul.

Art. 13. Recepţie, inspecţii şi teste

13.1. Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.

13.2. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

13.3. Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei cantitative şi calitative, se vor face la destinaţia finală a produselor.

13.4. Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului,  de a înlocui produsele refuzate.

13.5. Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

13.6. Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

Art. 14. Ambalare şi marcare

14.1. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

14.2. Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

Art. 15.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

15.1. Furnizorul are obligaţia de a livra produsele în max. 2 zile de la lansarea comenzii.

15.2. Furnizorul va transmite achizitorului (la fiecare livrare) documentele care însoţesc produsele:

a) factura fiscală;

b) declaraţie de conformitate;

15.3. Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

15.4. Toate cheltuielile privind transportul produselor, inclusiv pentru cele returnate de achizitor, vor fi suportate de către furnizor.

15.5. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor.

Art. 16. Perioada de garanţie acordată produselor

16.1. Nu este cazul.

Art. 17. Ajustarea preţului contractului

17.1. Preţul contractului este ferm.

17.2. Nu se acceptă actualizarea sau revizuirea preţului contractului.

Art. 18. Amendamente

18.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art. 19. Subcontractanţi

19.1. Nu este cazul.

Art. 20. Cesiunea

20.1. Cesiunea contractului se poate face conform prevederilor art. 1315 – art. 1320 din Legea 287/2009, republicată privind Codul civil.

Art. 21. Forţa majoră

21.1. Forţa majora este constatată de o autoritate competentă.

21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5. Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 22. Soluţionarea litigiilor

22.1. Achizitorul şi furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

22.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la locul furnizării produselor.

Art. 23 Limba care guvernează contractul

23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 24. Comunicări

24.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

24.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.3. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

Art. 25. Legea aplicabilă contractului

25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract se încheie la sediul achizitorului, azi ………………, în 2 exemplare, din care unul a fost înmânat Furnizorului şi unul rămâne la Achizitor.

ACHIZITOR,						                         FURNIZOR,

Anexa 6

CONTRACT DE EXECUTARE LUCRĂRI

Nr. …….. din ………….

Preambul

Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art. 7 alin.(5) din Legea 98/2016

Art. 1. Părţile contractante:

_________________________________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ___,   jud. _____________, cod poştal _________, telefon ________, fax ________, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului __________, CUI RO _______, cont nr. ________________ deschis la ___________________ reprezentată prin _________________, în calitate de Achizitor,

şi

_________________________________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ___,   jud. _____________, cod poştal _________, telefon ________, fax ________, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului __________, CUI RO _______, cont nr. ________________ deschis la ___________________ reprezentată prin _________________, în calitate de Executant.

Art. 2. Definiţii

În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

      - Achizitor şi Executant  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

      - forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibila executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

      - zi - zi calendaristică;

      - an - 365 de zile.

- Clauze obligatorii

Art. 3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 4. Obiectul contractului

Executantul se obliga sa execute lucrările …………………………………… , conform cerinţelor din Caietul de sarcini şi ofertei depuse, în termenul convenit prin prezentul contract.

Art. 5. Preţul contractului

5.1. Preţul pentru lucrările care se execută este de …………. lei, la care se adaugă TVA.

Art. 6.  Durata contractului

Durata contractului este de …………………… luni. Contractul încetează să producă efecte după recepţia finală a lucrărilor efectuate.

Art. 7. Executarea contractului

Executarea contractului începe la data semnării acestuia. Executantul are obligaţia efectuării lucrărilor în termen de ………………. de zile de la intrarea în vigoare a contractului.

Art. 8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului (parte integranta a acestuia) sunt:

a) oferta;

b) graficul de execuţie;

c) acte adiţionale, dacă există;

d) alte anexe la contract.

Art. 9. Obligaţiile principale ale Executantului

9.1. 	(1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.2. 	(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective sa îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului.

9.3. 	(1) Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.

(2) Executantul are dreptul de a retine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

Art. 10.  Obligaţiile principale ale Achizitorului

10.1. La începerea lucrărilor Achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului, fără plata, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcina;

            - suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

10.3. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului întreaga documentaţie necesara pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plata, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

10.4. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

Art. 11.  Sancţiuni şi penalităţi pentru neîndeplinirea culpabila a obligaţiilor

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul:

i.- nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate

ii.- îşi îndeplineşte necorespunzător obligaţiile asumate

iii.- îşi îndeplineşte cu întârziere obligaţiile asumate

atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului penalităţi calculate la valoarea contractului rămasă de executat/executată necorespunzător/executată cu întârziere.

11.2. În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termenul convenit, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti penalităţi de întârziere pentru suma neachitată.

11.3. Penalităţile prevăzute la art. 11.1 şi 11.2 se calculează potrivit art. 3, alin. 2^1 din  Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare.

11.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535 - 1536 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

11.5 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Executant.

11.6 În toate cazurile, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

II. Clauze specifice

Art. 12. Începerea şi execuţia lucrărilor

12.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maxim …… zile de la primirea ordinului în acest sens din partea Achizitorului.

12.2. (1) Lucrările trebuie sa se deruleze conform graficului de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.

(2) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

12.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

12.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

Art. 13. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

13.1. În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta

îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;

Art. 14. Finalizarea lucrărilor

14.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut(ă) a se finaliza într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat(a) în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

14.2. (1) La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia daca sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

14.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

Art. 15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

15.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

15.2. 	(1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

15.3. În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2, alin. (1), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 16. Modalităţi de plată

16.1. Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către Executant în termen de 30 zile de la emiterea facturii de către acesta.

16.2 Situaţiile de plată se confirmă în termen de 5 zile de la data depunerii acestora la Achizitor.

16.3. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Achizitor. Daca verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

16.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

Art. 17. Ajustarea  preţului contractului

17.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate în ofertă.

17.2. Preţul contractului este ferm şi nu se poate actualiza.

Art. 18. Amendamente

Pe durata derulării contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Art. 19. Subcontractanţi

Nu este cazul.

Art. 19. Cesiune

19.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera, total sau parţial, obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul Achizitorului.

19.2. Cesiunea nu va exonera Executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

Art. 20. Forţa majoră

20.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

20.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

20.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

20.4. Partea contractanta care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice masuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

20.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată preţinde celeilalte daune-interese.

Art. 21. Soluţionarea litigiilor

21.1. Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

21.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc sa rezolve în mod amiabil divergentele contractuale, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti de la locul executării contractului.

Art. 22. Limba care guvernează contractul

Limba care guvernează contractul este limba româna.

Art. 23. Comunicări

23.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării primirii comunicării.

23.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

Art. 24. Legea aplicabila contractului

Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract se încheie la sediul achizitorului, azi ………………, în 2 exemplare, din care unul a fost înmânat Executantului şi unul rămâne la Achizitor.

ACHIZITOR,					      				EXECUTANT,

Anexa 7

Achizitor: …………………..………………..

Aprobat,

(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal, semnătura autorizată)

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE A SERVICIILOR

Nr. ................. din .................

.................(denumirea serviciilor), prestate în cadrul contractului de servicii de…………nr. .......din data.........., încheiat între ..........................., în calitate de Achizitor, şi  ....................... (după caz), în calitate de Prestator, în cadrul contractului de finanţare nr. ……………………………..

Comisia de recepţie, formată din:

...................................

..................................

a procedat astăzi.......................  (data) la recepţia serviciilor care au făcut obiectul contractului de servicii menţionat mai sus, având o valoare de…………..lei, la care se adaugă ……………….lei TVA.

La recepţia serviciilor a participat ………………………….…. (nume şi prenume), în calitate de reprezentant legal al …………… (denumirea Prestatorului).

Comisia de recepţie constată şi consemnează că serviciile care au făcut obiectul contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor, exigenţelor, cantităţilor şi în graficul de timp prevăzute în contractul de servicii.

De asemenea, comisia de recepţie constată că Prestatorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat între părţi.

Valoarea serviciilor prestate este de…………………..  lei la care se adaugă TVA……….. lei şi corespunde cu preţul înscris în contractul de servicii încheiat între părţi.

Prezentul proces-verbal, conţinând.............file a fost încheiat astăzi.............la ....................în.......exemplare.

Achizitor                      				Prestator

………………………                                       	....................................

Comisia de recepţie

(numele, prenumele şi semnătura)		(numele, prenumele, funcţia si

...............................................................		semnătura reprezentantului legal)

Anexa 8

Achizitor: …………………..………………..

Aprobat,

(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal, semnătura autorizată)

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE A PRODUSELOR

Nr. ................. din .................

(pentru produsele ale căror valori sunt mai mari sau egale cu 4.500 de lei fără TVA)

.................(denumirea produselor), furnizate în cadrul contractului de furnizare de…………nr. .......din data.........., încheiat între ..........................., în calitate de Achizitor, şi  ....................... (după caz), în calitate de Furnizor, în cadrul contractului de finanţare nr. ……………………………..

Comisia de recepţie, formată din:

...................................

..................................

a procedat astăzi.......................  (data) la recepţia produselor care au făcut obiectul contractului menţionat mai sus, având o valoare de…………..lei la care se adaugă ……………….lei TVA. La recepţia produselor a participat ………………………….…. (nume şi prenume), în calitate de reprezentant legal al …………………………..…… (denumirea Furnizorului).

Comisia de recepţie constată şi consemnează că produsele care au făcut obiectul contractului au fost furnizate cu respectarea cerinţelor prevăzute în contractul de furnizare.

De asemenea, comisia de recepţie constată că Furnizorul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat între părţi.

Valoarea produselor furnizate este de…………………..  lei la care se adaugă TVA………..lei şi corespunde cu preţul înscris în contractul încheiat între părţi.

Prezentul proces-verbal, conţinând............. file a fost încheiat astăzi.............la ....................în.......exemplare.

Achizitor                      				Furnizor

………………………                                       	....................................

Comisia de recepţie

(numele, prenumele şi semnătura)		(numele, prenumele, funcţia si

...............................................................		semnătura reprezentantului legal)

Anexa 9

Achizitor: ......................................................

Aprobat (nume, prenume, funcţia reprezentantului legal, semnătura autorizată)

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR

Nr. ............ din ...................

Lucrările realizate în cadrul contractului de lucrări nr. .............. din .................. încheiat între ................. în calitate de Achizitor şi ...................... în calitate de Executant, în cadrul contractului de finanţare nr. ...........

Comisia de recepţie, constituită prin Decizia nr. .....din ........ a ............ (funcţia reprezentantului legal şi numele Achizitorului), formată din:

............................

............................

a procedat astăzi ............. la recepţia lucrărilor care fac obiectul contractului de lucrări nr. ........, având o valoare de ............. lei, la care se adaugă .................... lei TVA.

La recepţia lucrărilor a participat ................... (nume, prenume), în calitate de reprezentant legal al .......... (denumirea Executantului).

Comisia de recepţie constată că lucrările realizate în cadrul contractului respectă cerinţele de calitate şi cantitate prevăzute în caietul de sarcini.

Valoarea totală a lucrărilor realizate este de ………………….. lei la care se adaugă TVA ………………….. lei şi corespunde cu preţul înscris în contractul de lucrări încheiat între părţi.

De asemenea, comisia constată că Executantul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat între părţi.

Prezentul proces-verbal, conţinând ............. file a fost încheiat astăzi ............. la .................... în ....... exemplare, din care…….pentru Achizitor şi unul pentru Executant.

Achizitor                                                       	Executant

………………………                                        	....................................

Comisia de recepţie

(numele, prenumele şi semnătura)		(numele, prenumele, funcţia si

...............................................................		semnătura reprezentantului legal)

Se va ţine cont de faptul că responsabilul financiar nu poate să facă parte din comisie.

Se va ţine cont de faptul că responsabilul financiar nu poate să facă parte din comisie.

Se va ţine cont de faptul că responsabilul financiar nu poate să facă parte din comisie.