CABINET PRIMAR

Nr. 47029 din 02.06.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind incetarea prin acordul părţilor a Contractului de finanţare nr. 4340/24.05.2019 aferent proiectului “Centru intermodal de transport public- strada Gării- strada Tărpiului- strada Industriei, municipiul Bistriţa”

Sunt de notorietate în spațiul public, discuțiile și nemulțumirile cetățenilor vizând proiectul intitulat proiectului “Centru intermodal de transport public- strada Gării- strada Tărpiului- strada Industriei, municipiul Bistriţa”.

Încă din primele săptămâni de la preluarea mandatului am analizat posibilitatea de realizare și apoi de modificare a acestui obiectiv de investiții.

Chiar dacă obiectivul general al proiectului a fost de reducere a emisiilor de carbon în municipiul Bistrița prin construirea unei stații de transport public care să creeze condițiile pentru îmbunătățirea eficienței transportului public urban, prin desfășurarea într-un mod organizat și controlabil a transferului pasagerilor între transportul public feroviar/ rutier intrajudețean/ interjudețean/ internațional pe de o parte și transportul public local, modalitatea lui de realizare afectează atât locuitorii din blocurile de locuințe de pe strada Gării cât și pe cei care locuiesc pe str. Tărpiului.

În același timp, am avut în vedere și efortul financiar mare pe care Municipiul Bistrița trebuia să-l facă în cazul acestui proiect, cca. 4 mil. Euro, cheltuieli neeligibile.

Realizarea unei traversări auto peste/sub linia ferată în zona gării este o necesitate indiscutabilă a municipiului Bistrița și din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții ADR NV este posibil a fi realizată într-o formă mai fezabilă și cu cheltuieli neeligibile mai mici, în exercițiul financiar 2021-2027, când vor fi introduse, în premieră, măsuri pentru siguranța traficului rutier.

Raportat la data de finalizare a Contractului de finanțare- 30.09.2021, există un risc major de neincadrare in termenul maxim de implementare a POR 2014 – 2020, cu repercursiuni financiare, în sensul asigurării finanțării proiectului din bugetul local.

Având in vedere efortul financiar al bugetului local pentru continuarea proiectului, consider că este momentul oportun pentru a solicita încetarea, prin acordul părţilor, a Contractului de finanţare nr. 4340/24.05.2019.

Este atributul exclusiv al autorității deliberative de a dispune cu privire la încetarea Contractului de finanțare, respectiv de a se pronunţa asupra necesităţii şi oportunităţii emiterii hotărârii, iar din perspectiva normelor de tehnică legislativă, încetarea Contractului trebuie să urmeze aceeaşi cale și să îmbrace aceeași formă ca și aprobarea proiectului și încheierea Contractului de finanțare.

Astfel, prin Raportul Comun al Direcţiei Integrare Europeană, Direcţiei Administraţie Publică, Juridic, Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice, Arhitectului şef și Serviciului Achiziții Publice se înaintează Proiectul de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a Contractului de finanțare nr. 4340/24.05.2019 aferent proiectului “Centru intermodal de transport public- strada Gării - strada Tărpiului - strada Industriei, municipiul Bistrița”.

Având în vedere aspectele menționate anterior, aprob inițierea Proiectului de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a Contractului de finanțare nr. 4340/24.05.2019 aferent proiectului “Centru intermodal de transport public - strada Gării - strada Tărpiului - strada Industriei, municipiul Bistrița”, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de Consiliul local al municipiului Bistrița în forma prezentată.

Primar,

Ioan Turc