Cabinet Primar

Nr. 51139/15.06.2021

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 132/28.08.2018  pentru aprobarea Proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect

Municipiul Bistriţa a semnat contractul de finanţare nr. 4121/25.03.2019 aferent cererii de finantare cod SMIS 119105, intitulată „Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa".

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională,  Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Prioritatea de investitii 4.1- Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura un serviciu eficient de transport public de călători şi de a îmbunătăţi condiţiile pentru utilizarea modurilor nemotorizate de transport, în vederea reducerii numărului de deplasări cu transportul privat (cu autoturisme) şi reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport, prin configurarea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Realizarea benzilor dedicate pentru mijloacele de transport public local de călători (autobuze electrice) prin construirea infrastructurii rutiere aferente culoarului benzii dedicate şi separarea fizică a acesteia de restul traficului rutier prin sisteme specifice, in vederea imbunatatirii eficienţei transportului public de călători, a frecvenţei şi a timpilor săi de parcurs, accesibilităţii, transferului sustenabil al unei părţi din cota modală  a transportului privat cu autoturisme (în creştere în Bistrita, dar si in România) către transportul public;

2. Achizitionarea de mijloace de transport aferente sistemului de transport public de calatori  - autobuze electrice;

3. Construirea pistelor pentru biciclete si modernizarea traseelor pentru pietoni;

4. Modernizarea/reabilitarea benzilor (partea carosabilă) utilizate pentru transportul autoturismelor, ca parte a activităţii de reconfigurare/configurare a străzilor urbane cu benzi dedicate, pe strazile General Grigore Balan, Gheorghe Sincai si str. Calea Moldovei – partial;

5. Construirea unei autobaze aferente transportului public local de călători cu autobuze electrice, cu centru de comanda pentru managementul traficului Liniei verzi de transport public;

6. Achiziţionarea şi instalarea punctelor de reîncărcare a autobuzelor electrice;

7. Construirea şi modernizarea staţiilor de transport public de călători;

8. Crearea unui nou traseu de transport public.

Valoarea totală a proiectului, conform contractului de finantare nr 4121/25.03.2019, este de 58.823.323,26 lei, din care valoarea totala eligibila de 54.180.440,25 lei  si valoarea totala neeligibila de 4.642.883,01 lei.

Prin prezentul proiect de hotarare se propune modificarea bugetului proiectului, astfel: valoare totală a proiectului de 68.899.677,03 lei, din care valoarea totala eligibila de 54.180.440,25 lei şi valoare totală neeligibilă 14.719.236,78 lei.

Menționăm faptul că în conformitate cu prevederile art. 186 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului, taxa pe valoarea adăugată neeligibilă aferentă cheltuielilor eligibile privind achiziţia şi modernizarea mijloacelor de transport public va fi suportată de la bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare (OUG 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9, lit. o).

Astfel, din valoarea totală neeligibilă de 14.719.236,78 lei se va deconta TVA-ul neeligibil in valoare de 3.740.105,43 lei, aferenta cheltuielilor eligibile privind furnizarii de mijloace de transport public (autobuze electrice).

Aceasta modificare are în vedere demararea procedurii de încheiere a unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 4121/25.03.2019 pentru modificarea bugetului, ca urmare a actualizării Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici, precum și a necesității corelării bugetului cu valoarea contractelor de execuție lucrari si furnizare mijloace de transport si echipamente atribuite, dupa desfășurarea procedurii de achizitie publică.

Motivul actualizarii devizului general al proiectului este determinata de dificultatea atribuirii contractelor de furnizare a mijloacelor de transport public si a lucrarilor de executie, precum si de aplicarea prevederilor OUG 114/2018 cu privire la salariul minim aplicat in domeniul constructiilor.

De asemenea, s-au prevazut in devizul general, noi valori privind lucrarile de racordare (alimentare cu energie electrica a statiilor de incarcare), conform tarifelor de racordare percepute de operatorul de retea.	Plata lucrărilor de execuție cuprinse în contractul de racordare, se vor realiza în condițiile regulamentului de racordare la rețeaua de energie electrică, aprobat în conformitate cu Ordinul nr. 59/02.08.2013 și a Ordinului 160/03.09.2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013.

Având în vedere aspectele menționate anterior, aprob inițierea modificării Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 132/28.08.2018  privind aprobarea Proiectului “Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect, pe care o supun dezbaterii și aprobării de Consiliul local al municipiului Bistrița în forma prezentată.

Primar,

Ioan Turc

C.L./P.S.T./2 ex.