Direcţia Integrare Europeană

Direcţia Economică

Nr. 60.386 din 14.07.2021

RAPORT

privind modificarea Hotărârii nr. 122/02.08.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Proiectului „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 4, Municipiul Bistriţa” şi a cheltuielilor legate de proiect

Municipiul Bistriţa a depus în data de 04.01.2018 Proiectul „Reabilitare si modernizare Şcoala Gimnazială nr. 4, Municipiul Bistriţa”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020. Proiectul a fost selectat în vederea finanţării, primind codul SMIS 120276, iar Contractul de finanțare nr. 3705 a fost semnat la data de 01.02.2019.

Proiectul se derulează în perioada 01.02.2019 – 31.01.2022 şi urmăreşte imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale din Municipiul Bistrita, in vederea cresterii gradului de participare la nivelul învătământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, prin sporirea capacitatii infrastructurii de invatamant a - Şcolii Gimnaziale nr. 4, prin reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea imobilului Sală de sport, prin amenajarea curţii și a spaţiilor verzi .

Prin implementarea proiectului, Primaria Municipiului Bistrita contribuie la realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului, răspunzând obiectivului OC3 ”Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin reabilitarea a 30% din unităţile de învăţământ până în 2023”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale din municipiul Bistrita, in vederea cresterii gradului de participare la nivelul învătământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Sporirea capacității infrastructurii de învățamant - Școala Gimnazială nr 4, de la 31 săli de clase la 36 săli de clase funcționale şi cresterea capacității de la maxim 650 de locuri în prezent la maxim 900 de locuri, după finalizarea proiectului, prin Reabilitarea/modernizarea, echiparea și dotarea imobilelor Corp A regim de înălțime P+2, suprafața construită la sol de 1055 mp, Corp B regim de înăltime P+3, suprafața construită la sol de 721 mp și Corp C regim de înălțime P+1, suprafața construită la sol de 299 mp;

- Reabilitarea/ modernizarea, echiparea și dotarea imobilului Sală de sport a Școlii Gimnaziale nr. 4, regim de înăltime P+1, cu o suprafață construită la sol de 760 mp, în vederea funcționării și utilizării clădirii în cele mai bune condiții de siguranță pentru copii, conform standardelor europene, după finalizarea proiectului;

- Amenajare centrală termică amplasată la parterul clădirii Sală de sport, pe o suprafață de 16,80 mp și refacerea racordurilor și branșamentelor pentru asigurarea functionalității investiției;

- Amenajare curte si spatii verzi, pe imobilul inscris in CF nr. 59501, suprafata de 10.111 mp.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de:

- Copii scolari cu varsta cuprinsă între 6-14 ani din Municipiul Bistrița care locuiesc în zona rezidențială Școlii Gimnaziale nr. 4, precum și cadrele didactice/personalul auxiliar care își desfășoară activitatea la această instituție de învățământ obligatoriu.

Beneficiarii direcți:

- Familiile copiilor și a cadrelor didactice/ personal auxiliar identificați ca și grup țintă.

Beneficiarii indirecți:

- Municipiul Bistrița - 92.063 locuitori în anul 2013, prin punerea la dispoziția cetatenilor a unei infrastructuri educationale prescolare moderne si care corespunde cerintelor unei dezvoltari durabile, contribuind astfel la creșterea calității educționale în municipiul Bistrița;

- Populația județului Bistrița – Năsăud - 272861 locuitori în anul 2011, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Statistică Bistrița – Năsăud. Aceasta va beneficia în mod indirect prin faptul că investiția realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru investiții similare ale Autorităților Publice Locale din județ - se vor reduce discrepanțele comparativ cu situația la nivel european;

- Regiunea Nord – Vest: 2.600.132 locuitori în anul 2011. Aceștia vor beneficia în mod indirect prin faptul că investiția realizată prin proiect va servi ca exemplu pentru investiții similare ale Autorităților Locale din Regiunea Nord – Vest - se vor reduce discrepanțele comparativ cu situația la nivel european. - Societatea românească în ansamblu: investiția realizată prin proiect va servi ca exemplu pozitiv pentru celelalte Autorități Locale din țară - se vor reduce discrepanțele comparativ cu situația la nivel european.

Perioada de implementare a proiectului este din 01.02.2019 până în 31.01.2022, conform secțiunii Activități previzionate din cadrul cererii de finanțare.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanțare nr. 3705/ 01.02.2019, este de 20.585.490,31 lei, din care valoare totală eligibilă de 20.078.010,25 lei și valoarea totală neeligibilă de 507.440,06 lei.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 23.567.651,86 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 20.078.010,25  lei şi valoare neeligibilă 3.489.641,61  lei.

Aceste actualizari se impun in urma modificarilor legislative din domeniul constructiilor precum si a  modificarii cotei de contributie la asigurarile sociale astfel:

În conformitate cu prevederile art. 66 pct. 20 alin(2)din O.U.G. nr. 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuției asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, în cazul angajaților care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevazute la art. 60 pct.5. În sensul art. 2206 din legea 227/2015, cuantumul contribuției asiguratorii pentru muncă se calculează ca fiind 15% din 2,25, respectiv CAM=0,3375%.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.71 din OUG nr.114/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salarul de baza minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora. Prevederile se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din O.U.G nr.114/2018.

Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr. 64/27.04.2016, cu modificarile și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții, precum și a valorii totale a proiectului.

Modificarea devizului general a fost aprobată prin HCL nr. 83/25.04.2019.

Din punct de vedere al contractului de finanțare nr. 3705/ 01.02.2019, aferent prezentei investiții, acesta stipulează în cadrul Anexei nr. 1 – Condiții specifice, urmatoarele:

„Articolul  9 – Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare

(1)	Orice modificare a Contractului de finanțare sau a Proiectului nu poate în nici un caz conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art. 3, alin. (2) din cadrul Condițiilor generale.

(6) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuţia proprie,  prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”

Astfel, urmare a creșterii valorii devizului general și a aplicării clauzelor contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului, valoarea neeligibilă, valoarea contribuției Primăriei municipiului Bistrița la cheltuielile eligibile și neeligibile, se modifică dupa cum urmează:

| Denumire | Valoare initiala HCL 122/02.08.2018 | Valoare actualizată |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală a proiectului, din care : | 20.585.490,31 | 23.567.651,86 |
| Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 507.480,06 | 3.489.641,61 |
| Valoarea totala eligibilă | 20.078.010,25 | 20.078.010,25 |
| Contribuţia proprie, din care : | 909.040,26 | 3.891.201,81 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile | 401.560,20 | 401.560,20 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent | 507.480,06 | 3.489.641,61 |
| ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ | 19.676.450,05 | 19.676.450,05 |

În vederea corelării valorii Contractului de execuție a lucrărilor cu valoarea Contractului de finanțare, este necesară actualizarea Bugetului proiectului care se realizează prin semnarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de finanțare nr. 3705/01.02.2019. De asemenea, modificarea este necesară, întrucât lucrările urmează a fi finalizate până în luna octombrie 2021.

Având în vedere cele prezentate mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 122/02.08.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Proiectului „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 4, Municipiul Bistriţa” şi a cheltuielilor legate de proiect.

DIRECTOR EXECUTIV,                                  DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA COCEȘIU                   	                 NICOLAE SCURTU

C.L./O.D./2 ex.