DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 68506 /09.08.2021

R A P O R T

Obiect: aprobarea Devizului general actualizat  pentru  obiectivul de investiții ”Drum de acces și utilității aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița”  ca urmare a încheierii contractelor de achiziție

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrița  nr.159/26.11.2020, s-a reaprobat Studiul de fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii ”Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița”, ca urmare a necesității extinderii rețelei de distribuție apă pe strada Aerodromului.

Proiectul ”Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița” este finanţat  în cadrul  Programul National de Dezvoltare Locala “PNDL” și are semnat Contractul de finantare inregistrat la MDRAP sub nr. 3906/18.06.2018.

În conformitate cu prevederile  art. 12  alin. (4)  din Ordinului nr. 1851/2013, republicat, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, este necesar ca după încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii trebuie să actualizeze corespunzător devizul general, să îl aprobe prin hotărâre de consiliu local şi să îl transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.144 /22.08.2019 s-a aprobat Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ''Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița'' ca urmare a incheierii procedurilor de atribuire a contractului de achiziție lucrări și a contractului de achiziție servicii pentru supraveghere a șantierului pentru obiectivul de investiții ”Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița”.

Prin adresa nr.166849/07.01.2020 de la Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării a fost comunicat sprijinul Ministerului privind extinderea rețelei de distribuție apă pe strada Aerodromului, în condițiile legii și în limita competențelor și a resurselor bugetare aprobate, și ne-au fost solicitate  Reactualizarea documentației tehnico-economica și a devizului general/ devizelor pe obiect.

Având în vedere faptul că procedura de atribuire a contractului de achiziție lucrări de execuție rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Aerodromului din cadrul obiectivului de investiții ”Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița” s-au încheiat prin semnarea contractului de lucrări  nr.68/L/28.06.2021 cu S.C. Mis Grup S.R.L. Maieru, este necesară actualizarea devizului general.

Potrivit prevederilor art.15, lit. ”b” din Hotărârea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, intrată în vigoare în anul 2017, prin care a fost abrogată, Hotărârea Guvernului nr.28/29.11.2008,  Hotărârea nr.907/2016 nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii:

” b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost recepţionate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare;”

Având în vedere cele de mai sus, conform prevederilor legale în vigoare, este necesară actualizarea devizului general, conform H.G.R nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare, Anexa 4, art. 5:

”Devizul general întocmit la faza de proiectare -studiu de  fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situaţii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrarilor de intervenții;

b)  la data solicitării autorizaţiei de construire;

c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru execuţia de lucrări;

d) după încheierea contractelor de achiziţie, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţie/lucrărilor de intervenţii;

e)  la data întocmirii sau modificării de către  ordonatorul  principal  de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru obiective de investiţii noi, cât şi în continuare.”

Devizul general actualizat este atașat prezentului raport.

Ținând cont de cele de mai sus și de faptul că finanțarea acestui obiectiv de investiții este asigurată din fonduri prin Programul național de dezvoltare locală, iar în conformitate cu prevederile  art. 12  alin. (4)  din Ordinului nr. 1851/2013, republicat, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, este necesar ca după încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii trebuie să actualizeze corespunzător devizul general, să îl aprobe prin hotărâre de consiliu local şi să îl transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 129 alin. (4) lit.”d” art.196 al(1) lit. „a”,  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea Devizului general actualizat la obiectivul de investiții ”Drum de acces și utilității aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița” ca urmare a încheierii contractelor de achiziție.

Susţinem şi propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ”Drum de acces și utilității aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița”.

DIRECTOR EXECUTIV,                                    DIRECTOR EXECUTIV,

LIA IVAȘCU				                 NICOLAE SCURTU

Intocmit: Pop Adriana /2ex