DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

Nr. 82014/23.09.2021

RAPORT

Privind modificarea Hotararii nr.121/31.08.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea finantarii  de la bugetul local al municipiului Bistrita  a cheltuielilor  care nu se finanteaza prin Programul naţional de dezvoltare locală,  pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare Liceul de Muzica Tudor Jarda,str.Alexandru Odobescu nr.8,municipiul Bistrita ”

Finantarea obiectivului de investitii ”Reabilitare si modernizare Liceul de Muzica Tudor Jarda, str.Alexandru Odobescu nr.8, municipiul Bistrita” este asigurata prin Programul national de dezvoltare locala(PNDL), conform  contractul de finantare nr.3459/11.05.2018.

In conformitate cu art.12 alin.(4)-(5) din Normele metodologice aprobate prin  Ordinul MDRAP nr.1851/2013, pentru punerea in aplicare a  prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa incheierea contractelor de achizitie, beneficiarul are obligatia sa actualizeze corespunzator devizul general, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitie si sa-l supuna aprobarii Consiliului local.

Adoptarea de urgență a hotărârii este justificată de necesitatea transmiterii către Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,  pana in data de 27 septembrie 2021, a Hotararii consiliului local de asigurare a finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Programul naţional de dezvoltare locală, respectiv de a transmite o solicitare de finantare, conform modelului prevazut in Anexa 3 la Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevedrilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea PNDL, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratie publice nr.1851/2013, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, insotita de:

- Hotararea consiliului local de asigurare a finantarii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin Program;

- Devizul general actualizat si devizul general pentru lucrarile rest de executat defalcat pe categorii de lucrari si categorii de cheltuieli;

- Nota justificativa -prin care sa se intemeieze necesitatea suplimentarii sumelor de la bugetul de stat;

- Declaratia pe proprie raspundere din care sa reiasa ca obiectivul e investitii care se solicita fonduri de la bugetul de stat este acelasi cu cel inclus in Progra, iar fondurile solicitate sunte necesare in vederea finalizarii obiectivului de investitii;

Pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare Liceul de Muzica Tudor Jarda,str.Alexandru Odobescu nr.8,municipiul Bistrita”, in urma  actualizarii devizului general prin aplicarii  art.71 alin.(1) din OUG nr.114/2018, a rezultat  valoarea necesara pentru realizarea obiectivului mentionat este  11.479.484,46 lei, inclusiv TVA

Prin aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.93/2021 beneficiarii Programului National de dezvoltare locala pot depune solicitari de majorare a contributiei de la bugetul de stat, pentru acoperirea  cheltuielilor generate de majorarea  salariilor in constructii .

Prin  actualizarea devizului general se transfera cheltuielile generate de majorarea salariilor in constructii de la Bugetul local la Bugetul de Stat  .

Astfel, conform contractului de finantare nr.3459/11.05.2018, in urma actualizarii devizului general, valoarea totală  a obiectivului de investiţii de 11.479.484,46 lei, inclusiv TVA , se defalca  astfel:

- 198.550,25 lei inclusiv TVA, cheltuieli decontate din bugetul local pana la 31.12.2016;

- Valoarea totală necesară pentru finalizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA 19 %) este 11.280.934,21 lei, inclusiv TVA, din care:

-  8.352.295,23lei, inclusiv TVA  cheltuielile care se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală;

-  2.928.638,99, inclusiv TVA, cheltuielile care nu se finanțează prin Programul naţional de dezvoltare locală

Mentionam ca din aceste sume, pana in prezent, au fost emise situatii de lucrari in suma de 4.406.851,82 lei cu tva, suma defalcata pe surse de finantare  astfel:

- 4.286.866,57 inclusiv TVA din bugetul de stat

- 119.985,25 inclusiv TVA de la bugetul local

Deasemenea este de subliniat faptul ca  odata cu aplicarea Ordonanței nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, sumele mentionate anterior, vor suporta modificari, iar determinarea valorii  finale al investitiei  realizează după depunerea ultimei solicitări de plată.

Avand in vedere prevederile art.34 alin.(2) din  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”d, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,sustinem si propunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Bistrita  Proiectul de Hotarare pentru modificarea Hotararii nr.121/31.08.2017 a Consiliului local al municipiului Bistrita privind aprobarea finantarii  de la bugetul local al municipiului Bistrita  a cheltuielilor  care nu se finanteaza prin Programul naţional de dezvoltare locală,  pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare Liceul de Muzica Tudor Jarda,str.Alexandru Odobescu nr.8,municipiul Bistrita’’.

DIRECTOR EXECUTIV  D.T.,                             DIRECTOR EXECUTIV  D.E.,

IVASCU LIA                                                     SCURTU NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV DAPJ,

CINCEA DUMITRU

PM/2ex.