DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,JURIDIC

NR.88304 /12.10.2021

R A P O R T

Obiect: aprobarea Devizului general actualizat  pentru  obiectivul de investiții ”Drum de acces și utilității aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița”  ca urmare a aplicării Ordonanței nr.15/30.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

Prin  Hotărârea  Consiliului  local  al  municipiului  Bistrița  nr.159/26.11.2020,  s-a reaprobat Studiul de fezabilitate revizuit și a indicatorii tehnico-economici  pentru obiectivul de investiţii ”Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița”, ca urmare a necesității extinderii rețelei de distribuție apă pe strada Aerodromului.

Proiectul ”Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița” este finanţat  în cadrul  Programul National de Dezvoltare Locala “PNDL” potrivit  Contractului de finantare inregistrat la MDRAP sub nr. 3906/18.06.2018.

În conformitate cu prevederile  art. 12  alin. (4)  din Ordinului nr. 1851/2013, republicat, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, este necesar ca după încheierea contractelor de achiziție, beneficiarii trebuie să actualizeze corespunzător devizul general, să îl aprobe prin hotărâre de consiliu local şi să îl transmită Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.125 /19.08.2021 s-a aprobat Devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ''Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița'' ca urmare a incheierii procedurilor de atribuire a contractului de achiziție.

Prin O.G. nr.15/30.08.2021, a fost reglementată posibilitatea ajustării prețului contractelor de achiziție publică de lucrări aflate în derulare, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, care au suferit modificări semnificative în contextul pandemiei.

Conform acestei Ordonanțe, ajustarea prețului contractului se face la solicitarea antreprenorului, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, care ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor, conform prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, ajustarea prețurilor la Contractele de lucrări nr.71/L/15.07.2019 pentru obiectivul “Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv  Polivalent, municipiul Bistrița”  și  nr.68/L/28.06.2021 - Rețea de distribuție apă și branșamente pe strada Aerodromului din cadrul obiectivului de investiții  “Drum de acces și utilități aferente Complexului Sportiv  Polivalent, municipiul Bistrița” se aplică restului de executat la data  emiterii actelor adiționale  nr.6, respectiv nr.1 .

Potrivit prevederilor art.15, lit. ”b” din Hotărârea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, intrată în vigoare în anul 2017, prin care a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr.28/29.11.2008,  Hotărârea nr.907/2016 nu se aplică obiectivelor/proiectelor de investiţii:

” b) pentru ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost iniţiate procedurile de achiziţie publică până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunţului de participare/emiterea invitaţiei de participare, respectiv ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/documentaţii de avizare a lucrărilor de intervenţii au fost recepţionate de investitor/beneficiar ori au fost depuse spre aprobare/avizare”.

Pentru transmiterea in regim de urgenţă (până la data de 25.10.2021) către MDLPA  a devizului general actualizat conform H.G.nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 129 alin. (4) lit.”d” art.196 al(1) lit. „a”,  din ORDONANŢA DE URGENŢĂ  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, susţinem şi propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții ”Drum de acces și utilității aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița”.

DIRECTOR EXECUTIV D.T.,                            DIRECTOR EXECUTIV D.E.,

LIA IVAȘCU				                 NICOLAE SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV DAPJ,

DUMITRU MATEI CINCEA

Intocmit: Pop Adriana /2ex