DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANĂ

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

Nr.91720/21.10.2021

RAPORT COMUN

privind aprobarea redistribuirii pe obiective de investiții a împrumutului contractat în baza Contractului de credit - pentru investiții - nr. 9517731/28.07.2020 încheiat cu

Banca Transilvania potrivit Hotărârii nr. 20/30.01.2020 a Consiliului local

al municipiului Bistrița și a Hotărârii nr. 13/28.01.2021 a Consiliului local

al municipiului Bistrița, cu modificările ulterioare

În prezent, municipiul Bistrița are în derulare un împrumut bancar în valoare de 34.613.279 lei contractat cu Banca Transilvania, în baza Hotărârii favorabile nr. 6183/18.06.2020 și nr. 6514/05.04.2021 a Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, prin care se asigură finanțarea cheltuielilor eligibile aferente contribuției proprii precum și a cheltuielilor neeligibile pentru 20 de proiecte de investiții finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 - 2020.

Din împrumutul contractat, în valoare totală de 34.613.279 lei, până în prezent a fost utilizată suma de 10.387.337,61 lei.

Având în vedere majorarea valorii totale a cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 4, municipiul Bistrița”, de la 507.480,06 lei la 3.489.641,61 lei, conform Hotărârii Consiliului local nr. 108/29.07.2021 cât și termenul scurt rămas până la data de 31.01.2022 stabilit pentru finalizarea proiectului, se impune redistribuirea fondurilor din împrumut, între obiectivele de investiții astfel încât acest proiect să poată fi încheiat.

Astfel, pentru o utilizare eficientă a împrumutului contractat, se impune majorarea cu 2.982.161,55 lei a cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 4, municipiul Bistrița”, sumă ce va fi acoperită prin redistribuirea sumelor rămase neutilizate de la obiectivele de investiții finalizate cât și prin diminuarea împrumutului alocat obiectivului „Centru intermodal de transport public - strada Gării - strada Tărpiului - strada Industriei, municipiul Bistriţa”, la a cărui implementare s-a renunțat prin Hotărârea nr. 82/07.06.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrița, dar la care procedura de reziliere se află în curs de desfășurare.

Redistribuirea sumelor se va realiza după cum urmează:

Totodată, pentru o gestionare mai eficientă a Contractului de credit - pentru investiții- nr. 9517731/28.07.2020 contractat cu Banca Transilvania, în baza Hotărârii nr. 20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița și a Hotărârii nr. 13/28.01.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrița, cu modificările ulterioare, în urma acestei redistribuiri de sume între obiectivele de investiții, situația privind valoarea obiectivelor de investiții finanțate din împrumutul bancar, va avea forma prezentată în Anexa la proiectul de Hotărâre de Consiliu Local propus spre adoptare.

Menționăm faptul că în urma efectuării acestei redistribuiri de sume, valoarea totală a împrumutului contractat de la Banca Transilvania rămâne nemodificat.

Ținând cont de aceste considerente, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

DIRECŢIA ECONOMICĂ	DIRECȚIA TEHNICĂ

DIRECTOR EXECUTIV,				       DIRECTOR EXECUTIV,

Scurtu Nicolae                                                         Ivașcu Lia

DIRECȚIA INTEGRARE EUROPEANĂ                  DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV,                                          JURIDIC,

Coceșiu Liliana Alunița                                         DIRECTOR EXECUTIV,

Cincea Dumitru Matei

CONSILIER,

Muntean Roxana Maria

SN/MRM/2 ex.