DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,JURIDIC

Nr. 91892 din 22.10.2021

RAPORT

Pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.158 / 13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita in localitatea componenta Viisoara”

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. nr.158 / 13.09.2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și  indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita in localitatea componenta Viisoara”.

Finanțarea obiectivului de investitii „Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita în localitatea componenta Viișoara”, municipiul Bistrita este asigurata prin Programul Operational Regional (POR), conform contractului de finantare nr.4807/03.10.2019.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței nr.15/2021 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și a Ordinului nr.1336/2021 privind aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a OG nr.15/2021,  a fost incheiat un act aditional  privind modificarea contractului de lucrari, în sensul introducerii formulei de ajustare a prețului. De asemenea,  proiectul a fost revizuit, fiind necesară reaprobarea indicatorilor tehnico-economici.

Pentru obiectivul mentionat, in urma  actualizarii devizului general a rezultat  ca valoarea necesara pentru finalizarea investitiei  este  3.729.931,41 lei, inclusiv TVA.  Modificarile  indicatorilor se prezinta astfel :

| Nr.crt | DG aprobat conform HCL 158/13.09.2018. | Dg după aplicare O.U.G. 15/2021 și Revizuire Proiect. | Diferenta lei Cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.470.706,26 | 3.729.931,41 | 259.225,15 |

Diferenta dintre cele 2 devize generale (cel aprobat initial si cel revizuit) mentionate in tabelul de mai sus este prezentată in anexa la raport.

Avand in vedere prevederile art.34 alin.(2) din  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”d, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, sustinem si propunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Bistrita  modificarea indicatorilor economici conform Devizul general actualizat dupa aplicarea O.U.G. nr.15/2021 si revizuirea proiectului, deviz care este anexa la prezentul proiect de hotarare și  modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.158/13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „ Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita in localitatea componenta Viisoara”.

DIRECTOR EXECUTIV  D.T.,                        DIRECTOR EXECUTIV  D.E.,

IVASCU LIA                                                SCURTU NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV  DAPJ

DUMITRU MATEI CINCEA

C.I./2ex.