R O M Â N I A                                                     		 (PROIECT)

JUDEȚUL  BISTRIȚA  NĂSĂUD				__________________

MUNICIPIUL BISTRIȚA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.88 din 30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de ....................;

având în vedere:

Referatul de aprobare nr.92184/22.10.2021 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul comun nr.92178/22.10.2021 al Direcţiei Tehnice, Direcției Economice şi Direcţiei Administraţie publică, juridic;

Avizul nr........./........................... al Comisiilor reunite de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa;

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.88/30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița;

In conformitate cu :

-prevederile Ordonanței nr.15/30.08.2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

-prevederile Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Ordinului nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin programul Operational Regional 2014-2020;

-prevederile art.44(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin (4) lit.”d”, art.139 alin.(3), art.196 alin (1) lit. „a”, din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I. Se modifica si se inlocuieste Anexa la Hotararea Consiliului local al municipiului Bistrita nr.88 din 30.05.2018  de aprobare a Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița, cu anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.II. Se aproba Devizul general actualizat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița, prevăzut in  anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.88/30.05.2018 raman nemodificate.

Art.IV. Primarul municipiului Bistrita, prin Directia tehnica-Serviciul Investitii Cladiri si Directia Economica, va aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.V. Prezenta Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Bistriţa în şedinţa ordinară din data de ...................., cu respectarea art. 139 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cu un număr de ……voturi ”pentru”…… “împotrivă”…….. şi …….”abţineri”.

Art.VI.Secretarul general al municipiului, prin Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre:

- Direcţiei Tehnice-Serviciul Investiții Cladiri;

- Direcției Economice ;

- Primarului Municipiului Bistriţa;

- Instituției Prefectului Județului Bistriţa-Năsăud.

PROIECT DE HOTĂRÂRE INIȚIAT DE                     AVIZ  DE LEGALITATE

P R I M A R 			              SECRETAR   GENERAL

IOAN TURC				       FLOARE GAFTONE

Bistriţa la___________________

Nr.________________________

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie.

Cioșan M./2ex.