CABINET PRIMAR

Nr.92184/22.10.2021

- REFERAT DE APROBARE

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.88 din 30.05.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.88 din 30.05.2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița.

Finantarea obiectivului de investitii se realizeaza prin Programul Operational Regional (POR), conform contractului de finantare nr.5288/09.04.2020.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței nr.15/2021 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost incheiat un act aditional  privind modificarea  contractului de execuţie de lucrări, in sensul introducerii formulei de ajustare a preţului.

In urma actualizarii devizului general prin aplicarea OG nr.15/2021 devine necesara modificarea indicatorilor economici, conform anexei la proiectul de hotarare, respectiv majorarea valorii investitiei cu 1.387.794,28 (TVA inclus).

Avand in vedere:

- prevederile ordinului 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin programul Operational Regional 2014-2020.

- prevederile Ordonantei Guvernului nr.15/2021;

- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Bistrita, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.88 din 30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița.

PRIMAR,

IOAN TURC