DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,JURIDIC

Nr. 92178 din 22.10.2021

RAPORT

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.88 din 30.05.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.88 din 30.05.2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița. Finantarea obiectivului de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița este asigurata prin Programul Operational Regional (POR), conform contractului de finantare nr.5288/09.04.2020.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței nr.15/2021 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost încheiat un act adițional  privind modificarea contractului de lucrări, in sensul introducerii formulei de ajustare a prețului.

Metodologia privind ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin programul Operational Regional 2014-2020, in vederea punerii in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare este prevazuta in ordinul 1336/21.09.2021.

Pentru obiectivul menționat, in urma actualizarii devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 9.102.203,43 lei, inclusiv TVA.  Modificările  indicatorilor se prezinta astfel :

| Nr.crt | DG aprobat conform HCL nr.88/30.05.2018 | DG actualizat cu HG 15/30.08.2021 | Diferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.714.409,15 | 9.102.203,43 | 1.387.794,28 |

Atasăm prezentului Raport explicitarea diferentelor dintre cele 2 devize generale mentionate in tabelul de mai sus.

Având in vedere prevederile art.34 alin.(2) din  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”d, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, susținem si propunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Bistrita modificarea indicatorilor economici conform Devizul general actualizat dupa aplicarea O.G. nr.15/2021, deviz care este anexa la prezentul proiect de hotarare si modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.88 din 30.05.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița.

DIRECTOR EXECUTIV  D.T.,                          DIRECTOR EXECUTIV  D.E.,

IVAȘCU LIA                                                     SCURTU NICOLAE

DIRECTOR EXECUTIV  DAPJ

DUMITRU MATEI CINCEA

C.M./2ex.