CABINET PRIMAR

Nr.98263/11.11.2021

- REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.70/12.05.2016 a fost aprobata documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional“ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1;

Finanțarea obiectivului de investiții se realizeaza prin Programul Operațional Regional (POR), conform contractului de finanțare nr.130/12.04.2018.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței nr.15/2021 din 30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost încheiat un act adițional  privind modificarea contractului de execuţie de lucrări, in sensul introducerii formulei de ajustare a preţului.

În urma actualizării devizului general prin aplicarea OG nr.15/2021 devine necesară modificarea indicatorilor economici, conform anexei la proiectul de hotărâre, respectiv majorarea valorii investiției cu 3.884.899,94 ( fără TVA).

Având in vedere:

-prevederile ordinului 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin programul Operational Regional 2014-2020.

-prevederile Ordonantei Guvernului nr.15/2021;

-art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Bistrița, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1.

PRIMAR,

IOAN TURC