Cabinet primar

Nr. 3812/12.01.2022

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 102/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului ”Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara” şi a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul ”Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, primind codul SMIS 126193, iar Contractul de finanțare nr. 4807 a fost semnat la data de 03.10.2019.

Obiectivul general al proiectului constă în reconversia și refuncționalizarea unui teren degradat cu o suprafata de aproximativ 19.621 mp., din municipiul Bistrița, localitatea componentă Viișoara.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Amenajarea unui parc prin modelarea terenului, gazonarea suprafețelor,

inclusiv plantare de arbori și arbuști, pe o suprafață de 19.621 mp.

- Realizarea de alei pietonale, accese auto și parcări, pe 1469 mp.

- Racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției

- Dotarea parcului cu grupuri sanitare, mobilier urban, aparate de fitness, teren de sport, picnic și asigurarea securității cu sistem de supraveghere.

- Crearea de facilități pentru recreere, agrement, prin amenajarea și dotarea corespunzătoare a unor zone speciale precum un loc de joacă pentru copii, o zonă de promenadă și activități sportive pe o suprafață de 4000 mp., zonă pentru picnic pe o suprafață de 3000 mp, zona plajă înierbată pe 2160 mp.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanțare nr. 4807/03.10.2019, este de 3.577.801,50 lei, din care valoare totală eligibilă de 3.140.678,59 lei și valoarea totală neeligibilă de 437.122,91 lei.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 3.729.931,41 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 3.140.678,59 lei şi valoare neeligibilă 589.252,82 lei, urmare a modificării devizului general care a fost aprobat prin Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 163/ 28.10.2021.

Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. “b” și “e” și alin. 9 lit. “c”, ale art. 139, alin. 3, lit. „f” și ale art. 196, alin. 1, lit “a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprob inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 102/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului ”Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Primar,

Ioan Turc

C.L./O.D./2 ex.