Direcția Integrare Europeană

Direcția Economică

Nr. 3820/12.01.2022

RAPORT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 102/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului ”Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara” şi a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul ”Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara”, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, primind codul SMIS 126193, iar Contractul de finanțare nr. 4807 a fost semnat la data de 03.10.2019.

Proiectul se derulează în perioada 03.10.2019 – 28.02.2022 şi presupune reconversia, reabilitarea și includerea în circuitul spațiilor verzi a terenului degradat, situat pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara, urmărind totodată atenuarea emisiilor de echivalent CO2 și de alte gaza cu efect de seră (GES) din municipiul Bistrița.

Obiectivul general al proiectului constă în reconversia și refuncționalizarea unui teren degradat cu o suprafata de aproximativ 19.621 mp., din muncipiul Bistrița, localitatea componenta Viișoara, care corespunde Obiectivului Priorităţii de investiţii 4.2, din POR 2014-2020 si anume de „ Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”. Din acest teren o suprafata de 18.087,00 mp se afla in intravilanul muncipiul Bistrita, iar 1.534,00 mp se afla in extravilan, fiind situat la extremitatea vestica , in prelungire la terenul din intravilan.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Amenajarea unui parc prin modelarea terenului, gazonarea suprafețelor,

inclusiv plantare de arbori și arbuști, pe o suprafață de 19.621 mp..

- Realizarea de alei pietonale, accese auto și parcări, pe o suprafață de     1469 mp.

- Racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției necesară bunei funcționări a parcului propus.

- Dotarea parcului cu grupuri sanitare, mobilier urban, aparate de fitness,

- teren de sport, obiecte pentru picnic și asigurarea securității zonei cu ajutorul unui sistem de supraveghere.

- Crearea de facilități pentru recreere, agrement, prin amenajarea și dotarea corespunzătoare a unor zone speciale precum un loc de joacă pentru copii, o zonă de promenadă și activități sportive pe o suprafață de 4000 mp., zonă pentru gătit în aer liber pe o suprafață de 3000 mp, zona plajă înierbată pe o suprafață de 2160 mp.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de populația municipiului Bistrița

din localitatea componentă Viișoara, cele aproximativ 2.269 de persoane, indiferent de vârstă, sex sau categorie socială.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanțare nr. 4807/03.10.2019, este de 3.577.801,50 lei, din care valoare totală eligibilă de 3.140.678,59 lei și valoarea totală neeligibilă de 437.122,91 lei.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 3.729.931,41 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 3.140.678,59 lei şi valoare neeligibilă 589.252,82 lei.

Aceste actualizari se impun in urma modificarilor legislative din domeniul constructiilor precum si a  modificarii cotei de contributie la asigurarile sociale astfel:

În conformitate cu prevederile art. 66 pct. 20 alin(2)din O.U.G. nr. 114/2018, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuției asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit in baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, în cazul angajaților care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condițiile prevazute la art. 60 pct.5. În sensul art. 2206 din legea 227/2015, cuantumul contribuției asiguratorii pentru muncă se calculează ca fiind 15% din 2,25, respectiv CAM=0,3375%.

În conformitate cu prevederile art. 71 din OUG nr.114/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salarul de baza minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe luna, reprezentând 17,928 lei/ora. Prevederile se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din O.U.G nr.114/2018.

De asemenea, urmare a aplicarii prevederilor Ordonantei nr. 15/ 03.08.2021 privind reglementarea unor masuri fiscal- bugetare, respectiv ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materiale pentru restul rămas de executat, existent la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr. 158/ 13.09.2018, cu modificarile și completările ulterioare, pentru obiectivul de investiții, precum și a valorii totale a proiectului.

Modificarea devizului general a fost aprobată prin HCL nr. 163/ 28.10.2021.

Din punct de vedere al contractului de finanțare nr. 4807/ 03.10.2019, aferent prezentei investiții, acesta stipulează în cadrul Anexei nr. 1 – Condiții specifice, urmatoarele:

„Articolul  9 – Completarea Condițiilor generale cu privire la modificarea contractului de finanțare

(1)	Orice modificare a Contractului de finanțare sau a Proiectului nu poate în nici un caz conduce la creşterea valorii finanţării nerambursabile şi/sau a procentului pe care aceasta îl reprezintă din valoarea totală eligibilă a Proiectului specificată la art. 3, alin. (2) din cadrul Condițiilor generale.

(6) Modificarea valorii totale a proiectului se va putea realiza exclusiv prin contribuţia proprie,  prin majorarea valorii neeligibile a Proiectului. Beneficiarul este obligat să transmită, împreună cu cererea de modificare a Contractului, şi documente din care să reiasă angajamentul acestuia că va asigura, din resurse proprii, fondurile suplimentare necesare, precum şi disponibilitatea acestor fonduri.”

Astfel, urmare a creșterii valorii devizului general și a aplicării clauzelor contractului de finanțare, valoarea totală a proiectului, valoarea neeligibilă, valoarea contribuției Primăriei municipiului Bistrița la cheltuielile eligibile și neeligibile, se modifică dupa cum urmează:

| Denumire | Valoare initiala HCL 102/ 30.05.2019 | Valoare actualizata HCL 145/ 22.08.2019 | Valoare actualizată |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totală a proiectului, din care : | 3.577.801,50 | 3.577.801,50 | 3.729.931,41 |
| Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 231.136,29 | 437.122,91 | 589.252,82 |
| Valoarea totală eligibilă | 3.346.665,21 | 3.140.678,59 | 3.140.678,59 |
| Contribuţia proprie, din care : | 298.069,56 | 499.936,46 | 652.066,37 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile | 66.933,27 | 62.813,55 | 62.813,55 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent | 231.136,29 | 437.122,91 | 589.252,82 |
| Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată | 3.346.665,21 | 3.140.678,59 | 3.140.678,59 |

Față de cele prezentate mai sus, constatăm că sunt indeplinite condițiile pentru supunerea spre adoptare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 102/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului ”Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Director executiv,				   Director executiv,

Liliana Coceșiu 					     Nicolae Scurtu

C.L./O.D./2 ex.