R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 7548/21.01.2022

Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al

municipiului Bistriţa adoptate în luna NOIEMBRIE 2021

| Nr. Crt | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nume, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR-ŢIAL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.166/03.11.2021 privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului - Direcţia Tehnică |  | X |  | S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. | S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. |  |  |
| 2 | Hotărârea nr.167/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 3” - Direcţia Tehnică |  | X |  | S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. | S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.168/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului ”Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 4” - Direcţia Tehnică |  | X |  | S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. | S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.169/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 5- lot 1” - Direcţia Tehnică |  | X |  | S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. | S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.170/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Amenajare de străzi în zonele noi din municipiul Bistrița-etapa 5-lot 2” - Direcţia Tehnică |  | X |  | S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. | S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.171/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Pasaj rutier subteran str.Gării – str.Tărpiului” - Direcţia Tehnică |  | X |  | S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. | S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.172/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale-etapa 1” - Direcţia Tehnică |  | X |  | S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. | S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. |  |  |
| 8 | Hotărârea nr.173/03.11.2021, privind aprobarea cererii de finanţare şi a devizului general estimativ a obiectivului „Dezvoltarea infrastructurii edilitare, de tip apă și apă uzată în zonele urbane funcționale-etapa 2 - Direcţia Tehnică |  | X |  | S-a aprobat devizul in sedinta de consiliu. | S-a facut cererea de finantare prin programul Anghel Saligny. Asteptam raspuns. |  |  |
| 9 | Hotărârea nr.174/03.11.2021, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Bistriţa în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcţiilor de director/director adjunct în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bistriţa - Direcţia Educație, Turism | X |  |  | Hotărârea a fost transmisă electronic către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bistriţa. |  |  |  |
| 10 | Hotărârea nr.175/25.11.2021 privind aprobarea cuantumului burselor pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bistrița. - Direcția Educație; - Turism și Direcția Economică | X |  |  | Hotărârea a fost transmisă electronic către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bistriţa. (Direcţia Educație, Turism) |  |  |  |
| 11 | Hotărârea nr.176/25.11.2021 privind instituirea şi stabilirea cuantumului taxelor speciale pentru serviciile oferite de către patinoarul sintetic din municipiul Bistriţa. - Direcţia Economică | X X |  |  | Hotărârea a fost pusa in aplicare prin instituirea taxelor speciale. (Direcția Ec. Cheltuieli) În vederea asigurării resurselor necesare funcţionării şi întreţinerii patinoarului sintetic au fost instituite taxele speciale pentru serviciile oferite de către patinoarul sintetic din municipiul Bistriţa, a fost adoptat un Regulament de instituire şi administrare a acestor taxe speciale şi a fost stabilit cuantumul acestora pentru anul 2021. (Direcția Ec. Venituri) |  |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.177/25.11.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.186/23.12.2020 privind aprobarea structurii pe specialități și desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Bistrița în Comisia de analiză a solicitărilor şi de stabilire a criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele sociale sau de necesitate din municipiul Bistrița - Direcţia Patrimoniu | X |  |  | Prin prezenta hotărâre a fost actualizată Comisia de analiză a solicitărilor şi de stabilire a criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele sociale sau de necesitate din municipiul Bistrița care va analiza dosarele depuse în anul 2021 și va întocmi lista de prioritate pentru anul 2022. |  |  |  |
| 13 | Hotărârea nr.178/25.11.2021 privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile–teren situate în municipiul Bistrița, având destinații de uz și interes public local - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X |  |  | Hotărârea a fost comunicată pentru punere în executare și Direcției Administraţie Publică, Juridic - Serviciul cadastru și revendicări Imobiliare care urmează să finalizeze documentațiile cadastrale și să le depună la OCPI Bistrița – Năsăud pentru recepție și eliberare extrase CF. (Direcţia Patrimoniu) |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr.179/25.11.2021 privind stabilirea perioadei în care se desfășoară activitatea de inventariere anuală a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Municipiului Bistrița - Direcţia Patrimoniu | X |  |  | A fost efectuată inventarierea bunurilor care aparțin domeniului public și privat al municipiului Bistrița, a fost întocmit proiectul de hotărâre și anexa aferentă care cuprinde modificările și completările la inventar necesare pentru actualizarea lui, urmând să fie comunicat ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice. |  |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.180/25.11.2021 privind aprobarea modificării obiectului contractului de închiriere nr.15/24/E/29.03.2021 încheiat cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în vederea desfășurării procesului de învățământ primar în cadrul Școlii primare ”Sfântul Stelian”. - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Administrație Publică, Juridic; - Direcția Educație Turism | X |  |  | A fost întocmit actul adițional nr.1 la contractul de închiriere nr.15/24/E din 29.03.2021 încheiat cu Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului în vederea desfășurării procesului de învățământ primar în cadrul Școlii primare ”Sfântul Stelian” conform prezentei hotărâri. (Direcţia Patrimoniu) |  |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.181/25.11.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a unor bunuri imobile-construcții, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică - Direcţia Patrimoniu; - Direcția Administrație Publică, Juridic; - Direcția Economică; - Direcția Tehnică; - Direcția Servicii Publice | X |  |  | Hotărârea a fost depusă la OCPI B-N în vederea efectuării formalităților de trecere a construcțiilor din domeniul public în domeniu privat al municipiului. Au fost solicitate și eliberate certificate de urbanism în vederea întocmirii documentației aferentă autorizației de desființare a construcțiilor. (Direcţia Patrimoniu) |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.182/25.11.2021 privind modificarea şi actualizarea Statutului “Asociaţiei Intercomunitare Silvice Bistriţa-Livezile” - Regia Publică Locală Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa | X |  |  | Hotărârea nr.182/25.11.2021 privind modificarea şi actualizarea Statutului “Asociaţiei Intercomunitare Silvice Bistriţa-Livezile” își produce efectele odată cu data adoptării. |  |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.183/25.11.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.88 din 30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița - Direcția Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Economică | X |  |  | S-au reaprobat indicatorii tehnico-economici cf OG 15/2021. Lucrarea este in executie. (Direcția Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri – 14.01.2022) |  |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.184/25.11.2021 privind modificarea Hotărârii nr.33/26.02.2015 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru lucrări de Intervenții pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare grădinița cu program prelungit nr.3 și creșa nr.3, municipiul Bistrița, Aleea Plăieșului, nr.41”, cu modificările şi completările ulterioare - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - Direcţia Integrare Europeană; - Direcţia Patrimoniu |  | X |  | Revizia PT s-a transmis catre ADR. Se elaboraza documentatia pentru achizitia executiei lucrarilor. (Direcția tehnică – 14.01.2022) |  |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.185/25.11.2021 pentru modificarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrita pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1. - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Economică | X |  |  | S-au reaprobat indicatorii tehnico-economici cf OG 15/2021. Lucrarea este in executie. (Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri – 14.01.2022) |  |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.186/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, pentru obiectivul ”Creşterea eficientei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr.16” str.Cerbului nr.27 municipiul Bistriţa - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. | Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. ((Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri – 14.01.2022) |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.187/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul „Creşterea eficientei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 7” str.Constantin Roman Vivu nr. 35 municipiul Bistrița - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. | Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri – 14.01.2022) |  |  |
| 23 | Hotărârea nr.188/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 10”, Bulevardul Independenţei nr. 57 municipiul Bistrita - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. | Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri – 14.01.2022) |  |  |
| 24 | Hotărârea nr.189/25.11.2021 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” pentru obiectivul ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal Sărata” localitatea componentă Sărata, nr.107 - Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Integrare Europeană; - Direcția Economică |  | X |  | S-au aprobat indicatorii tehnico-economici. | Urmeaza depunerea documentatiei pe fondul de mediu pt obinerea finantarii. (Direcţia Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri – 14.01.2022) |  |  |
| 25 | Hotărârea nr.190/25.11.2021 privind prelungirea prin act adiţional a duratei contractelor de închiriere, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioşcuri şi tonete în pieţele municipiului Bistriţa - Direcţia de Administrare a Pieţelor |  | X |  |  | Se lucrează la prelungirea contractelor prin acte adiționale, dar se așteaptă indicele de inflație de la Direcția județeană de statistică Bistrița-Năsăud, cu care trebuie indexate chiriile de la chioșcuri și tonete. Pers. Resposabila: Insp. Miron Elena (Direcţia de Administrare a Pieţelor – 07.01.2022) |  |  |
| 26 | Hotărârea nr.191/25.11.2021 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.162/28.10.2021 privind aprobarea redistribuirii pe obiective de investiții a împrumutului contractat în baza Contractului de credit - pentru investiții - nr.9517731/28.07.2020 încheiat cu Banca Transilvania potrivit Hotărârii nr.20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița și a Hotărârii nr.13/28.01.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrița, cu modificările ulterioare - Direcția Economică |  | X |  | A fost înaintată Ministerului Finanțelor Publice-Direcția Generala de Trezorerie si Datorie Publica. Direcția Economică (18.01.2022) |  |  |  |
| 27 | Hotărârea nr.192/25.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa,pe anul 2021 - Direcția Economică - Direcţia Tehnică | X |  |  | Hotararea a fost inaintata spre avizare catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita-Nasaud si comunicata institutiilor si directiilor din subordinea consililului local spre executare. (Direcția Economică) |  |  |  |
| 28 | - Hotărârea nr.193/25.11.2021 privind aprobarea Acordului de finanţare a lucrărilor de amenajare a unei căi secundare de acces din strada 1 Decembrie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa şi amenajare parcare, încheiat între Consiliul Local al Municipiul Bistriţa, Direcţia Servicii Publice Bistriţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa - - Direcţia Servicii Publice; - - Direcția Economică |  |  |  | DSP |  |  |  |
| 29 | Hotărârea nr.194/25.11.2021 privind asigurarea fondurilor necesare pentru continuarea proiectului PEC 045 “Învaţă împreună cu mine”, finanţat prin programul „Sinergii pentru viitor – Copii aflaţi în situaţii de risc” Direcţia Economică; Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa | X |  |  | Ca urmare a Hotărârii nr.194/25.11.2021, s-a alocat suma de 46.000 lei pentru continuarea proiectului PEC045 „Învaţă împreună cu mine”, finanţat prin programul „Sinergii pentru viitor– Copii aflaţi în situaţii de risc”, din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Bistrița aferente anului 2021. Suma a fost transferată în contul Scolii Gimnaziale nr.7 Bistrița. - Direcţia de Asistenţă Socială Bistriţa |  |  |  |

PRIMAR,                                                                        SECRETAR GENERAL,

IOAN TURC                                                                        FLOARE GAFTONE

Întocmit,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               															         MORARIU DORINA - MARIA