Cabinet primar

Nr. 15269/10.02.2022

Referat de aprobare

pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 70/12.05.2016  privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1

Primăria municipiului Bistriţa a depus, în data de 24.08.2016, Cererea de finanţare pentru proiectul „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional”, în vederea obţinerii de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea şi valorificarea patrimoniului cultural naţional.

Restaurarea edificiului presupune:

- repararea elementelor de finisaje si recondiţionarea tuturor elementelor decorative cu valoare istorică, păstrând soluţiile istorice;

- reparaţii capitale la instalaţiile electrice, de încălzire, apă şi canalizare;

- reabilitarea şi restaurarea navelor bisericii, a vitraliilor, picturii si a mobilierului;

Proiectul a fost aprobat spre finanțare iar în acest sens, a fost semnat contractul de finanțare nr. 206/20.07.2017.

Pe parcursul implementării, bugetul și durata contractului de finanțare au fost actualizate prin HCL nr. 46/28.03.2019 și, ulterior acestei actualizări, ca urmare a revizuirii de Proiect Tehnic, valoarea devizului general și durata de execuție au fost modificate prin HCL nr. 80/27.05.2021 și HCL nr. 185/25.11.2021.

În acest sens, conform clauzelor contractului de finanțare, se impune inițierea unei Hotărâri a Consiliului Local prin care municipiul Bistrița își asumă modificarea bugetului proiectului și toate cheltuielile (contribuția proprie și cheltuielile neeligibile) ce derivă din aceasta.

Având  în  vedere  prevederile   art.   44  alin.(1)  din  Legea   nr.   273/2006  privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  aprob inițierea proiectului de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 70/12.05.2016  privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului ”Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Primar,

Ioan Turc

C.L./O.A./2 ex.