R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr. 51683/19.05.2022

Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al

municipiului Bistriţa adoptate în luna MARTIE 2022

| Nr. Crt | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nu-me, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR-ŢIAL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.59/31.03.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa | X |  |  | S-a ales preşedinte de şedinţă domnul consilier Hangan Sorin – Viceprimarul municipiului Bistrița, care va conduce şedinţele consiliului local pe o perioadă de 3 luni, începând cu data adoptării prezentei hotărâri. |  |  |  |
| 2 | Hotărârea nr.60/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 17”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 99,4% din alocare, inclusiv supracontractare. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.61/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 18”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 99,40% din alocare, inclusiv supracontractare. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.62/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 19”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelul de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3 — Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 92,56% din alocare, inclusiv supracontractare. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.63/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal nr. 16, str. Cerbului, nr. 27” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 36% din alocarea județeană. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.64/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficientei energetice a cladirii Gradinitei cu program normal nr. 10, Bulevardul Independentei nr.57”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 26% din alocarea județeană pentru renovare aprofundată. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.65/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Grădiniței cu program normal Sărata, nr. 107” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 26% din alocarea județeană pentru renovare aprofundată. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 8 | Hotărârea nr.66/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţei cu program normal nr.7, str.Constantin Roman Vivu nr.35” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 36% din alocarea județeană pentru renovare moderată. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 9 | Hotărârea nr.67/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Școlii Gimnaziale Avram Iancu, strada 1 Decembrie, nr. 27-29”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 36% din alocarea județeană pentru renovare moderată. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 10 | Hotărârea nr.68/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str.Tărpiului nr.21”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 36% din alocarea județeană pentru renovare moderată. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 11 | Hotărârea nr.69/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice, strada Alexandru Odobescu nr. 17 – Palatul Copiilor”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Administrație Publică, Juridic; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 36% din alocarea județeană pentru renovare moderată. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 12 | Hotărârea nr.70/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice - sediul principal al primăriei, Piața Centrală, nr. 6”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice -Direcția Integrare Europeană; -Direcţia Tehnică; -Direcția Economică | X |  |  | Documentația de solicitare a finanțării a fost depusă în data de 01.04.2022 pe platforma Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, la adresa https://pnrr.mdlpa.ro/pnrr/#. Municipiul Bistrița a depus proiecte în cuantum de 36% din alocarea județeană pentru renovare moderată. (Direcția Integrare Europeană – 05.05.2022) |  |  |  |
| 13 | Hotărârea nr.71/31.03.2022 privind aprobarea datei de incepere a pasunatului animalelor si durata sezonului de pasunat pe pajistile permanente proprietatea municipiului Bistrita pentru anul 2022 - Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. | X |  |  | În data de 26.04.2022 a început pășunatul animalelor din speciile de ovine și caprine, iar în data de 01.05.2022 a început pășunatul bovinelor și cabalinelor pe suprafețele de pajiști proprietatea Mun.Bistrița. |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr.72/31.03.2022, privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea sportivă a copiilor, juniorilor şi tineretului -Direcţia Economică; -Direcţia Educaţie, Turism | X |  |  | Hotărârea a fost comunicată Clubului Sportiv Municipal Bistriţa și a fost încheiat contrat de susținere financiară nr.41537/19.04.2022. (Direcţia Educaţie, Turism – 29.04.2022)) |  |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.73/31.03.2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei aferente surselor de finanțare a lucrărilor de reabilitare termică pentru 13 blocuri de locuințe din municipiul Bistrița prin Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe -Direcţia Tehnică; -Direcţia Economică | X |  |  | A fost aprobata Hotărârea nr.73/31.03.2022, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a contribuţiei aferente surselor de finanțare a lucrărilor de reabilitare termică pentru 13 blocuri de locuințe din municipiul Bistrița prin Programul naţional privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe si fost depusa cererea de finantare la MDLPA. S-a aprobat finantarea pentru 10 blocuri Urmeaza semnarea contractului de finantare. (Direcţia Tehnică) |  |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.74/31.03.2022 pentru modificarea Hotărârii nr.139/21.10.2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la Societatea Business Park Bistrita Sud S.R.L. şi aprobarea contractului de mandat al acestora, cu modificarile si completarile ulterioare Direcţia Economică şi Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L. -Direcţia Economică; -Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L. | X |  |  | Hotararea a fost comunicata si s-a semnat contractul de mandat intre Municipiul Bistrita si noul membru în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la Societatea Business Park Bistrita Sud S.R.L. (Direcţia Economică) S-a adus la cunostina persoanelor direct implicate (Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L. – 02.05.2022) |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.75/31.03.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.106/31.07.2008 privind numirea persoanei care va ține registrul de evidență a datoriei publice locale și registrul de evidență a garanțiilor locale a municipiului Bistrița -Direcția Economică | X |  |  | Persoanei desemnate i s-a comunicat hotararea și și-a preluat atribuțiile stabilite prin aceasta. (Direcţia Economică) |  |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.76/31.03.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii " Alimentare cu energie electrica la sediul administrativ –Cimitirul Nou, municipiul Bistrița, str. Tărpiului nr.20C, județul Bistrița-Năsăud -Direcţia Servicii Publice |  | X |  | S-a demarat procedura de achiziție pentru proiectare și execuție a lucrărilor la obiectivul de investiții ,,Alimentare cu energie electrică la sediul administrativ-Cimitirul Nou, municipiul Bistrița, str.Tărpiului, nr.20C, județul Bistrița-Năsăud | Bondane Dionisie |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.77/31.03.2022 privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2022 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficiaze de o locuinţă socială -Direcţia Patrimoniu | X |  |  | Lista de prioritate a fost adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei municipiului Bistrița din strada Gheorghe Șincai nr.2 și pe site-ul instituției. |  |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.78/31.03.2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat în favoarea Asociaţiei Club de Dans Sportiv “Floris”, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Bistriţa, str. Andrei Mureșanu – str. Florilor, în suprafaţă de 257,2 mp -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X |  |  | S-a întocmit actul adițional nr.1 la contractul de închiriere nr. 4/278/T/2017 prin care a fost prelungită perioada contractuală cu 5 ani. (Direcţia Patrimoniu 03.05.2022) |  |  |  |
| 21 | Hotărârea nr.79/31.03.2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi Parohia Evanghelică C.A. Bistriţa, pentru imobilul, construcţie și teren aferent, situat în municipiul Bistriţa, str. Ecaterina Teodoroiu nr.2-4, având destinaţia de grădiniţă -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X |  |  | S-a întocmit actul adițional nr.2 la contractul de închiriere nr.11/250/E/2016 prin care a fost prelungită perioada contractuală cu 3 ani. (Direcţia Patrimoniu 03.05.2022) |  |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.80/31.03.2022 privind aprobarea alipirii a cinci imobile-teren proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situate în Bistrița, Drumul Cetății, care formează drumul de acces la noul cimitir municipal -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată expertului tehnic care urmează să depună la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud, documentația cu propunere de alipire și hotărârea în vederea efectuării formalităților de cadastru și carte funciară. (Direcţia Patrimoniu 03.05.2022) |  |  |  |
| 23 | Hotărârea nr.81/31.03.2022 privind aprobarea achiziției şi a preţului de achiziție a imobilului, apartament I și cota de teren aferentă, situat în municipiul Bistrița, Piața Centrală nr.3, în vederea extinderii spațiilor aferente serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Bistrița -Direcţia Economică; -Direcţia Patrimoniu; -Direcția Tehnică; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Hotărârea a fost comunicată părților interesate pentru întocmirea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică. Plata se va face conform hotărârii în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, prin Direcția Economică. (Direcţia Patrimoniu 03.05.2022) |  |  |  |
| 24 | Hotărârea nr.82/31.03.2022 privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de finanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2022, în baza Legii nr. 350/2005 -Direcţia Integrare Europeană; -Direcţia de Asistență Socială; -Direcţia Economică; -Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa; -Direcţia Educaţie, Turism | X X |  |  | Comunicatul cu privire la rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor a fost publicat în presa locală și pe site. Au fost încheiate 29 de contracte de finanțare nerambursabilă, a căror implementare va fi monitorizată de către direcțiile menționate în HCL 82/31.03.2022. (Direcţia Integrare Europeană – 05.05.2022) S-a semnat contractul cu Asociația Clubul Amazoanelor Bistrițene. (Direcţia de Asistență Socială – 02.05.2022) |  |  |  |
| 25 | Hotărârea nr.83/31.03.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.65/30.04.2001, privind asocierea Consiliului local al municipiului Bistrița cu SC DUCATO ROM IMPEX S.R.L Bistrița, pentru amenajarea unui spațiu de alimentație publică-bucătărie rapidă, în părculețul din preajma Casei Municipale de Cultură „George Coșbuc” Bistrița -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X |  |  | S-a întocmit actul adițional de prelungire a duratei contractului de asociere, până la data de 31.12.2022. (Direcţia Patrimoniu 03.05.2022) |  |  |  |
| 26 | Hotărârea nr.84/31.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, pe anul 2022 -Direcția Economică; -Direcția Tehnică | X |  |  | Hotărârea a fost înaintată spre avizare către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud și comunicată instituțiilor și direcțiilor din subordinea consililului local spre executare. (Direcția Economică) A fost aprobată Hotărârea nr.84/31.03.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, pe anul 2022. (Direcția Tehnică) |  |  |  |
| 27 | Hotărârea nr.85/31.03.2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 2/01.04.2002 încheiat cu societatea FLAMENCO H&R SRL Bistrița, având ca obiect spaţiul aflat la subsolul imobilului situat în municipiul Bistriţa, str. Albert Berger nr.10 -Centrul Cultural Municipal ”George Coșbuc”, prin domnul manager Gavrilă Ţărmure; -Direcţia Patrimoniu; -Direcţia economică | X |  |  | S-a întocmit actul adițional de prelungire a duratei contractului de închiriere, până la data de 31.12.2022. (Centrul Cultural Municipal ”George Coșbuc”) |  |  |  |
| 28 | Hotărârea nr.86/31.03.2022, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Bistrița în Comisia Județeană de Incluziune socială Bistrița-Năsăud -Direcţia de Asistență Socială Bistrița; -reprezentantul Consiliului local al municipiului Bistriţa în Comisia Județeană de Incluziune socială Bistrița-Năsăud | X |  |  | S-a luat act de nominalizarea persoanei care va participa la ședințele Comisiei Județene de Incluziune socială Bistrița-Năsăud. (Direcţia de Asistență Socială Bistrița – 02.05.2022) |  |  |  |
| 29 | Hotărârea nr.87/31.03.2022 privind abrogarea articolului 11 punctul 4 din Anexa la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 153/29.07.2009 privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare -Direcţia Administraţie Publică, Juridic; -Poliţia Locală a municipiului Bistrița | X |  |  | Noua reglementare va fi avută în vedere în soluţionare / stingerea situaţiilor litigioase aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, situaţii care au impus adoptarea HCL nr. 87/2022, precum şi la evitarea pe viitor a unor astfel de litigii. (Direcţia Administraţie Publică, Juridic – 10.05.2022) |  |  |  |

PRIMAR,                                                                        SECRETAR GENERAL,

IOAN TURC                                                                        FLOARE GAFTONE

Întocmit,

MORARIU DORINA - MARIA