DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,JURIDIC

Nr. 58785/ 08.06.2022

R A P O R T

pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru este reglementată posibilitatea ajustării prețului contractelor aflate în derulare, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor și aplicarea unui coeficient de ajustare.

Astfel s-a impus actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”

având în vedere

prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 art. 7, alin (6):”În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”și ale art. 10,alin(4) ”Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar”,

Beneficiarul a actualizat devizul general, ținând cont de cele de mai sus, prin aplicarea indicelui de cost în construcții total prognozat până la finele anului 2023, diseminat de către Comisia Națională de Strategie și prognoză prin publicații oficiale la data curentă, ținând cont de că termenul de finalizare a contractului de lucrări este  octombrie 2024, necesitând astfel modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la Hotărârea Consiliului local nr. 180/ 31.10.2018 și reaprobarea ei de către Consiliul local.

Situația comparativă a indicatorilor tehnico-economici:

| Denumire obiectiv de investitii |  | Valoare aprobata HCL nr. 180/ 31.10.2018 (valoare fără TVA) | Valoare cu TVA | Valoare aprobata HCL nr. 39/ 27.03.2020 | Valoare propusă PH lei cu TVA | UM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului” |  |  |  |  |  |  |
| INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Valoarea total a investiție | 12.958.930 | 15.396.509 | 18.009.640 | 20.137.557 |  |
|  | din care C+M | 11.779.017 | 14.017.030 | 15.897.319 | 17.831.257 |  |
| 2. | CAPACITATI: |  |  |  |  |  |
|  | Lungime carosabil | 2733 | 2733 | 2733 | 2733 | ml |
|  | Suprafața totală carosabil | 20 473 | 20 473 | 20 473 | 20 473 | mp |
|  | Suprafață totală trotuare | 5 715 | 5 715 | 5 715 | 5 715 | mp |
|  | Suprafață totală pista de cicliști | 3 615 | 3 615 | 3 615 | 3 615 | mp |
|  | Suprafața totală parcări | 271 | 271 | 271 | 271 | mp |
|  | Lungime zid de sprijin | 136 | 136 | 136 | 136 | ml |
|  | Podete transversale | 2 | 2 | 2 | 2 | buc |
|  | Reabilitare Pod peste Canal km 0+005 | 1 | 1 | 1 | 1 | buc |
|  | Lungime rețea canalizare pluvială | 3311 | 3311 | 3311 | 3311 | ml |
|  | Lungime rețea iluminat public | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | ml |
|  | Lungime rețea curenți slabi | 3193 | 3193 | 3193 | 3193 | ml |

Având în vedere prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului României nr.47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică și prevederile art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”d, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, susținem și propunem Consiliului local al municipiului Bistrita spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului”.

DIRECŢIA TEHNICĂ                               DIRECŢIA ECONOMICĂ,

DIRECTOR EXECUTIV,                             DIRECTOR EXECUTIV,

IVASCU LIA                                         SCURTU NICOLAE

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, JURIDIC

DIRECTOR EXECUTIV,

DUMITRU MATEI CINCEA

Intocmit: Adina Retegan/2ex