# CABINET  PRIMAR

Nr. 71798/18.07.2022

### REFERAT DE  APROBARE

### pentru modificarea Hotărârii nr. 157/ 18.12.2013 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “BLOCURI DE LOCUINȚE CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚE SOCIALE, VIIȘOARA ETAPA II”-  Municipiul  Bistrița cu modificările si completările ulterioare.

Lipsa acuta de locuinte sociale la nivelul municipiului Bistrita impune necesitatea construirii unor locuinte colective cu destinatia de locuinte sociale. Acestea  vor fi  atribuite  familiilor  tinere cu  venituri  modeste și care nu dispun de resursele necesare pentru cumpărarea s-au construirea  unei locuințe  proprii..

În anul 2012 a fost  incheiat un contract de servicii cu  S.C.  Micosty Proiect SRL in vederea  elaborării  unei documentatii  de proiectare în vederea realizării  acestui  obiectiv.

În anul 2013  a fost elaborată Faza 1 de proiectare - Studiu de fezabilitate,  si aprobați  indicatorii tehnico  economici prin HCL  nr. 157 / 18.12.2013;

Întrucât S.C. MICOSTY PROIECT SRL nu a trecut la  elaborarea  următoarelor  faze de proiectare prevăzute  în contract, acesta  a fost  reziliat.

În anul 2018 s-a încheiat un nou contract de servicii, între Primăria mun. Bistrița  și asocierea Dat Constructive SRL și Eolhid Design SRL, având ca obiect actualizarea documentației de proiectare elaborată anterior, elaborarea documentației de proiectare (proiect tehnic), respectiv asistență tehnică pe perioada execuției lucrărilor și întocmirea certificatului de performanță energetică.

Avînd in vedere schimbările legislative și tehnice survenite în această perioadă, în vederea elaborarii unei documentatii  de proiectare pentru acest obiectiv a fost  necesară reaprobarea indicatorilor economici. Astfel prin HCL nr. 187/ 18.10.2019, au fost reaprobați indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în anexa la HCL nr. 157 / 18.12.2013.

De la data reaprobării indicatorilor tehnico-economici din cadrul Studiului de Fezabilitate, prin HCL nr. 187/ 18.10.2019, și până la data finalizării etapei de proiectare “Elaborare documentații de proiectare” (proiect tehnic), din cauza:

- crizei provocată de conflictul militar din regiunea Mării Negre care a afectat piaţa construcţiilor din întreaga Uniune Europeană, consecinţa imediată fiind creşterea semnificativă a preţurilor la materialele construcții.

- crizei generată de virusul SARS-CoV-2 ce a determinat, de asemenea, declararea stării de urgenţă la nivel naţional, dar şi la nivel european, care la rândul ei a determinat o creştere a indicelui de cost total în construcţii.

- crizei generată de contextul internaţional ce a condus la creşteri ale preţului la carburanţi, dar şi creşteri semnificative ale preţului la gazele naturale şi la energia electrică.

valoarea Devizului General aferent proiectului tehnic întocmit în baza prețurilor actuale a suferit modificări, valoarea acestuia majorându-se, fiind necesară o nouă reaprobare indicatorilor tehnico-economici.

Documentația tehnico-economică elaborată propune doua tipuri de blocuri si anume:

TIP 1 :

Se propune realizarea unui singur bloc de locuințe colective cu regim de inaltime P+3E+M, având doua tronsoane de scari lipite și urmatoarea compartimentare :

- 38 apartamente cu 2 camere

- 2 apartamente cu 1 cameră

TIP 2 :

Se propune realizarea a 4 blocuri de locuințe colective  cu regim de inaltime P+3E+M, fiecare cu câte 2 tronsoane  de scară  de Tip 2 lipite.

Compartimentarile unui singur bloc de locuințe colective  de Tip 2 sunt :

- 10 apartamente cu 1 camere;

- 10 apartamente cu 2 camere;

- 10 apartamente cu 3 camere;

Numarul total de apartamente in unitatile Tip 2 este:

- cu 1 camera - 40 apartamente;

- cu 2 camere - 40 apartamente;

- cu 3 camere - 40 apartamente.

Numarul total de apartamente in unitatile Tip 1 si Tip 2  este de 160 apartamente.

Proiectarea include și sistematizarea pe verticală, alei și platforme carosabile, parcări auto și spații verzi aferente zonei blocurilor.

Suprafata construită desfașurată pentru un bloc de tip 1 si 4 blocuri de tip 2 este de 13811,5 mp.

Conform prevederilor :

- Hotărârii Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale;

-art.129 alin. (4) lit.”d”, art.139 alin. (3), art.196 alin. (1) lit. „a”, din ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

Studiul de fezabilitate este documentația tehnico-economică prin care proiecantul, fără a se limita la datele și informațiile cuprinse în nota conceptuală și în tema de proiectare, analizează , fundamentează și propune minimum două scenarii/ opțiuni tehnico-economice diferite, recomandând, justificat și documentat, scenariul/opțiunea tehnico-economic(ă) optim(ă) pentru realizarea obiectivului de investiții, şi se  aprobă de către Consiliul local.

Având în vedere cele arătate mai sus, propun spre analiză și aprobare Consiliului local al municipiului Bistrița proiectul de hotarâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului  Local nr. 157 / 18.12.2013, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Blocuri de locuinte cu destinația de locuinte sociale, Viișoara - municipiul Bistrita” cu modificările si completările ulterioare.

PRIMAR,

IOAN TURC