CABINET PRIMAR

Nr.78623/08.08.2022

REFERAT DE APROBARE

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.122/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de

investitii „Reabilitare si modernizare Liceul de muzica Tudor Jarda, str.Alexandru Odobescu nr.8, municipiul Bistriţa”, cu modificările si completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.122/17.09.2015 a fost aprobat Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Liceul de muzica Tudor Jarda, str.Alexandru Odobescu nr.8, municipiul Bistrita”.

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL), conform contractului de finantare nr.3459/11.05.2018.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței nr.47/2021 din 14.04.2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost incheiat un act aditional  privind modificarea  contractului de execuţie de lucrări, in sensul introducerii formulei de ajustare a preţului.

In urma actualizării devizului general prin aplicarea OG nr.47/2022, a lucrarilor suplimentare care au făcut obiectul actului adiţional nr. la contractul nr. 204/l/2018 si  a ajustării valorii contractului  de servicii nr.189/L/2018, devine necesara modificarea indicatorilor economici, conform anexei la proiectul de hotarare, respectiv majorarea valorii investitiei cu 1.727.010,37 lei (TVA inclus)

Avand in vedere cele mai sus menţionate cât şi prevederile  art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare si  art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Bistrita, proiectul de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.122/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Liceul de muzica Tudor Jarda, str.Alexandru Odobescu nr.8, municipiul Bistriţa”, cu modificările si completările ulterioare.

PRIMAR,

IOAN TURC