DIRECŢIA  TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,JURIDIC

Nr. 78624/08.08.2022

RAPORT

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.122/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de

Investitii „Reabilitare si modernizare Liceul de muzica Tudor Jarda, str.Alexandru Odobescu nr.8, municipiul Bistriţa”, cu modificările şi completările ulterioare

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.122/17.09.2015 a fost aprobat Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Liceul de muzica Tudor Jarda, str.Alexandru Odobescu nr.8, municipiul Bistrita”.

Finantarea obiectivului de investitii ”Reabilitare si modernizare Liceul de Muzica Tudor Jarda, str.Alexandru Odobescu nr.8, municipiul Bistrita” este asigurata prin Programul national de dezvoltare locala(PNDL), conform  contractul de finantare nr.3459/11.05.2018.

In conformitate cu art.12 alin.(4)-(5) din Normele metodologice aprobate prin  Ordinul MDRAP nr.1851/2013, pentru punerea in aplicare a  prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa incheierea contractelor de achizitie, beneficiarul are obligatia sa actualizeze corespunzator Devizul general, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitie si sa-l supuna aprobarii Consiliului local.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței nr.47/2022 din 14.05.2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost incheiat un act aditional  privind modificarea contractului de lucrari (Act aditional nr.9), in sensul introducerii formulei de ajustare a pretului.

De asemenea, a fost intocmit si semnat Actul aditional nr.10 la contractul 204/L/2018, de executie lucrari, prin care s-au adaugat lucrarile suplimentare conform dispoziţiilor de şantier  DS5/2022 si DS6/2022.

Situațiile descrise în dispozițiile de șantier DS5/2022 si DS6/2022 sunt încadrate în categoria lucrărilor care nu au putut fi prevăzute la data  contractarii executiei și au condus la modificarea listelor de cantități si dotari din oferta initiala.

Estimarea lucrarilor pentru Dispozitiile de santier  DS5/2022 si DS6/2022 s-a  facut cu incadrarea in preturile ofertate de executant, pe  articolele  similare existente in ofertă si cu respectarea cotelelor privind recapitulatia devizelor. Pentru materialele respectiv dotarile care nu au corespondent in oferta initiala, executantul a prezentat 3 oferte dintre care s-a ales oferta cea mai mica, iar  manopera si cotele privind recapitulatia devizelor sunt  cele din oferta financiar.

De asemenea, a fost intocmit Actul aditional nr.1 la contractul 189/L/2018, pentru ajustarea valorii contractului de  servicii de dirigentie de santier.

A fost emisă o nouă Autorizatie de construire, de continuare a lucrarilor, nr.440/14.06.2022 pentru care se vor plati taxe suplimentare.

In vederea transmiterii solicitării de suplimentare a valorii contractului de finanțare cu sumele necesare pentru finalizarea obiectivului este necesara actualizarea Devizului general și reaprobarea prin hotarare de consiliu local a noilor indicatorilor economici la obiectivul de investiții   ”Reabilitare si modernizare Liceul de muzica Tudor Jarda,str.Al.Odobescu nr.8,municipiul Bistrița”.

Pentru obiectivul mentionat, in urma  actualizarii devizului general a rezultat  ca valoarea necesara pentru finalizarea investitiei  este  14.445.628.46 lei, inclusiv TVA.  Modificarile  indicatorilor se prezinta astfel :

| Nr.crt | DG actualizat conform HCL 147/20.10.2021 si Acte aditionale incluse (TVA inclus) | DG actualizat cu HG 47/2022 si DS 5 si DS 6(TVA inclus) | Diferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.727.066,07 | 14.454.076,44 | 1.727.010.37 |

Mentionam ca din aceasta suma, pana in prezent, au fost emise situatii de lucrari in valoare  de 5.381.344,12 lei cu TVA, defalcata pe surse de finantare  astfel:

- 5.261.358,87 inclusiv TVA din Bugetul de stat

- 119.985,25 inclusiv TVA de la Bugetul local

Avand in vedere prevederile art.44 alin.(1) din  Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”d, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a”  din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, sustinem si propunem spre aprobare Consiliului local al municipiului Bistrita  proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr.122/17.09.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare Liceul de muzica Tudor Jarda, str.Alexandru Odobescu nr.8, municipiul Bistrita”, cu modificările si completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV    DIRECTOR EXECUTIV      DIRECTOR EXECUTIV  ADJ.

LIA    IVAŞCU                     NICOLAE SCURTU           LUCIANA MARIA HRISCU

CIM/2ex.