CABINET PRIMAR

Nr. 79383/10.08.2022

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 23/25.02.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda”

Prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 23/25.02.2021 a fost aprobat Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda”.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței nr.47/2021 din 14.04.2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost incheiat un act aditional  privind modificarea  contractului de execuţie de lucrări, in sensul introducerii formulei de ajustare a preţului.

In urma actualizarii devizului general prin aplicarea OG nr.47/2022 si a lucrarilor suplimentare evaluate dupa emiterea Dispozitiei de santier nr. 1/23.06.2022, devine necesara modificarea indicatorilor economici, conform anexei la proiectul de hotarare, respectiv majorarea valorii investitiei cu 50.454,10 lei (TVA inclus).

Avand in vedere:

- prevederile Ordonantei Guvernului nr. 47/2022;

- Actul aditional nr. 5 la contractul nr. 86/L/15.07.2021

- DS1/23.06.2022;

- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

propun spre analiza si aprobarea Consiliului local al municipiului Bistrita, proiectul de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Bistrita nr. 23/25.02.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Capela mortuara, localitatea componenta Ghinda”.

PRIMAR,

IOAN TURC