# CABINET  PRIMAR

# Nr. 100 237 / 10.10.2022

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea  Hotărârii Consiliului local a municipiului Bistrița nr. 156/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 156/2018 a fost aprobat Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții  ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost încheiat un act adițional  privind modificarea contractului de lucrări, în sensul constituirii rezervei de implementare.

Prin aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022, privind constituirea rezervei de implementare, a rezultat o valoare de 858.705,10 lei cu TVA  pentru aceasta, reprezentând 23% din valoarea restului de executat la momentul intrării în vigoare a OUG nr 64/2022.

Ținând seama de cele arătate mai sus a fost necesară actualizarea Devizului general al obiectivului de invetiții ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita, luând în considerare atât valoarea rezervei de implementare cât și  valoarea lucrărilor realizate la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.

Având în vedere cele de mai sus și prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar.

În urma actualizării devizului general prin constituirea rezervei de implementare conform OUG nr.64/2022, au rezultat  indicatori tehnico-economici modificați, respectiv majorarea valorii totale a investiției și a  C+M.

Prin urmare, indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL nr. 156 / 2018, trebuie reaprobați în Consiliul local cu noile valori.

Având în vedere prevederile art.196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprob inițierea proiectului  de hotărâre pentru modificarea Hotărârea  Consiliului local a municipiului Bistrița nr.156/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții  ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita.

PRIMAR,

IOAN TURC