DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA

DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA, JURIDIC

NR. 100238 /10.10.2022

R A P O R T

privind modificarea Hotărârii  nr. 156/2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland”municipiul Bistrita,

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 156/2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland”municipiul Bistrita.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost încheiat un act adițional  privind modificarea contractului de lucrări, în sensul constituirii rezervei de implementare.

Metodologia privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”  de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, este prevazută în Ordinul nr.1586/10.08.2022

Prin aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022, privind constituirea rezervei de implementare, a rezultat o valoare de 858.705,10 lei cuTVA  pentru aceasta, reprezentând 23% din valoarea restului de executat la momentul intrării în vigoare a OUG nr 64/2022.

Ținând seama de cele arătate mai sus a fost necesară actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland”municipiul Bistrita, luând în considerare atât valoarea rezervei de implementare cât și valoarea lucrărilor realizate și a restului de executat la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.

Având în vedere cele de mai sus și prevederile Hotărârea Guvernului României nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, «Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar.»

În urma actualizării devizului general prin constituirea rezervei de implementare conform OUG nr.64/2022, au rezultat  indicatori tehnico-economici modificați,  respectiv majorarea valorii totale a investiției și a C+M.

Prin urmare, indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL nr. 156 / 2018, trebuie reaprobați în Consiliul local cu noile valori rezultate din Devizul general actualizat, atașat prezentului raport.

Situația comparativă a indicatorilor tehnico-economici:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 156/2018 lei (cu tva) | Valoare actualizare dupa achizitie si conform OUG 64/2022 lei (cu tva) | Majorare Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 5.561.719,96 | 5.895.255,87 | 333.535,91 |
| 2 | Din care C+M | 2.849.713,12 | 4.023.719,83 | 1.174.006,71 |

Finanțarea obiectivului de investiții este asigurată din fonduri europene nerambursabile - POR 2014-2020.

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 129 alin. (2) lit.”b”,  alin.(4) lit.”d”,  art.196 alin. (1) lit. „a”, din O.U.G  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare, susţinem şi propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCL nr. 156 / 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii ”Amenajare parc în cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita.

DIRECTOR EXECUTIV D.T.,                                   DIRECTOR EXECUTIV D.E.,

LIA IVAȘCU				                    NICOLAE SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV D.I.E.,                           DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.J.,

COCEȘIU LILIANA ALUNIȚA                                 CINCEA DUMITRU MATEI

Intocmit: Ciherean Ioan / 2ex