# CABINET  PRIMAR

# Nr. 100083/10.10.2022

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea   Hotărârii  Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții  și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa”- etapa I, municipiul Bistrița

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 87/2018 a fost aprobată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa”- etapa I. Anexa la această hotărâre a fost modificată prin Hotărârile  Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 139/2019  și  nr. 125/2022.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost încheiat un act adițional  privind modificarea contractului de lucrări, în sensul constituirii rezervei de implementare.

Prin aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022, privind constituirea rezervei de implementare, a rezultat o valoare de 2.840.138,27 lei fără TVA  pentru aceasta, reprezentând 23% din valoarea restului de executat la momentul intrării în vigoare a OUG nr 64/2022.

Ținând seama de cele arătate mai sus a fost necesară actualizarea Devizului general al obiectivului de invetiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa”- etapa I, luând în considerare atât valoarea rezervei de implementare cât și  valoarea lucrărilor realizate și a restului de executat la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 64/2022.

În urma actualizării devizului general prin aplicarea OUG nr.64/2022, au rezultat  indicatori tehnico-economici modificați, respectiv majorarea valorii totale a investiției și a  C+M.

Prin urmare, indicatorii economici prevăzuți în Anexa la HCL nr. 87/ 2018, modificată prin HCL nr. 139/2019 și nr. 125/2022, trebuie reaprobați în Consiliul local cu noile valori.

Având în vedere prevederile art.196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprob inițierea proiectului  de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea  Consiliului local a municipiului Bistrița nr. 87/2018, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor            de intervenții și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa”- etapa I.

PRIMAR,

IOAN TURC

Întocmit,

Maria Mărginean/2ex