DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, JURIDIC

Nr. 101697 din 13.10.2022

RAPORT COMUN

pentru modificarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1 cu modificările si completările ulterioare.

Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.70/12.05.2016 a fost aprobata documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1.

Această hotărâre a fost modificată ulterior prin:

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.46/28.03.2019 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1.

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.80/27.05.2021 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1.

Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.185/25.11.2021 pentru aprobarea modificării Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizeaza prin Programul Operațional Regional (POR), conform contractului de finanțare nr.130/12.04.2018.

Având în vedere intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 din 11.05.2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a fost încheiat un act adițional privind modificarea contractului de lucrări, în sensul constituirii rezervei de implementare.

Metodologia privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operațional Regional 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare, este prevazută în Ordinul nr.1586/10.08.2022.

Valoarea rezervei de implementare în cuantum de 23% din valoarea restului de executat la data de 11.05.2022, conform OUG 64/2022 din 11.05.2022, este prevăzută în devizul general actualizat la capitolele aferente.

Tinând cont de faptul că în oferta financiară aferentă contractului de execuție cota pentru contribuția asiguratorie pentru munca (CAM) este de 0,3375% din manopera aferentă, executantul solicită actualizarea cotei CAM in conformitate cu art.230, alin(1) din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, care stabilește contribuția asiguratorie pentru munca de 2,25%, potrivit Ordonantei de Urgența a Guvernului nr.114/2018, care se aplica începând cu luna ianuarie 2019. În vederea includerii in devizul general a valorilor rezultate in urma aplicarii cotei CAM, este necesara actualizarea devizului general.

Analizând noua valoare conform actualizare cota pentru CAM, respectiv a rezervei de implementare, s-a constatat că acestea depăsesc valoarea din cap. “5 Alte cheltuieli  subcap. 5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute”, al devizului general aprobat prin HCL nr.185/25.11.2021, fapt pentru care este necesară reaprobarea indicatorilor economici.

Având în vedere prevederile Ordonanței nr.64/2022, considerăm necesară prelungirea termenului de execuție a lucrărilor la 50,5 luni.

Valoarea cheltuielilor diverse si neprevăzute a devizului general s-a determinat în conformitate cu prevederile legislative.

Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr.70/12.05.2016, cu modificările si completările ulterioare, pentru unele obiective de investiții.

Pentru obiectivul menționat, in urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 21.179.393,63 lei, inclusiv TVA.

Situația comparativă intre indicatorii economici aprobați anterior, si valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr.185/25.11.2021 lei (cu tva) | Valoare propusă a Devizului General lei (cu tva) | Majorare Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 19.553.392,14 | 21.179.393,63 | 1.626.001,49 |
| 2 | Din care C+M | 16.482.513,27 | 17.796.362,15 | 1.313.848,88 |

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 de aprobare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1.

DIRECTOR EXECUTIV  D.T.,                          DIRECTOR EXECUTIV  D.I.E.,

LIA IVAȘCU                                                   LILIANA COCEȘIU

DIRECTOR EXECUTIV  D.E.,                          DIRECTOR EXECUTIV  DAPJ

NICOLAE SCURTU                                      DUMITRU MATEI CINCEA

C.M./2ex.