# Cabinet  primar

Nr. 113197/16.11.2022

### REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 163/08.10.2018 pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrița”  şi a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrița”, a fost selectat în vederea finanţării prin POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 3831/13.03.2019.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale din Municipiul Bistrita, relevante pentru piata fortei de munca, prin imbunatatirea conditiilor de studiu pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanțare nr 3831/13.03.2019, este 30.934.660,90 lei, din care valoarea totală eligibilă de 24.413.024,66 lei și valoarea totală neeligibilă de 6.521.636,24 lei.

Prin prezentul proiect de hotărare se propune actualizarea valorii totale a proiectului, rezultată în urma revizuirii proiectului tehnic si intrării în vigoare a OG nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, astfel: valoare totală a proiectului este 43.497.940,88 lei, inclusiv TVA, din care valoarea totală eligibilă 24.413.024,66 lei şi valoarea totală neeligibilă 19.084.916,22 lei. Menționez faptul că indicatorii tehnico - economici au fost reaprobați prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița, nr. 193 din 25.08.2022, iar ca urmare a aprobării acesteia a apărut necesitatea actualizării bugetului proiectului.

În conformitate cu prevederile alin. 1^1 al art 3 din OG nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completătri prin Legea nr 218/2021, se vor suporta de la bugetul de stat sumele suplimentare a cheltuielilor nerambursabile, necesare pentru ajustarea preţului contractelor de achiziţie publică de lucrări, ca urmare a încheierii actelor adiţionale prevăzute la art. 2 alin. (12) din ordonanță.

Această modificare are în vedere demararea procedurii de încheiere a unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 3831/13.03.2019 pentru modificarea bugetului, ca urmare a actualizării Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a necesității corelării bugetului cu valoarea devizului general actualizat.

Având în vedere prevederile art. 129, alin. 2, lit. “b” și “e” și alin. 9 lit. “c”, ale art. 139, alin. 3, lit. „f” și ale art. 196, alin. 1, lit “a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprob inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 163/08.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic Grigore Moisil, corp A, B si C, Municipiul Bistrița” şi a cheltuielilor aferente.

Primar,

Ioan Turc

C.L./Z.D./2 ex.