PRIMAR

Nr. 121515/09.12.2022

REFERAT DE APROBARE

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistriţa nr. 193/25.11.2021 privind aprobarea Acordului de finanţare a  lucrărilor de amenajare a unei căi secundare de acces din strada 1 Decembrie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa şi amenajare parcare

încheiat între Consiliul Local al Municipiul Bistriţa, Direcţia Servicii Publice Bistriţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistriţa nr. 193/25.11.2021 a fost aprobat Acordul de finanţare a lucrărilor de amenajare a unei căi secundare de acces din strada 1 Decembrie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa şi amenajare parcare  încheiat între Consiliul Local al Municipiul Bistriţa, Direcţia Servicii Publice Bistriţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa. Conform acestui Acord, Consiliul Local al Municipiului Bistriţa a aprobat alocarea sumei de 208.656 lei din bugetul local al Municipiului Bistriţa pe anul 2021, reprezentând participarea la realizarea acestor lucrări. De asemenea, prin acord s-a stabilit ca lucrările să fie executate de Direcţia Servicii Publice  Bistriţa, urmând ca la finalizarea acestora să fie predate pe bază de proces verbal către Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

Conform Notei de fundamentare nr. 121298/08.12.2022 întocmită de Direcţia Servicii Publice Bistriţa, faţă de data întocmirii situaţiei de lucrări estimative– 31.10.2021, pe parcursul realizării lucrărilor au apărut unele modificări semnificative ale proiectului care au impus costuri suplimentare, la care se adaugă şi evoluţia preţurilor la materialele de construcţie şi a manoperei. Suma suplimentară justificată în detaliu prin Nota de fundamentare a Direcţiei Servicii Publice Bistriţa este de 280.155,00 lei.

Astfel, suma totală reprezentând participarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa la realizarea lucrărilor este de 488.811,00 lei.  Diferenţa faţă de suma aprobată iniţial este prevăzută în bugetul local al municipiului Bistriţa pentru anul 2022.

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistriţa nr. 193/25.11.2021 privind aprobarea Acordului de finanţare a  lucrărilor de amenajare a unei căi secundare de acces din strada 1 Decembrie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa şi amenajare parcare încheiat între Consiliul Local al Municipiul Bistriţa, Direcţia Servicii Publice Bistriţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, în sensul suplimentării sumei de 208.656 lei care a fost aprobată iniţial bugetul Municipiului Bistriţa din anul 2021, pentru finanţarea  lucrărilor cu încă 219.692 lei, rezultând astfel suma totală de 428.348 lei

Având in vedere cele expuse mai sus, propun adoptarea Proiectului de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bistriţa nr. 193/25.11.2021 privind aprobarea Acordului de finanţare a  lucrărilor de amenajare a unei căi secundare de acces din strada 1 Decembrie la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa şi amenajare parcare încheiat între Consiliul Local al Municipiul Bistriţa, Direcţia Servicii Publice Bistriţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa.

PRIMAR

IOAN TURC