DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECȚIA DE INTEGRARE EUROPEANĂ

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

DIRECŢIA ECONOMICĂ

NR. 122.636 /13.12.2022

R A P O R T

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 in Unirea si Viisoara”

In cadrul Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Bistrita pentru perioada 2010-2030, unul din proiectele dorite este “Extinderea şi întreţinerea perdelelor vegetale de protecţie dintre zonele industriale şi cele de locuit pentru reducerea nivelului de poluare a aerului şi a nivelului de zgomot, precum si pentru conservarea şi regenerarea biodiversităţii”.

In acest sens, s-a realizat studiul de fezabilitate pt. obiectivul de investiții ”Amenajare perdele verzi limitrofe DN 17 in Unirea si Viisoara”, in scopul imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor din zonele de intrare in municipiu din Unirea si Viisoara, prin crearea unei bariere naturala impotriva zgomotului si prafului rezultate in urma traficului de pe DN 17, precum si imbunatatirea aspectului zonelor mentionate, prin amenajarea spatiului verde care acum nu este intretinut.

Sursele de finanțarea identificate pentru realizarea obiectivului de investiție,

sunt:  fonduri nerambursabile europene, bugetul de stat, bugetul local

și alte fonduri legal constituite cu aceasta destinație, potrivit  legii.

Lucrările de amenajare constau in următoarele:

 circulații pietonale dimensionate astfel încât să permită acces nelimitat inclusiv persoanelor

cu dizabilități;

 puncte de acces;

 circulațiile vor fi ocazional carosabile pentru accesul la locuințele din zonă;

 mobilier urban, de joacă şi odihnă; reabilitarea spațiului verde;

 alimentarea cu apă va fi asigurată de la rețeaua localității;

 crearea unui traseu pietonal coerent, reducerea fragmentării spațiului.

Se urmărește:

- Asigurarea unui habitat sustenabil, necesar florei și faunei, cât și comunităților umane prin intervenții cât mai puțin invazive, armonizarea și integrarea în peisaj a propunerilor arhitecturale.

- Funcționalitatea spațiului, diversitatea ofertelor de recreere/agrement și petrecere a timpului liber.

- Buna accesibilitate, în primul rând pentru pietoni și mijloace nemotorizate, asigurarea unor legături avantajoase cu zonele învecinate.

- Economicitatea și sustenabilitatea conceptului: gestionarea rațională a resurselor, limitarea investiției prin soluții care nu implică costuri mari (ex. deplasarea unor mase cât mai reduse de pământ în vederea sistematizării/terasării, optarea pentru materiale și tehnologii necostisitoare), limitarea costurilor de întreținere și de consum, prin soluții „verzi” de alimentare cu energie, gestiunea rațională a apelor pluviale și sistemului de irigare etc.

- Crearea unui loc de joacă - dotate la standarde europene în zona Unirea.

- Atingerea parametrilor maximi de funcționare a obiectivului prin reabilitarea spațiului verde.

- Atractivitatea spațiului pentru categorii de vârstă și socioprofesionale cât mai largi, calitatea spațială, arhitecturală, ambientală și ecologică a amenajărilor.

- Intervențiile asupra topografiei terenului vor fi minimale, urmărindu-se accesibilizarea principalelor trasee și legături cu zonele învecinate.

- Desființarea gardurilor/împrejmuirilor improvizate, integrarea și amenajarea unor zone de legătură, este una din măsurile cu impact major asupra percepției spațiale.

- Vor fi inserate diferite funcțiuni compatibile și complementare unui spațiu verde public (un loc de joacă, zonă de popas – zona Unirea, locuri de odihnă dotate cu mobilier urban).

## Suprafețe propuse pentru amenajare:

### Viișoara - 	37.215,00 m2

Unirea - 	41.913,75 m2

Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni, este de 12 luni, conform graficului de implementare.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

- valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei:

|  | VALOARE Lei exclusiv TVA | TVA Lei | VALOARE Lei inclusiv TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL | 10.231.442,36 | 1.926.927.19 | 12.158.369,55 |
| Din care C+M | 8.156.393,23 | 1.549.714,71 | 9.706.107,94 |

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare perdele verzi limitrofe DN17 in Unirea si Viisoara”.

DIRECȚIA TEHNICĂ                         DIRECȚIA INTEGRARE  EUROPEANĂ                              DIRECTOR EXECUTIV        	         	                DIRECTOR EXECUTIV

Lia IVAȘCU		                                   Liliana Alunița COCEȘIU

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ,                DIRECȚIA ECONOMICĂ

JURIDIC     					   DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV 	                                    Nicolae SCURTU

Dumitru CINCEA

M.A./2 ex.