ANEXA

la Hotărârea nr.________/___________

a Consiliului Local al municipiului Bistrița

Caracteristicile principale şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții “Parcare etajată P+1, str. Năsăudului”

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI:

- Indicatori maximali:

Valoarea totala a investiției (cu TVA) :		 10.782.133,02  lei

Din care valoare    C+M (cu TVA) :                             7.378.438,51  lei

- Indicatori minimali

Nr. locuri de parcare 					  163 locuri parcare

Suprafață construită                                                   1453,00 mp

Suprafață desfășurată                                                2906,00 mp

- Durata de executie:

Proiectare                                                                    2 luni

Executie                                                                       6 luni

Valoarea investitiei va fi actualizata potrivit evolutiei indicelui preturilor de consum, in conformitate cu prevederile legale.

ooo000ooo