Direcția Integrare Europeană

Direcţia Tehnică

Direcţia Economică

Nr. 5.346/17.01.2023

R A P O R T

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 213/06.10.2022 pentru aprobarea depunerea proiectului „Cresterea eficienței energetice a cladirilor Colegiului Tehnic Infoel, Corp C si D, municipiul Bistrita”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C5 — Valul renovării, runda a doua

Urgența este determinată de necesitatea transmiterii până la data de 24. 01.2023 a documentelor aferente solicitărilor de clarificări primite de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației.

Primăria municipiului Bistrița a depus în data de 10.10.2022, proiectul ”Cresterea eficienței energetice a cladirilor Colegiului Tehnic Infoel, Corp C si D, municipiul Bistrita”  care vizează renovarea energetică moderată a celor 2 corpuri de cladire, C si D, ale Colegiului Tehnic Infoel.

La data de 17.01.2023 s-au primit următoarele solicitări de clarificări prin intermediul platformei programului:

- Punerea în concordanță a valorii totale prevazute in Declaratia privind asumarea implementarii investitiei, si valoarea din HCL Nr. 213/06.10.2022, cu valoarea din Cererea de finantare de pe platforma digitala.

- Valoarea totală a proiectului din cererea de finanțare diferă de cea din Hotărârea de aprobare a depunerii proiectului, nr. 213/06.10.2022, deoarece s-a estimat că se vor instala 3 stații de încărcare a vehiculelor electrice în loc de 2 stații, număr alocat automat de platforma de depunere a proiectului.

Ca urmare, valoarea maximă eligibilă a proiectului va fi de 9.538.223,52 lei, la care se adaugă TVA, calculată astfel, conform ghidului:

(Aria desfășurată x cost unitar pentru lucrări de renovare moderată) + (cost stație încărcare rapidă x număr de stații) adică,

(4.290 mp x 440 euro/mp, fără TVA) + (25.000 euro x 2 stații) la cursul valutar prevăzut în Ghidul solicitantului (1 euro = 4,9227 lei).

Astfel, la un cost unitar de renovare moderată de 2.165,988 lei fără TVA, rezultă o valoare maximă eligibilă a lucrărilor de renovare moderată de 9.292.088,52 lei la care se adaugă valoarea stațiilor de încărcare: 246.135,00 lei și TVA aferent

acestora.

Sumele care vor depăși pragurile sus-menționate vor fi asigurate de către beneficiar, fiind considerate neeligibile.

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 213/06.10.2022 pentru aprobarea depunerii proiectului ”Cresterea eficienței energetice a cladirilor Colegiului Tehnic Infoel, Corp C si D, municipiul Bistrita”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C5 — Valul renovării, runda a doua.

Direcția Integrare Europeană     	Direcția Tehnică            Direcția Economică

Director executiv          		 Director executiv		Director executiv

Liliana Coceșiu 			       Lia Ivașcu		 Nicolae Scurtu

MD/2 ex.