R O M Â N I A

MUNICIPIUL BISTRIŢA

PRIMAR

Nr.  30676/23.03.2023

Informare privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului local al

municipiului Bistriţa adoptate în luna IANUARIE 2023

| Nr. Crt | HCL nr./dată | Aducere la îndeplinire |  |  | Modul de aducere la îndeplinire (prezentare pe scurt) | Motivul neaducerii la îndeplinire/nu-me, prenume persoană responsabilă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DA | PAR-ŢIAL | NU |  |  |  |  |
| 1 | Hotărârea nr.1/12.01.2023, pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.209/06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 24”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C5 — Valul renovării, runda a doua - Direcția Integrare Europeană; - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică | X |  |  | Hotărârea a fost transmisă la MDLPA în vederea continuării procesului de contractare. Contractul de finanțare a fost semnat de către MDLPA în data de 13.02.2023 și se va semna de către primărie în 07.03.2023. (Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023) A fost aprobata hotărârea privind depunerea proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe Bistrița 24” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C5 — Valul renovării, runda a doua. (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 2 | Hotărârea nr.2/31.01.2023 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa | X |  |  | S-a actualizat componenţa comisiilor de specialitate cu domnii consilieri Avram Anamaria și Codărean Cristian-Vasile care fac parte din Comisia economică, și domnul consilier Suciu Emil-Marian care face parte din Comisia de urbanism. |  |  |  |
| 3 | Hotărârea nr.3/31.01.2023, privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2023-2024 - Direcţia Educație, Turism – Serviciul Educație, Tineret | X |  |  | Hotărârea a fost transmisă către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Bistriţa. (02.03.2023) |  |  |  |
| 4 | Hotărârea nr.4/31.01.2023, privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2023, precum şi cantitatea şi destinaţia materialelor lemnoase care pot fi vândute direct, corespunzător fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa - Şeful RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa RA | X |  |  | Hotărârea nr.4/31.01.2023 își produce efectele pentru anul 2023. |  |  |  |
| 5 | Hotărârea nr.5/31.01.2023 privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior, precum şi a preţurilor de valorificare directă a materialelor lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru anul 2023 - Şeful RPL Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa RA | X |  |  | Hotărârea nr.5/31.01.2023 își produce efectele pentru anul 2023. |  |  |  |
| 6 | Hotărârea nr.6/31.01.2023 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al municipiului Bistrița care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Bistrița - Biroul Resurse Umane, Organizare | X |  |  | A fost emisă Dispoziția nr. 84/2023 a Primarului municipiului Bistrița privind constituirea Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Bistrița; a fost convocată comisia; Evaluarea performanțelor profesionale individuale se face pentru anul 2022, termenul limită de finalizare a lucrărilor comisiei fiind 31 martie 2023 |  |  |  |
| 7 | Hotărârea nr.7/31.01.2023 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Bistrița nr.108/16.10.2014 privind iniţierea procedurii de modificare a stemei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bistriţa nr.52/26.08.1993 - Direcţia Comunicare | X |  |  | În ședința din data de 07.01.2023, Consiliul Local al municipiului Bistrița a adoptat Hotărârea nr. 7 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 108 / 16.10.2014 privind iniţierea procedurii de modificare a stemei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 52 / 26.08.1993. | Având în vedere faptul că atât inițiatorul, cât și marea majoritate a membrilor Consiliului Local din anul 2014 nu se mai regăsesc în actuala structură, respectiv faptul că H.C.L. nr. 108/2014 nu este suficient de explicită, s-a propus inițierea unui proiect de hotărâre prin care membrii actualului Consiliu Local al municipiului Bistrița să-și exprime acordul continuării demersului (proiectul de hotărâre urmând să conțină prevederi care să clarifice modul în care se duce la îndeplinire) sau cu privire la renunțarea la acest demers prin abrogarea H.C.L. nr. 108 / 16.10.2014). Raportul serviciilor de specialitate care a însoțit proiectul de hotărâre reflectă poziția Direcției Administrație Publică, Juridic, a Arhitectului Șef și a Direcției Comunicare cu privire la acest subiect. |  |  |
| 8 | Hotărârea nr.8/31.01.2023 privind constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator unic neasociat şi aprobarea Scrisorii de aşteptări la Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L - Direcţia Economică; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic; - Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L. | X |  |  | S-a adus la cunostinta factorilor de decizie. (Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L. – 08.03.2023) |  |  |  |
| 9 | Hotărârea nr.9/31.01.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.213/06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Cresterea eficienței energetice a cladirilor Colegiului Tehnic Infoel, Corp C și D, municipiul Bistrita”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C5 — Valul renovării, runda a doua - Direcția Integrare Europeană; - Direcţia Tehnică; - Direcția Economică | X | X |  | Contractul de finanțare a fost semnat în data de 26.01.2023. Hotărârea a fost transmisă la MDLPA. (Direcția Integrare Europeană – 06.03.2023) In procedura de achizitie DALI (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 10 | Hotărârea nr.10/31.01.2023 privind modificarea Statului de funcții al Unității de educație timpurie antepreșcolară „Creșa Bistrița” - Unitatea de educație timpurie antepreșcolară „Creșa Bistrița” | X |  |  | Susținerea examenului de promovare a angajatelor în funcia de infirmier și modificarea funcțiilor, începând cu 1 martie 2023. |  |  |  |
| 11 | Hotărârea nr.11/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistriţa, etapa II” etapa 2.1” - Direcţia Tehnică - Serviciul Investitii Căi de Comunicatii; - Direcția Economică |  | X |  | A fost depusa documentatia pt finantare catre AFM. Se asteapta evaluarea. (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 12 | Hotărâreanr.12/31.01.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistriţa, etapa II” etapa 2.2 - Direcţia Tehnică - Serviciul Investitii Căi de Comunicatii; - Direcția Economică |  | X |  | A fost depusa documentatia pt finantare catre AFM. Se asteapta evaluarea. (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 13 | Hotărârea nr.13/31.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sanie de varăˮ municipiul Bistrița, a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița cu 16 voturi ”pentru” și 4 abțineri, în forma prezentată de inițiator - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Economică |  | X |  | A fost depusa documentatia pt finantare catre AFM. Se asteapta evaluarea. (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 14 | Hotărârea nr.14/31.01.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.88/30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii’’ municipiul Bistrița - Direcția Tehnică - Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Economică |  | X |  | A fost depusa documentatia pt finantare catre AFM. Se asteapta evaluarea. (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 15 | Hotărârea nr.15/31.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcare etajată D+P în zona străzii Ion Minulescu”; Direcţia Tehnică - Serviciul Investitii Căi de Comunicatii; - Direcția Economică |  | X |  | A fost aprobat Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcare etajată D+P în zona străzii Ion Minulescu” (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 16 | Hotărârea nr.16/31.01.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții “Construire și dotare creșă, str.Andrei Mureșanu nr.44A municipiul Bistrițaˮ - Direcţia Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  | A fost aprobat Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Construire și dotare creșă, str.Andrei Mureșanu nr.44A municipiul Bistrițaˮ (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 17 | Hotărârea nr.17/31.01.2023 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program prelungit nr.12, -str.Andrei Mureșanu municipiul Bistrițaˮ - Direcţia Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri |  | X |  | A fost aprobat Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcare etajată D+P în zona străzii Ion Minulescu” (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 18 | Hotărârea nr.18/31.01.2023 privind aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 9 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficienţei energetice a acestora - Direcţia Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Economică |  | X |  | A fost aprobat DALI şi indicatorii tehnico-economici pentru 9 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficienţei energetice a acestora (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 19 | Hotărârea nr.19/31.01.2023 privind aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 26 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficientei energetice - Direcţia Tehnică-Serviciul Investiții Clădiri; - Direcția Economică |  | X |  | A fost aprobat Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții (Direcţia Tehnică 15.03.2023) |  |  |  |
| 20 | Hotărârea nr.20/31.01.2023 privind însuşirea documentaţiei cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a spațiului cu destinația de sediu, situat în imobilul din strada Gheorghe Șincai nr.21, proprietate a Statului Român - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic |  | X |  | Hotărârea a fost transmisă executantului lucrării, urmând ca acesta să finalizeze documentatia cadastrală si sa le depuna la OCPI B-N pt. înscrierea în cartea funciară a spațiului cu destinația de sediu. (Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023) |  |  |  |
| 21 | - Hotărârea nr.21/31.01.2023 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Societatea Gelateria Aniela SRL Bistrița pentru utilizarea terenului în suprafață de 9 mp, situat în municipiul Bistrița, strada Liviu Rebreanu, în fața imobilului nr.25, pe care este amplasat o construcție provizorie - chioșc pentru comercializare înghețată - Direcţia Patrimoniu; - - Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X |  |  | A fost încheiat actul adiţional nr.5 la contractul de închiriere încheiat cu Societatea Gelateria Aniela SRL Bistrița pentru utilizarea terenului în suprafață de 9 mp, situat în municipiul Bistrița, strada Liviu Rebreanu, în fața imobilului nr.25, pe care este amplasat o construcție provizorie - chioșc pentru comercializare înghețată, conform prezentei hotărâri. (Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023) |  |  |  |
| 22 | Hotărârea nr.22/31.01.2023 privind aprobarea trecerii imobilului-teren și construcții, situat în municipiul Bistrița, localitatea componentă Unirea nr.264, identificat în CF nr.77436 Bistrița, din domeniul public al Municipiului Bistriţa în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud - Direcţia Patrimoniu; - Direcţia Administraţie Publică, Juridic | X |  |  | Prin Protocolul de predare-preluare nr.17928/ 4064/22.02.2023 s-a efectuat predarea din domeniul public al Municipiului Bistriţa și preluarea în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud a imobilului, prin comisiile numite in acest scop de cele doua instituţii publice, conform acestei hotărâri. (Direcţia Patrimoniu – 14.03.2023) |  |  |  |
| 23 | Hotărârea nr.23/31.01.2023 privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului „Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 -Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Sorin Hangan | X |  |  | Prin buletinul de vot nr. 13029 / 06.02.2023 Votul este conform mandatului conferit de Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara din data de 31.01.2023. |  |  |  |
| 24 | Hotărârea nr.24/31.01.2023 privind aprobarea Memoriului tehnico-economic și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Recipiente de colectare a deșeurilor pentru Dezvoltarea și Modernizarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Bistrița-Năsăud” în vederea finanțării prin POIM 2014-2020 -Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Sorin Hangan | X |  |  | Prin buletinul de vot nr. 13029 / 06.02.2023 Votul este conform mandatului conferit de Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara din data de 31.01.2023. |  |  |  |
| 25 | Hotărârea nr.25/31.01.2023 privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud -Viceprimarul municipiului Bistriţa, domnul Sorin Hangan | X |  |  | Prin buletinul de vot nr. 13029 / 06.02.2023 Votul este conform mandatului conferit de Consiliul local al municipiului Bistrita in sedinta ordinara din data de 31.01.2023. |  |  |  |

PRIMAR,                                                                        SECRETAR GENERAL,

IOAN TURC                                                                        FLOARE GAFTONE

Întocmit,

MORARIU DORINA - MARIA