# CABINET  PRIMAR

# Nr. 38209 / 11.04.2023

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea  Hotărârii Consiliului local a municipiului Bistrița nr. 156/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita, cu modificările si completările ulterioare

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 156/2018 a fost aprobat Studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investiții  ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita. Această hotărâre a fost modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.230/28.10.2022.

Finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița este asigurata prin Programul Operational Regional (POR), conform contractului de finantare nr.4666 / 08.08.2019.

Având în vedere Dispozitia de santier nr.02/2022 privind implementarea notelor de comanda suplimentara pentru optimizarea functionalitatii parcului si pentru imbunatatirea semnificativa a conditiilor de exploatare, devine necesară actualizarea Devizului General și reaprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții " Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland ” municipiul Bistrița.

În urma actualizării devizului general, devine necesară modificarea indicatorilor economici, conform anexei la proiectul de hotărâre, respectiv majorarea valorii investiției cu 618.345,31 lei (cu TVA).

Conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar.

Având în vedere aspectele menţionate anterior, propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului local a municipiului Bistrița nr. 156/2018, privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc in cadrul complexului sportiv si de agrement Unirea - Wonderland” municipiul Bistrita, cu modificările si completările ulterioare.

PRIMAR,

IOAN TURC