DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, JURIDIC

Nr. 38868 din 13.04.2023

RAPORT COMUN

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.88 din 30.05.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița cu modificările si completările ulterioare.

Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.88 din 30.05.2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița.

Această hotărâre a fost modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.183/25.11.2021, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa 247/27.10.2022 si Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa 14/31.01.2023;

Finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița este asigurata prin Programul Operational Regional (POR), conform contractului de finantare nr.5288/09.04.2020.

Având în vedere Ordonanta de Urgenta Nr. 171 din 8 decembrie 2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

ART. VII

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, care se modifică după cum urmează:

2. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, determinat iniţial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile prevăzute la art. 8 şi 18.", devine necesară actualizarea Devizului General și reaprobarea indicatorilor economici la obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița.

Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr.88/30.05.2018, cu modificările si completările ulterioare, pentru unele obiective de investiții.

Tinând cont de faptul ca o parte din lucrarile suplimentare aparute prin dispozitia de santier nr.3 sunt in procedura de achizitie publica, iar lucrarile suplimentare se vor executa in baza unui nou contract de executie lucrari, considerăm necesară prelungirea termenului de execuție a lucrărilor la 25 de luni calendaristice.

Pentru obiectivul menționat, in urma actualizării devizului general a rezultat că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 11.082.810,52 lei, inclusiv TVA.

Situația comparativă intre indicatorii economici aprobați anterior, si valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 14/31.01.2023 lei (cu tva) | Valoare propusă a Devizului General lei (cu tva) | Majorare Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 11.082.810,52 | 11.776.821,45 | 694.010,93 |
| 2 | Din care C+M | 8.026.115,42 | 8.497.650,42 | 471.535,00 |

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea

Hotărârii nr.88 din 30.05.2018 de aprobare a Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare si modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” municipiul Bistrița cu modificările si completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV  D.T.,                          DIRECTOR EXECUTIV  D.I.E.,

LIA IVAȘCU                                                   LILIANA COCEȘIU

DIRECTOR EXECUTIV  D.E.,                          DIRECTOR EXECUTIV  DAPJ

NICOLAE SCURTU                                      DUMITRU MATEI CINCEA

C.M./2ex.