Cabinet primar

Nr. 39249/18.04.2023

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița

nr. 2/14.01.2019 pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita” şi a cheltuielilor aferente

Proiectul “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita”, a fost selectat în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 124372, iar Contractul de finanțare nr. 5288 a fost semnat la data de 09.04.2020.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea calitatii infrastructurii educationale din Municipiul Bistrita, relevante pentru piata fortei de munca, prin imbunatatirea conditiilor de studiu pentru dobandirea de competente si invatare pe tot parcursul vietii.

Valoarea totală a proiectului, conform Actului aditional nr. 1/04.07.2022 la Contractul de finanțare nr. 5288/09.04.2020, este de 9.102.203,43 lei, din care valoare totală eligibilă de 7.747.282,90 lei și valoarea totală neeligibilă de 1.354.920,53 lei.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune actualizarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 11.776.821,45 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 9.217.805,63 lei şi valoare neeligibilă 2.559.015,82 lei.

Această modificare are în vedere demararea procedurii de încheiere a unui act adițional la Contractul de finanțare nr. 5288/09.04.2020 pentru modificarea bugetului, ca urmare a actualizării Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici, precum și a necesității corelării bugetului cu valoarea devizului general actualizat, urmare a aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprob inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 2/14.01.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrita” şi a cheltuielilor aferente.

Primar,

Ioan Turc

C.L./O.D./2 ex.