Direcția Integrare Europeană

Direcţia Tehnică

Direcţia Economică

Direcția Administrație Publică, Juridic

Nr.  51059/17.05.2023

RAPORT

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița

nr. 70/12.05.2016, privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie, a proiectului “ Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020, Apel de proiect POR/2016/5/5.1/1, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul “Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional”, a fost selectat în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 116346, iar Contractul de finanțare nr. 206 a fost semnat la data de 20.07.2017.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 25.03.2019 și 31.10.2023, conform Contractului de finanţare nr. 206/20.07.2017 și a Actului Adițional nr. 3.

Valoarea totală a proiectului, conform Actului aditional nr. 3/26.04.2023 la Contractul de finanțare nr. 206/20.07.2017, este de 18.277.781,72 lei, din care valoare totală eligibilă de 12.901.093,63 lei și valoarea totală neeligibilă de 5.376,688,09 lei.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 70/12.05.2016 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție, a proiectului “Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, in vederea solicitării finanțării prin Programul Operational Regional 2014-2020, Apel de proiect POR/2016/5/5.1/1, a mai fost modificată prin Hotărârile Consiliului local al municipiului Bistrița nr.46/28.03.2019 şi nr.43/23.02.2022.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 19.806.788,85 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 13.758.631,06 lei şi valoare neeligibilă 6.048.157,79 lei.

Această modificare are în vedere aplicarea prevederilor OUG  nr. 64/2022  privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile si a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 si pentru modificarea Anexei “Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1021/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demararea procedurii de încheiere a unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 206/20.07.2017, de modificare a bugetului proiectului, ca urmare a modificarii contractului de lucrari nr. 147/18.09.2018, prin actul aditional nr. 9/18.07.2022.

Astfel, urmare a creșterii valorii devizului general, valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă, valoarea neeligibilă, valoarea contribuției Primăriei municipiului Bistrița la cheltuielile eligibile și neeligibile, se modifică dupa cum urmează:

| Denumire | valoare (lei) aprobata HCL nr.46/2016 | valoare (lei) aprobata HCL nr.43/202022 | Valoare actualizată si propusa in PH |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totala a proiectului | 16.185.686,09 | 19.702.935,46 | 19.806.788,85 |
| Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 3.284.592,46 | 6.801.841,83 | 6.048.157,79 |
| Valoarea totală eligibilă | 12.901.093,63 | 12.901.093,63 | 13.758.631,06 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile | 258.021,87 | 258.021,87 | 275.172,62 |

Față de cele prezentate mai sus, constatăm că sunt indeplinite condițiile pentru supunerea spre adoptare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 70/12.05.2016, privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie, a proiectului “ Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020, Apel de proiect POR/2016/5/5.1/1, cu modificarile si completarile ulterioare.

Direcția Integrare Europeană     	Direcția Tehnică            Direcția Economică

Director executiv          		 Director executiv		Director executiv

Liliana Coceșiu 			       Lia Ivașcu		 Nicolae Scurtu

Direcția Administrație Publică, Juridic

Director executiv,

Dumitru Matei Cincea

C.L./PST/2 ex.