Cabinet primar

Nr. 51056/17.05.2023

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița

nr. 70/12.05.2016, privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie, a proiectului “ Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020, Apel de proiect POR/2016/5/5.1/1, cu modificarile si completarile ulterioare

Proiectul “Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional”, a fost selectat în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 116346, iar Contractul de finanțare nr. 206 a fost semnat la data de 20.07.2017.

Valoarea totală a proiectului, conform Actului aditional nr. 3/26.04.2023 la Contractul de finanțare nr. 206/20.07.2017, este de 18.277.781,72 lei, din care valoare totală eligibilă de 12.901.093,63 lei și valoarea totală neeligibilă de 5.376,688,09 lei.

Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 70/12.05.2016 a mai fost modificată prin Hotărârile Consiliului local al municipiului Bistrița nr.46/28.03.2019 şi nr.43/23.02.2022.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 19.806.788,85 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 13.758.631,06 lei şi valoare neeligibilă 6.048.157,79 lei, pentru demararea procedurii de încheiere a unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 206/20.07.2017, de modificare a bugetului proiectului, ca urmare a modificarii Contractului de lucrari nr. 147/18.09.2018, prin actul aditional nr. 9/18.07.2022, prin aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprob inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.70/12.05.2016, privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de interventie, a proiectului “ Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de proiect, in vederea solicitarii finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020, Apel de proiect POR/2016/5/5.1/1, cu modificarile si completarile ulterioare.

Primar,

Ioan Turc

C.L./PST./2 ex.