Direcția Integrare Europeană

Direcţia Tehnică

Direcţia Economică

Direcția Administrație Publică, Juridic

Nr.  51286/17.05.2023

RAPORT

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița

nr. 99/30.05.2019, pentru aprobarea Proiectului “Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul “ Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, Municipiul Bistrița”, a fost selectat în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 126198, iar Contractul de finanțare nr. 4666 a fost semnat la data de 08.08.2019.

Obiectivul general al prezentei investiții este reconversia funcțională a unor terenuri și suprafete neutilizate/degradate din municipiul Bistrița, în zona Complexului sportiv și de agrement Unirea – Wonderland și transformarea lor în zone de agrement și petrecerea timpului liber pentru comunitate și cu impact benefic asupra mediului - reabilitare terenuri degradate, stabilizare, vegetare.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.05.2018 și 31.07.2024, conform Contractului de finanţare nr. 4666/08.08.2019 și a Actului Adițional nr. 3.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanţare nr. 4666/08.08.2019, este de 5.561.719,96 lei, din care valoare totală eligibilă de 5.399.530,92 lei și valoarea totală neeligibilă de 162.189,04 lei.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 6.154.700,34 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 5.949.186,97 lei şi valoare neeligibilă 205.513,37 lei.

Această modificare are în vedere OUG  nr. 64/2022 din 9 mai 2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile si Ordinul nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 si pentru modificarea Anexei “Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1021/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demararea procedurii de încheiere a unui Act adițional de modificare a bugetului Contractului de finanțare nr. 4666/08.08.2019, ca urmare a modificarii contractului de lucrari nr. 84/29.07.2019, prin actul aditional nr. 5/09.09.2022.

Astfel, urmare a creșterii valorii devizului general, valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă, valoarea neeligibilă, valoarea contribuției Primăriei municipiului Bistrița la cheltuielile eligibile și neeligibile, se modifică dupa cum urmează:

| Denumire | Valoare (lei) aprobata HCL nr.99/30.05.2019 | Valoare actualizată si propusa in PH |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totala a proiectului | 5.561.719,96 | 6.154.700,34 |
| Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 162.189,04 | 205.513,37 |
| Valoarea totală eligibilă | 5.399.530,92 | 5.949.186,97 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile | 107.990,62 | 118.983,74 |

Față de cele prezentate mai sus, constatăm că sunt indeplinite condițiile pentru supunerea spre adoptare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 99/30.05.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Proiectului “ Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect.

Direcția Integrare Europeană     	Direcția Tehnică            Direcția Economică

Director executiv          		 Director executiv		Director executiv

Liliana Coceșiu 			       Lia Ivașcu		 Nicolae Scurtu

Direcția Administrație Publică, Juridic

Director executiv,

Dumitru Matei Cincea

C.L./PST/2 ex.