Cabinet primar

Nr.51280/17.05.2023

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii nr. 23 din 22.02.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.23 din 22.02.2018, s-a aprobat Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, care a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.159 din 26.09.2019 și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.232 din 27.10.2022 .

Având în vedere revizia de proiect derulată în perioada de implementare a proiectului, s-a dorit ca pe lângă realizarea dezideratelor propuse prin proiect, să se pună accent și pe un concept de design al spațiului public de calitate într-o combinație perfectă intre zona centrului istoric și zona de protecție a acestuia, pentru a proteja în mod activ moștenirea culturală și de a o dezvolta în același timp, utilizând materiale moderne pe suprafețele spațiilor publice care să reflecte istoricul și caracterul natural al locului. Alegerea materialelor și a suprafețelor a fost în funcție de centrul istoric și în zonele construite protejate, astfel pe zona str. Gen Gr. Balan de la Muzeu și până la fostul Spital de pe B-dul Independenței s-a propus pavaj din piatra naturală încadrat cu borduri de piatră, iar pe diferența b-dul Independenței și Gen. Gr. Balan, inclusiv Calea Moldovei s-a propus inlocuirea pavajului clasic cu un alt tip de pavaj, modele contemporane prin prisma dimensiunilor generoase și a mixului de culori, inspirate din natură și care să imprime personalitate spațiului public.

În 28.11.2022 s-a publicat pe SEAP procedura de achizitie a lucrărilor prevăzute în proiectul de revizie REV1 la obiectivul de investiții “Linia verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa” și nu a fost depusă nici o ofertă. S-a reluat procedura de achizitie a doua ora când s-a depus o singură ofertă cu 35% mai mare față de valoarea estimată. Proiectantul a actualizat valoarea lucrărilor prevăzute în revizia de proiect REV1 tinând cont de creșterea salariului minim pe economie conform HG 1447/08.12.2022 - pentru stabilirea salarului minim de bază brut pe țară garantat în plată, cu un procent de 15%. S-a reluat a treia oară procedura de achiziție cu valoarea actualizată conform HG 1447/08.12.2022 și s-a depus o singură ofertă care depășește valoarea estimată cu 14,98%.

Datorită acestei situații și a termenului extrem de scurt necesar finalizării lucrărilor, fiind imperios necesar încheierea contractului pentru lucrările suplimentare, care condiționează continuarea lucrărilor din contractul inițial, proiectantul a actualizat valorile estimate în revizia de proiect REV1 ținând cont de ultimele actualizări ale prețurilor de materiale utilizate și de evoluția prețurilor la materialele de bază din perioada septembie 2022-aprilie 2023.

Având în vedere:

- prevederile Ordinului nr.1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea prețurilor și a devizelor generale în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidului solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”  de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin programul Operational Regional 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare-prevederile;

-art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”,  din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre analiză si aprobarea Consiliului local al municipiului Bistrița, proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 23 din 22.02.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici   pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

PRIMAR,

IOAN TURC

Astalis Adrian/2 ex.