DIRECŢIA TEHNICĂ

DIRECŢIA ECONOMICĂ

DIRECŢIA INTEGRARE EUROPEANĂ

DIREȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC

Nr. 51277/17.05.2023

RAPORT

privind modificarea Hotărârii nr. 23 din 22.02.2018  a Consiliului local al municipiului Bistrița,  privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare

Municipiul Bistrița are în derulare obiectivul de investiție “Linia verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.23 din 22.02.2018, s-a aprobat Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, care a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.159 din 26.09.2019 și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr.232 din 27.10.2022 .

Având în vedere revizia de proiect derulată în perioada de implementare a proiectului, s-a dorit ca pe lângă realizarea dezideratelor propuse prin proiect, să se pună accent și pe un concept de design al spațiului public de calitate într-o combinație perfectă intre zona centrului istoric și zona de protecție a acestuia, pentru a proteja în mod activ moștenirea culturală și de a o dezvolta în același timp, utilizând materiale moderne pe suprafețele spațiilor publice care să reflecte istoricul și caracterul natural al locului. Alegerea materialelor și a suprafețelor a fost în funcție de centrul istoric și în zonele construite protejate, astfel pe zona str. Gen Gr. Balan de la Muzeu și până la fostul Spital de pe B-dul Independenței s-a propus pavaj din piatra naturală încadrat cu borduri de piatră, iar pe diferența b-dul Independenței și Gen. Gr. Balan, inclusiv Calea Moldovei s-a propus inlocuirea pavajului clasic cu un alt tip de pavaj, modele contemporane prin prisma dimensiunilor generoase și a mixului de culori, inspirate din natură și care să imprime personalitate spațiului public.

În 28.11.2022 s-a publicat pe SEAP procedura de achizitie a lucrărilor prevăzute în proiectul de revizie REV1 la obiectivul de investiții “Linia verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa” și nu a fost depusă nici o ofertă. S-a reluat procedura de achizitie a doua ora când s-a depus o singură ofertă cu 35% mai mare față de valoarea estimată. Proiectantul a actualizat valoarea lucrărilor prevăzute în revizia de proiect REV1 tinând cont de creșterea salariului minim pe economie conform HG 1447/08.12.2022 - pentru stabilirea salarului minim de bază brut pe țară garantat în plată, cu un procent de 15%. S-a reluat a treia oară procedura de achiziție cu valoarea actualizată conform HG 1447/08.12.2022 și s-a depus o singură ofertă care depășește valoarea estimată cu 14,98%.

Datorită acestei situații și a termenului extrem de scurt necesar finalizării lucrărilor, fiind imperios necesar încheierea contractului pentru lucrările suplimentare, care condiționează continuarea lucrărilor din contractul inițial, proiectantul a actualizat valorile estimate în revizia de proiect REV1 ținând cont de ultimele actualizări ale prețurilor de materiale utilizate și de evoluția prețurilor la materialele de bază din perioada septembie 2022-aprilie 2023.

Întrucât noile valori actualizate depășesc valorile care se pot compensa cu lucrările la care se renunță, lucrările suplimentare fiind în valoare de   1.054.853,05 lei fără TVA, este necesar a fi introduse în devizul general la Cap. 4.1 Constructii si instalatii.

Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute din cap.5.3 din Devizul general se suplimenteaza cu valoarea de 105.485,30 lei fără TVA, pentru  lucrări suplimentare care pot apărea pe parcursul execuției.

Conform legislației, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa 1 și anexa 2 din  HCL 232 din  27.10.2022.

Pentru obiectivul menționat, în urma actualizării devizului general a rezultat că: valoarea necesară pentru finalizarea investiției este. 90.362.148,03 lei cu TVA.

Situația comparativă privind  indicatorii economici aprobați anterior, și valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 23 din 22.02.2018 lei (cu tva) | Valoare aprobata HCL nr. 159 din 26.09.2019 lei (cu tva) | Valoare aprobată prin HCL nr.232 din 27.10.2022 lei ( cu TVA) | Valoare modificata în urma actualizărilor prețurilor materialelor din revizia 1 Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 58.694.325,00 | 70.854.332,87 | 88.969.742,00 | 90.362.148,03 |
| 2 | Din care C+M | 33.159.405,00 | 35.321.937,62 | 43.900.884,06 | 45.526.631,25 |

Având în vedere prevederile art. 44(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare şi  art.129 alin.(2), lit. b) şi alin. (4), lit. d); art.139, alin.(3), lit. d) si art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 23 din 22.02.2018   a  Consiliului local  al  municipiului Bistrița,   privind  aprobarea

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Linie verde de transport public utilizand mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusa”, municipiul Bistrița, cu modificările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,                                         DIRECTOR EXECUTIV,

LIA IVAȘCU					               NICOLAE SCURTU

DIRECTOR EXECUTIV,                                        DIRECTOR EXECUTIV,

LILIANA ALUNIŢA COCEŞIU                            DUMITRU MATEI CINCEA

Intocmit: Astalis Adrian/2 ex.