MODEL CONTRACT DE LUCRĂRI

"Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor bl.1-2 "

Nr. ____ din __________

Preambul

Prezentul contract se încheie în temeiul prevederilor art.7 alin.(5), (6) și (7) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificările și completările ulterioare şi în baza Procesului verbal de evaluare a ofertelor înregistrat sub nr. ………….

Art. 1. Părţile contractante:

Autoritatea contractantă:

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE BISTRIŢA, Str. Liviu Rebreanu nr.2-4, Bistriţa, telefon 0263 216202, fax 0263 234392, cod fiscal 25503261, cont trezorerie RO88TREZ24A705000710101X, deschis la Trezoreria Bistriţa,  reprezentată reprezentată prin DIRECTOR EXECUTIV, Creţiu Ioan şi DIRECTOR EXEC. ADJ. ECONOMIC, Sărmăşan Dan în calitate de Achizitor,

şi

_________________________________, cu sediul în ____________, str. ________ nr. ___,   jud. _____________, cod poştal _________, telefon ________, fax ________, numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului __________, CUI RO _______, cont nr. ________________ deschis la ___________________ reprezentată prin _________________, în calitate de de Executant.

Art. 2. Definiţii

2.1. În prezentul contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

      - Achizitor şi Executant  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

      - amplasamentul lucrării - locul unde  executantul execută lucrarea;

      - Ordin administrativ: orice instrucţiune sau ordin emis de către achizitor pentru executant.

f.  Penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract.

g.Termene limită: perioade din contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineşte într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

h. Garanţia acordată lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale.

i. Graficul general de execuţie înseamnă evaluarea fizică şi valorică în timp a lucrărilor de execuţie contractate, exprimate în lei, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuţie şi încadrarea în termenele de execuţie contractuale, întocmit de Executant cu ocazia depunerii ofertei. Fără a se depăşi termenele de execuţie contractuale asumate, graficul de execuţie se poate actualiza cu aprobarea achizitorului, în condiţiile Contractului.

j. Perioadă de notificare a defectelor înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul identificării defecţiunii şi momentul transmiterii către executant a notificării privind defecţiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări în intervalul de timp cuprins între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie acordată lucărilor.

k. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

- zi - zi calendaristică;

- an - 365 de zile;

- Condiţii climaterice excepţional de nefavorabile – condiţii climaterice care nu permit realizarea lucrărilor în conformitate cu normele şi standardele tehnice în vigoare, determinând încălcarea legii calităţii.

Art. 3. Interpretare

3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul zi sau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

- CLAUZE OBLIGATORII

Art. 4. Obiectul contractului

4.1. Execuție lucrări ""Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor bl.1-2 ",  în perioada convenită şi în conformitate cu prevederile caietelor de sarcini.

Art. 5. Preţul contractului

5.1. Preţul pentru lucrările ce se execută este de ………… lei,  la care se adaugă T.V.A. în valoare de …………. lei.

5.2. Preţul contractului este exprimat în lei, este ferm şi nu se poate actualiza.

Art. 6.  Durata contractului

6.1. Durata prezentului contract este de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor si până la data restituirii integrale a garanţiei de bună execuţie pe baza procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor, semnat fără obiecţiuni.

6.6. Contractul încetează să producă efecte la data încheierii procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate.

Art. 7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului începe la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.

7.2. Durata de executare a lucrărilor care fac obiectul contractului este de maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

7.3. Executantul se obligă să presteze/realizeze toate activităţile contractate în conformitate cu normele legale în vigoare la standardele şi/sau performanţele prezentate în caietul de sarcini  şi propunerea tehnică, anexe la contract.

7.4.  Executantul se obligă să respecte conţinutul caietului de sarcini.

Art. 8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului (parte integrantă a acestuia) sunt:

            - propunerea tehnică şi propunerea financiară;

            - graficul de execuţie fizic și valoric;

            - caietele de sarcini, cu anexele lor;

            - dovada constituirii garanţiei de bună execuţie;

            - acordul de asociere în formă autentică (dacă există);

            - angajament de susţinere (dacă există);

            - contractele de subcontractare (dacă există);

            - acte adiţionale (dacă există).

Art. 9.  Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relatiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Achizitorului.

9.2.  Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevazute la art. 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, Executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

            - orice prelungire a duratei de executie la care Executantul are dreptul;

            - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.

9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la art. 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

Art. 10. Obligaţiile principale ale Executantului

La execuția lucrărilor se vor respecta prevederile din standardele în vigoare.

10.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia

viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.

(2) Contractul de lucrări se va realiza în conformitate cu: Graficul de execuție, documentațiile de execuție și avizele/autorizațiile aferente investiției.

(3) Programul de control al calității lucrărilor: Pentru executarea unor lucrări corespunzatoare, din punct de vedere calitativ, pe parcursul execuției este obligatoriu să se facă verificări la toate fazele de execuție.

(3) Executantul este obligat să ţină evidenţa zilnică a lucrărilor executate,

(4) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2. Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrărilor, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie, corelat cu graficul fizic prezentat în ofertă, (fizic si valoric).

Executantul are obligaţia de a executa lucrări numai în limita graficului de plăţi aprobat şi numai în limita creditelor bugetare aprobate şi comunicate de către Achizitor. În cazul în care Executantul depăşeşte aceste limite el nu poate pretinde plata lucrărilor executate în plus decât în momentul în care Achizitorul îi va comunica că are aprobate sumele pentru efectuarea aceastor plăţi. De asemenea pentru această perioadă Executantul nu poate pretinde daune interese, penalităţi sau să solicite rezilierea contractului.

10.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe santier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii.

10.4. (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determina dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului.

10.5. Executantul va respecta orice Ordin Administrativ transmis de către Achizitor. În cazul în care Executantul consideră că cerinţele unui Ordin Administrativ depăşesc autoritatea Achizitorului sau scopul Contractului, Executantul va transmite o notificare motivată Achizitorului. În cazul în care Executantul nu transmite notificarea în termen de 10 de zile de la primirea Ordinului Administrativ, se va considera că Executantul acceptă Ordinul Administrativ ca fiind emis în mod valabil. Achizitorul va răspunde notificării în termen de 10 zile şi poate confirma, modifica sau anula Ordinul Administrativ. În cazul în care Achizitorul nu răspunde în termen de 10 zile, se consideră că a confirmat Ordinul Administrativ. Transmiterea unei notificări de către Executant nu va suspenda efectul Ordinului Administrativ.

10.6. Executantul va transmite, în termen de 5 zile de la primirea unei cereri a Achizitorului în acest sens, orice informaţii şi documente cu privire la condiţiile în care este implementat Contractul.

10.7. În îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale, Executantul va respecta Legile în vigoare şi se va asigura că Personalul său, agenţii şi angajaţii săi respectă de asemenea aceste Legi. Executantul va despăgubi Achizitorul pentru orice reclamaţii sau proceduri care ar putea apărea ca urmare a nerespectării de către Executant, Personalul său, agenţii sau angajaţii săi a acestor Legi.

10.8. În cazul în care Executantul constituie o asociere, consorţiu sau altă grupare formată din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi responsabile individual şi în solidar faţă de Achizitor pentru executarea Contractului şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv în privinţa oricărei sume recuperabile. Aceste persoane vor notifica Achizitorul cu privire la liderul lor, persoană desemnată de asociere să acţioneze în numele său în cadrul acestui Contract şi care va fi autorizată să angajeze asocierea. Componenţa (inclusiv identitatea liderului) şi statutul asocierii nu vor fi modificate fără acordul prealabil al Achizitorului. În cazul în care asocierea îşi modifică statutul sau componenţa fără acordul prealabil al Achizitorului, Achizitorul poate aplica sancţiunea pentru încălcarea Contractului prevăzută în art. 27  şi/sau art. 28.

Prevederile acordului de asociere inclus în Contract care nu sunt reglementate de Condiţiile Contractuale nu sunt opozabile Achizitorului.

10.9. În cazul în care Executantul a primit, în cadrul Ofertei sale, susţinere din partea unui terţ, această susţinere este demonstrată printr-un angajament ferm al acestui terţ, inclus în Contract. Terţul susţinător se obligă faţă de Executant şi de Achizitor să ducă la îndeplinire acţiunile (inclusiv, după caz, punerea la dispoziţia Executantului a unor resurse financiare, umane şi/sau tehnice) sau, după caz, partea de Lucrări, ce fac obiectul angajamentului ferm, inclusiv prin substituirea Executantului conform angajamentului ferm, în cazul în care Executantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ. Dacă Executantul nu reuşeşte să îndeplinească obligaţiile şi responsabilităţile Contractuale aferente activităţilor, situaţiilor sau părţii de Lucrări pentru care a primit susţinere de la terţ, Achizitorul va fi îndreptăţit să notifice Executantul şi terţul susţinător şi să solicite remedierea situaţiei prin implicarea terţului.

Terţul susţinător va despăgubi Achizitorul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli suportate de Achizitor în cazul în care terţul susţinător nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm sau îndeplineşte aceste obligaţii în mod defectuos.

10.10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea accesului tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.11. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în opera de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

10.12.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor, sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.

10.13. Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil căile de acces ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi. Executantul va selecta traseele ( de comun acord cu Achizitorul ) va alege şi va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în masura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a suporta toate cheltuielile necesare pentru remedierea acestor deteriorări sau distrugeri. Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.

10.14. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier molozul şi lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.15.  Executantul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justitie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente,

cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietelor de sarcini întocmite de către Achizitor.

10.16. Echipamentele si dotarile pe care le va asigura Executantul vor indeplini caracteristicile şi performanţele prezentate in propunerea tehnică.

Art. 11. Codul de conduită

11.1. Executantul va acţiona întotdeauna conform codului de conduită al profesiei sale. Se va abţine să facă declaraţii publice cu privire la Contract fără aprobarea prealabilă a Achizitorului. Executantul nu va obliga Achizitorul în niciun fel fără acordul său prealabil şi va prezenta clar această obligaţie terţilor.

11.2. Executantul, Personalul său sau oricare dintre Subcontractanţii şi agenţii săi nu vor abuza de puterea încredinţată pentru câştig privat. Executantul, Personalul său sau oricare dintre Subcontractanţii şi agenţii săi nu vor primi şi nu vor fi de acord să primească de la orice persoană şi nu vor oferi şi nu vor fi de acord să ofere unei persoane sau să obţină pentru orice persoană un dar, o recompensă, un comision sau compensaţie de orice fel ca stimulent sau recompensă pentru desfăşurarea unei acţiuni sau renunţarea la o acţiune cu privire la executarea Contractului sau pentru favorizarea sau defavorizarea vreunei persoane în legătură cu Contractul. Executantul va respecta Legile şi codurile aplicabile în vigoare cu privire la combaterea dării şi luării de mită şi combaterea corupţiei. Pentru evitarea oricărui dubiu, prevederile prezentei art. 11.2 nu împiedică şi nu afectează posibilitatea încheierii unor tranzacţii judiciare sau extrajudiciare între Achizitor şi Executant în legătură cu aspecte rezultate din executarea Contractului sau în legătură cu Contractul.

11.3. Plăţile către Executantul în baza Contractului vor constitui singurul venit sau beneficiu ce poate decurge, pentru Executantul, din Contract. Executantul şi Personalul său nu vor desfăşura nicio activitate şi nu vor primi niciun avantaj incompatibil cu obligaţiile prevăzute în Contract.

11.4. Semnarea şi executarea Contractului nu vor genera cheltuieli comerciale neobişnuite de către Executantul. Cheltuieli comerciale neobişnuite sunt comisioane neprevăzute în Contract sau negenerate de un contract încheiat în mod corect cu privire la Contract, comisioanele care nu sunt plătite în schimbul unor servicii reale şi legitime, comisioane plătite într-un paradis fiscal, comisioane plătite unui beneficiar care nu este clar identificat sau comisioane plătite unei societăţi despre care există indicii că ar fi o societate-paravan. Achizitorul şi autorităţile cu atribuţii de control al operaţiunilor Achizitorului pot efectua verificări documentare sau la faţa locului, după caz, pentru a descoperi dovezi în cazul suspectării unor cheltuieli comerciale neobişnuite.

Art. 12. Conflict de interese

12.1. Executantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni sau pune capăt oricărei situaţii ce poate compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului. Acest conflict de interese poate fi generat, în mod direct sau indirect, de un interes financiar, economic sau de un alt interes personal împărtăşit între persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Executantului (inclusiv al tuturor membrilor din asociere şi al Subcontractanţilor săi), pe de o parte, şi persoanele cu funcţii de decizie în cadrul Achizitorului, pe de altă parte. Orice conflict de interese ce poate apărea în timpul executării Contractului se va notifica Achizitorului fără întârziere. În cazul unui astfel de conflict, Executantul va lua imediat toate măsurile necesare pentru a-l preveni şi soluţiona.

Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare, după caz. Executantul se va asigura că personalul său cu funcţii de decizie nu este pus într-o situaţie ce poate genera un conflict de interese. Fără a afecta obligaţia ce îi revine prin Contract, Executantul va înlocui imediat şi gratuit pentru Achizitor orice persoană cu funcţie de decizie din Personalul său expus unei astfel de situaţii.

12.2. Executantul se va abţine de la orice contact ce poate influenţa independenţa sa sau a Personalului său şi compromite executarea în mod corect şi obiectiv a Contractului.

Art. 13.  Obligaţiile principale ale Achizitorului

13.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

            - amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină, in termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie.

            - căile de acces rutier ;

            - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie executantului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului.

            - După finalizarea contractului, achizitorul se obligă să încheie documentul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către contractant, conform legislaţiei în vigoare.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant.

13.2. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse, în cel mult 5 zile de la notificarea Executantului.

13.3  Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

13.4. Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a eşecului Achizitorului de punere la dispoziţie a amplasamentului la termenul specificat în subclauza 13.1.(1).a) sau cel târziu la o dată care să dea Executantului posibilitatea să acţioneze în conformitate cu programul transmis conform prevederilor clauzei 16.1.(5), Executantul va fi îndreptăţit, la:

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor art. 17, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată, şi

(b) plata Costurilor suplimentare, cu respectarea art.14.3.

13.5. Dacă şi în măsura în care eşecul de acordare a dreptului de acces sau punere la dispoziţie a fost cauzat de o greşeală sau întârziere a Executantului, incluzând o eroare, sau o întârziere a transmiterii oricăruia dintre Documentele Executantului, Executantul nu va mai avea dreptul la respectiva prelungire a Duratei de Execuţie, nici la respective Costurile suplimentare ori profit).

Art. 14.  Sancţiuni şi penalităţi pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

14.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul:

i.   - nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate;

ii.  - işi indeplineste necorespunzător obligaţiile asumate

iii. - isi indeplineşte cu intârziere obligaţiile asumate.

atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului penalităţi calculate la valoarea contractului rămasă de executat/executată necorespunzător/executată cu intârziere.

14.2. În cazul în care Achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 30 de zile de la data primirii facturării, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti penalităţi de intârziere pentru suma neachitată, suma maximă aferentă penalităților de întârziere aferentă acestui Contract  este de maxim  15 % din Valoarea de Contractului.

14.3. (1) Penalităţile prevăzute la art.14.1 şi 14.2 se calculează potrivit art.3, alin.2^1 din  Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare.

14.4. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile prevederilor art. 1535-1536 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

14.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această denunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Executant..

14.6. În toate cazurile, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

14.7. Pentru neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor stabilite prin prezentul contract Executantul va plati eventualele prejudicii de exploatare si/sau de alta natura;

14.8. In cazul in care Achizitorul nu respecta termenele asumate prin contract iar sprijinul pe care trebuie sa il acorde nu se materializeaza conducand la abateri din cauze care nu tin de culpa contractantului, Achizitorul isi asuma consecintele, executantul este indreptatit de a solicita:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

(2) perioada de suspendare a duratei de execuţie, după caz;

(3) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

II. CLAUZE SPECIFICE

Art. 15. Garanţia de bună execuţie

15.1.a) Executantul va constitui o Garanţie de Bună Execuţie ca instrument de garantare pentru executarea corespunzătoare a Contractului, în valoarea în de 10% din Preţul Contractului fără TVA, respectiv _________ lei.

15.1.b) Executantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie a contractului în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea, de către ambele părţi, a contractului. Neconstituirea garanţiei de bună execuţie în termenul, cuantumul şi condiţiile stabilite, sau neconstituirea unei noi garanţii de bună execuţie în cazul în care aceasta a fost executată (parţial sau integral) atrage de la sine rezilierea de drept a contractului, fără punere în întârziere sau îndeplinirea unei formalităţi prealabile de către Achizitor şi pierderea garanţiei de participare.

15.1.c) Garanţia de bună execuţie se constituie conform art. 40 alin.(1) din la H.G. nr.395/2016 cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii şi devine anexă la contract.

15.1.d) Garanţia de Bună Execuţie va fi irevocabilă şi va prevedea că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa . Garanţia de Bună Execuţie a unei asocieri sau a unui consorţiu va fi emisă în numele asocierii sau consorţiului.

15.1.e) Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție trebuie să acopere perioada de timp de la semnarea contractului până la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.

15.2. Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a                     emite ordinul de începere a contractului numai după ce Executantul a făcut                         dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, aşa cum este prevăzut la art. 15.1.a),b),c).

15.3. Executantul se va asigura că Garanţia de Bună Execuţie este valabilă şi în vigoare, luând în considerare prevederile art. 15.7, până la aprobarea Recepţiei Finale. Dacă termenii Garanţiei de Bună Execuţie specifică data de expirare a acesteia, iar Executantul nu este îndreptăţit să obţină aprobarea Recepţiei Finale cu 30 de zile înainte de data de expirare a Garanţiei, Executantul va prelungi valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie până când Lucrările vor fi terminate şi toate defecţiunile remediate. Dacă societatea emitentă a Garanţiei de Bună Execuţie pierde autorizarea să emită asemenea garanţii, se va considera că Garanţia de Bună Execuţie îşi pierde valabilitatea şi Executantul va avea obligaţia de a constitui o nouă Garanţie de Bună Execuţie în conformitate cu prevederile prezentei clauze.

15.4. Anterior emiterii unei pretenţii asupra Garanţiei de Bună Execuţie, Achizitorul va notifica pretenţia atât Executantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al sumei pretinse.

Achizitorul nu va formula nicio pretenţie asupra Garanţiei de Bună Execuţie cu excepţia următoarelor cazuri şi în limita sumelor la care Achizitorul este îndreptăţit potrivit prevederilor Contractului:

(a) Executantul nu reuşeşte să prelungească valabilitatea Garanţiei de Bună Execuţie, aşa cum este descris în art. 15.3, situaţie în care Achizitorul poate cere întreaga valoare a Garanţiei de Bună Execuţie;

(b) Executantul nu plăteşte Achizitorului, în termen de 30 de zile, o sumă datorată, convenită de către Executant,

(c) Executantul nu reuşeşte să remedieze o nerespectare a obligaţiilor sale în termen de 30 de zile de la primirea notificării Achizitorului privind nerespectarea obligaţiei respective sau

(d) Achizitorul reziliază Contractul potrivit prevederilor art. 28.

15.5. Achizitorul va despăgubi Executantul pentru orice daune, pierderi şi cheltuieli (inclusiv taxe legale şi cheltuieli) care rezultă din orice cerere privind executarea Garanţiei de Bună Execuţie, în condiţiile în care Achizitorul nu era îndreptăţit la cerere.

15.6. De fiecare dată când Preţul Contractului este modificat, Executantul va ajusta valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, în aceeaşi proporţie, în termen de 15 zile de la modificare.

De fiecare dată când Garanţia de Bună Execuţie este executată ca urmare a unei cereri a Achizitorului, potrivit prevederilor literelor (b) sau (c) din art. 15.4, Executantul va reîntregi valoarea Garanţiei de Bună Execuţie în termen de 15 zile de la executarea sumelor cerute de către Achizitor.

15.7. Achizitorul va elibera/restitui Executantului Garanţia de Bună Execuţie după cum urmează:

(a) 70% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie stabilită în Contract  în termen de 14 zile de la data aprobării Recepţiei la Terminarea Lucrărilor, dacă Achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

(b) restul de 30% din valoarea Garanţiei de Bună Execuţie, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, la aprobarea Recepţiei Finale, cu excepţia sumelor cerute de către Achizitor până la acea dată şi care nu au fost reîntregite de către Executant.

15.8. Pe durata executării Contractului, dacă societatea care a emis Garanţia de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele, Garanţia de Bună Execuţie nu va mai fi validă. Achizitorul va notifica Executantul pentru a elibera o nouă garanţie conform aceloraşi termeni ca cei ai anterioarei garanţii. În cazul în care Executantul nu transmite o nouă Garanţie de Bună Execuţie în termen de 30 de zile de la data notificării, Achizitorul poate rezilia Contractul potrivit prevederilor art. 28.

15.9. Garanţia acordată lucrărilor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

Art. 16. Începerea şi execuţia lucrărilor

16.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maxim 5 zile de la primirea ordinului în acest sens, din partea Achizitorului. Executantul are obligaţia de a prezenta un grafic de execuţie al lucrărilor cu termene clare de finalizare a lucrărilor prevăzute în contract. Graficul de execuţie va fi insusit și acceptat de Achizitor. Executantul este obligat sa respecte graficul de execuţie al lucrărilor. Graficul de execuţie se reactualizează ori de cate ori se constata modificări fata de calendarul stabilit, datorate întreruperii execuţiei în perioadele în care, conform normativelor și prevederilor legale în vigoare, nu este admisă execuţia sau atunci când se constată necesitatea obiectivă a unor extinderi ale duratei de execuţie , fără culpa executantului. Graficul se actualizeaza prin act adiţional , încheiat cel mai târziu la data expirării duratei iniţiale de execuţie sau la data reluării lucrărilor , după caz.

(2) În termen de maxim 3 zile de la data constituirii garanţiei de buna execuţie, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrărilor. Odata cu comunicarea ordinului de incepere se va proceda și la predarea amplasamentului lucrării.

(3) Predarea amplasamentului se va face după comunicarea constituirii garanţiei de bună execuţie şi a dovezii de constutuire a acesteia.

(4) Executantul trebuie să notifice Achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

(5) Mecanismul de realizare a masuratorilor aferente progresului fizic al lucrarilor executate, respectiv a modului de monitorizare a procesului de implementare a contractului:

- In termen de 5 zile dupa Data de incepere, Executantul va transmite Autoritatii Contractante spre analiza si acceptare, Programul de executie detaliat al intregului contract, (pe suport de hartie) intocmit pe luni calendaristice, la nivel de categorie de lucrari (deviz), care sa ilustreze succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor. Acesta va fi elaborat in baza Graficul general de realizare a investitiei depus in Oferta de catre Executant. Odata acceptat, Programul de executie se va numi Program de Referinta si va deveni un mijloc de urmarire si control al performantei Executantului si al progresului Lucrarilor. Nici o alta plata nu va fi efectuata de catre Autoritatea contractanta inainte de acceptarea Programului de Referinta.

- Conformitatea evolutiei Lucrarilor cu Programul de Referinta va fi controlata printr-un sistem de puncte de referinta/jaloane, prin care se asigura monitorizarea si evaluarea evolutiei Lucrarilor. Aceste Puncte de Referinta si termenele aferente stabilite pe baza Programului de Referinta vor fi revizuite in mod corespunzator in cazul in care este aprobata o modificare in conformitate cu prevederile contractului referitoare la clauza Întârzierea şi sistarea lucrărilor.

- Masuratorile aferente progresului fizic se realizeaza prin raportarea de catre Executant a cantitatilor real executate si verificarea acestora de catre autoritatea contractanta. Aceste cantitati urmeaza a fi incluse in situatiile de plata, in care se vor aplica preturile unitare ale articolelor respective prezentate in oferta.

- Plata pentru lucrarile executate de Executant si aprobate de Autoritatea contractanta se va face in conformitate cu prevederile clauzei contractuale ”Modalităţi de plată ”.

- Autoritatea contractanta va monitoriza progresul fizic al lucrarilor prin compararea acestora cu Graficul general de realizare a investitiei prezentat de Ofertant si va emite atentionari catre Executant in cazul in care se constata abateri semnificative de la acesta. Executantul va fi obligat sa ia masuri pentru reincadrarea in Graficul general de realizare a investitiei, in vederea incadrarii in termenul de executie ofertat.

- Modificarea graficului de execuţie și a graficului de plăți se face prin act adițional.

(6) Executantul are obligaţia de a colecta şi elimina, deşeurile ce rezulta în timpul lucrărilor zilnice. Executantul are obligația de a transporta la Centrul de management integrat al deșeurilor Tărpiu materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.

16.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea Achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 10.1, alin. (2), Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit va rezilia contractul.

16.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia ( R.T.E.) din partea Executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

(3) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie;

16.4.(1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului.

(2) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului.

- Lucrările, componentele, materialele şi produsele se vor conforma specificaţiilor, schiţelor, studiilor, modelelor, eşantioanelor şi altor cerinţe prevăzute de contract care trebuie să fie la dispoziţia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificării pe toată perioada execuţiei.

- Executantul este singurul responsabil faţă de achizitor pentru furnizarea şi punerea în operă a materialelor, precum şi pentru defecţiunile ce pot apărea ca urmare a asamblării lor.

- Executantul garantează că materialele, furniturile sunt de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie, standardizate şi uşor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile şi echipamentele folosite trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice şi reglementările şi normele europene, precum şi cu dispoziţiile din documentele contractului.

În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

16.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Executant.

16.6. Executantul isi asuma obligativitatea  existentei resurselor (umane și materiale) necesare pentru realizarea lucrărilor, conform celor declarate la nivelul ofertei, precum și obligația mobilizării de resurse suplimentare în cazul în care progresul fizic al lucrărilor executate nu corespunde celui asumat prin planul de execuție aprobat de achizitor.

Art. 17. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

17.1. În cazul în care:

              - volumul lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta

îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;

                - perioada de suspendare a duratei de execuţie, după caz;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului dacă e cazul.

17.2. Dacă, din culpa Executantului, se constată un ritm nesatisfăcător al execuţiei Lucrărilor, Achizitorul va notifica Executantul în această privinţă. Executantul va actualiza Programul de Execuţie în termen de 10 zile de la primirea notificării. Programul de Execuţie actualizat va include un plan de măsuri pe care Executantul le va lua în vederea recuperării întârzierilor apărute. Executantul va respecta acest plan de măsuri, inclusiv orice mobilizare suplimentară de resurse.

17.3. Executantul are dreptul de a diminua ritmul execuţiei dacă Achizitorul nu efectuează plăţile în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 20.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt Achizitorului.

17.4. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea executării unei părţi sau a tuturor lucrărilor. Pe perioada suspendării, executantul are obligaţia de proteja, păstra şi asigura paza acelei părţi sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, pierderii sau degradărilor.

17.5. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendării lucrărilor şi/sau ca rezultat al reluării acestora, executantul va transmite achizitorului o înştiinţare având dreptul la o prelungire a duratei de execuţie dacă terminarea lucrărilor este sau va fi întârziată.

17.6. Executantul nu va fi îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie şi/sau la plata costurilor suplimentare astfel cum sunt prevăzute la clauza anterioară, dacă aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecinţelor unor lucrări sau materiale necorespunzătoare sau a consecinţelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

Art. 18. Finalizarea și recepția lucrărilor

18.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut(ă) a se finaliza într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat(ă) în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

18.2. Termenul de execuție a  lucrărilor:  maximum 4 luni de la semnarea Contractului de execuție și emitere a Ordinului de începere a lucrărilor.

18.3. (1) La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2)  Recepţia lucrărilor va fi efectuată de către comisia de recepţie a lucrărilor, la nivel Direcției Servicii Publice şi se va face pe bază de proces verbal la sfârşitul lucrării, cu respectarea regulamentului privind recepția construcțiilor și instalații aferente acestora aprobat prin H.G. nr.273/1994 cu modificările și completările ulterioare .

(3) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.

18.4. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare verificând cantitativ, calitativ și funcțional lucrările executate. În funcţie de constatările facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

(1) Contractantul trebuie să comunice Autorității Contractante, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract şi solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei derecepţie la terminarea lucrărilor.

(2) Contractantul nu poate trimite notificarea de terminarea lucrărilor fără acordul Dirigintelui/diriginților de Şantier care a verificat dacă sunt îndeplinite condițiile de recepție.

18.5. Recepția lucrărilor se va realiza în două etape, cu luarea în considerare a prevederilor HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare(HG 343/2017):

- În prima etapă, Autoritatea Contractantă recepționează lucrările la finalizarea acestora, după verificarea că toate rezultatele Contractului au fost obținute de Contractant și aprobate de Autoritatea Contractantă;

- În a doua etapă, Autoritatea Contractantă efectuează recepția finală a lucrărilor, după îndeplinirea condițiilor și încheierea perioadei de garanție prevăzută în Contract.

18.6. Semnarea Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de Autoritatea Contractantă nu îl exonerează pe Contractant de orice obligație contractuală sau legală referitoare la garanția produselor, lucrărilor și a materialelor sau la orice defect a produselor, lucrărilor sau materialelor.

Art. 19. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

19.1. Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor pentru întreaga lucrare şi până la recepţia finală şi nu poate fi mai mică de 36 de luni.

19.2. (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a căror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

19.3. În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 19.2, alin. (1), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

Art. 20. Modalităţi de plată

20.1. Plata lucrărilor către Executant se face în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii la sediul Autorității Contractante în baza documentelor doveditoare (situaţii de lucrări vizate de dirigintele de şantier in cazul lucrarilor de execuţie). Dacă achizitorul nu onorează facturile în termenul prevazut, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. Facturile se vor emite numai după verificarea şi acceptarea situaţiilor de lucrări.

Situaţiile de lucrări lunare întocmite se confirmă de către reprezentantul Achizitorului(dirigintele de șantier desemnat)  şi se depun la Achizitor care le va accepta/respinge în termen de maxim 5 zile de la depunerea acestora, dar nu mai târziu de data de 5 a lunii următoare lunii în care s-au executat lucrările. Acestea vor fi insotite de  documente de calitate, atasamente, consumuri, procese verbale de lucrari ascunse si procese verbale calitative  semnate de RTE si specialisti atestati, etc. Plata acestora se va realiza la intervale lunare, pe baza facturilor emise, numai după acceptarea la plată a situaţiilor de lucrări verificate / vizate de diriginţii pe specialităţi şi de către responsabilul de contract.

20.2. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzută la art. 20.1. Executantul are dreptul de a diminua ritmul execuţiei cu obligaţia de a comunica Achizitorului acest fapt. Diminuarea ritmului de execuţie nu poate scădea sub procentul de 50% din valoarea graficului de execuţie aferent lunii respective. Dacă întârzierea plaţii facturii depăşeşte 90 zile, Executantul are dreptul să solicite decalarea termenului de execuţie conform art. 17.1. Imediat ce Achizitorul îşi onorează restanţa, Executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

20.3. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii Achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute Executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii confirmate si semnate  de catre dirigintele de santier se accepta în termen de maxim 5 zile de la data depunerii acestora la Achizitor.

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului; ele nu se consideră, de către Achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate. Lucrările pentru care se efectuează plăţile parţiale trebuie să se încadreze în graficul fitzic de lucrări acceptat.

20.4. Plata cheltuielilor aferente lucrărilor diverse şi neprevăzute se va face cu condiţia ca aceste lucrări să se încadreze în prevederile HG 907/2016, Anexa 4, Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, art.8, cap.5, pct.5,3, lit.d) şi să respecte preţurile ofertate pentru articolele cu corespondent în oferta de bază.

20.5. Situaţiile de plată lunare se depun Achizitorului până în data de 5 a lunii următoare lunii în care s-au executat lucrările, confirmate de către reprezentantul Achizitorului, iar Achizitorul le va verifica/ aviza în termen de maxim 5 zile de la depunere.

20.6. Plata facturii finale se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

20.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie.

20.8. Situații lunare de Lucrări:

(a)	La intervale lunare, Executantul va fi îndreptățit la plata următoarelor:

i.	valoarea Lucrărilor real executate;

(b)	Plățile parțiale pot să fie făcute lunar, la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor real executate, cu respectarea termenelor intermediare de execuție. Lucrările executate trebuie să fie dovedite prin atașamente însușite și confirmate de către prepușii Achizitorului, cu atribuții şi competenţe în acest sens.

(c)	Situațiile de plată se confirmă de către Achizitor în termen de 10 zile de la inregistrarea la autoritatea contractanta a situatiilor de lucrari spre aprobare.

Art. 21. Ajustarea  preţului contractului

21.1. Pentru lucrările executate, plăţile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract. Prețul contractului nu se ajustează.

21.2. Preţul contractului poate fi ajustat numai în următoarea situație:

- Prin exceptie, preţul contractului poate fi ajustat numai potrivit prevederilor art. 221, alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 98/2016 și în conformitate cu prevederile art.164 alin. (4) și (5) din H.G. nr.395/2016, în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preturile ofertate.

Art. 22. Responsabilităţi și asigurări

22.1. Responsabilităţi

22.1.1.a) Răspunderea Executantului faţă de Achizitor

În orice moment, Executantul va fi responsabil şi va despăgubi Achizitorul pentru orice daune aduse, pe durata executării Contractului, Achizitorului de către Executant sau Personalul său, inclusiv Subcontractanţii săi şi orice persoană pentru care Executantul este responsabil.

Compensaţia pentru daunele aduse Achizitorului (altele decât cele aduse Lucrărilor) şi generate de răspunderea Executantului va fi limitată la Preţul Contractului.

Această limită nu se va aplica pentru compensaţie în caz de vătămare corporală, inclusiv deces, şi nici pentru daune de orice tip aduse Achizitorului şi generate de frauda sau neglijenţa gravă a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi oricărei persoane pentru care Executantul este responsabil.

22.1.1.b) Răspunderea Executantul faţă de terţi

Executantul va despăgubi, proteja şi apăra Achizitorul, inclusiv Personalul său, de orice acţiuni, reclamaţii, pierderi sau daune, directe sau indirecte, de orice natură (denumite în continuare "reclamaţie") generate de o acţiune sau inacţiune a Antreprenorului sau Personalului său, inclusiv Subcontractanţilor săi şi/sau oricărei persoane pentru care Executantul este responsabil, în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, cu excepţia situaţiilor în care:

(i) reclamaţia este generată de dreptul Achizitorului de a executa Lucrările Permanente pe, peste, sub, în sau prin orice teren, şi de a ocupa acest teren pentru Lucrările Permanente; sau

(ii) pierderea sau dauna este un rezultat inevitabil al obligaţiilor Executantul de a executa Lucrările şi de a remedia orice defecţiuni.

Achizitorul va aduce la cunoştinţa Executantului reclamaţia oricărui terţ în cel mai scurt timp posibil din momentul în care Achizitorul o ia la cunoştinţă.

În cazul în care Achizitorul alege să conteste reclamaţia sau să se apere împotriva reclamaţiei, Executantul va acoperi costurile rezonabile de contestare sau apărare suportate de Achizitor şi Personalul său.

În sensul prezentului punct b), agenţii şi angajaţii Achizitorului, precum şi Personalul Executantului, Subcontractanţii şi orice persoană pentru care Executantul este responsabil sunt considerate terţi.

Executantul va gestiona toate reclamaţiile în strânsă colaborare cu Achizitorul. Orice înţelegere sau acord cu terţii pentru soluţionarea unei reclamaţii necesită acordul expres prealabil al Achizitorului şi al Executantului.

22.1.2. Pe propria răspundere şi cheltuială, Executantul va lua toate măsurile necesare impuse de buna practică în construcţii şi prin natura circumstanţelor pentru a proteja proprietăţile adiacente Şantierului sau oricărei zone în care activează Executantul şi pentru a evita perturbarea acestora. În acest sens, Executantul va executa orice Lucrări Provizorii (inclusiv drumuri, trotuare, parapete şi garduri) care pot fi necesare, datorită execuţiei Lucrărilor, pentru utilizarea de către public şi protecţia publicului, a proprietarilor şi ocupanţilor terenurilor adiacente.

22.1.3. Executantul va despăgubi Achizitorul pentru consecinţele financiare ale tuturor reclamaţiilor formulate de proprietari sau rezidenţi ai proprietăţilor adiacente, în măsura în care Executantul este responsabil şi în măsura în care prejudiciul cauzat proprietăţilor adiacente nu este rezultatul unui risc generat de o metodă de construcţie impusă de către Achizitor.

22.4. Executantul răspunde exclusiv pentru toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi orice reprezentanţi împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

22.1.5. Executantul va răspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 şi 14-17 din OG nr. 43/1997, republicată şi modificată) în executarea contractului, prin acţiunea sau inacţiunea sa, precum şi de eventualele accidente produse din vina sa (conform OUG nr. 195/2002).

22.1.6. Executantul are obligaţia sa asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Norme Metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000.

22.2. Asigurări

Executantul va încheia în numele Executantului o asigurare, cu o societate de asigurări, care va acoperi, de la data începerii și pana la recepţia la terminarea lucrărilor, toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrările executate, utilajele , instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanţii împuterniciţi să verifice, sa testeze sau sa recepţioneze lucrările, precum si daunele sau prejudiciile aduse Achizitorului sau terţelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a contractului.

Art. 23. Siguranţa pe Şantier şi securitatea muncii

23.1. Executantul va avea dreptul să interzică accesul pe Şantier oricărei persoane neimplicate în executarea Contractului, cu excepţia persoanelor autorizate de Achizitor. În sensul prezentei subclauze, se consideră că sunt persoane autorizate următoarele:

(a) riveranii, în cazul în care accesul către proprietăţile lor se face prin Şantier; şi

(b) utilizatorii construcţiei, în cazul şi în măsura în care Contractul prevede că Lucrările se execută în regim de continuare a utilizării (inclusiv a traficului).

23.2. În executarea Contractului, Executantul va respecta Legea şi reglementările în vigoare legate de securitatea muncii, inclusiv, dacă este cazul, reglementările specifice de securitate şi siguranţă ale Achizitorului.

Executantul va lua măsuri de siguranţă pentru Personalul său corespunzătoare pericolului fizic potenţial. Executantul va fi responsabil de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este expus Personalul său şi pentru informarea Achizitorului cu privire la situaţie. Dacă Achizitorul sau Executantul iau la cunoştinţă o ameninţare iminentă a vieţii sau sănătăţii unui membru al Personalului Executantului, Executantul va acţiona de urgenţă pentru siguranţa persoanelor implicate. În cazul în care Executantul  întreprinde o astfel de acţiune, îl va informa imediat pe Achizitor.

23.3. Pe întreaga perioadă de la data punerii la dispoziţie a Şantierului până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor şi oricând execută vreo lucrare în Perioada de Garanţie, Executantul va asigura securitatea tuturor persoanelor care au dreptul de a se afla pe Şantier, va fi responsabil de măsurile necesare, în interesul Personalului Achizitorului şi terţilor, pentru a preveni orice pierdere sau accident determinată de executarea Lucrărilor şi va depune toate eforturile rezonabile pentru a păstra Şantierul şi Lucrările libere de obstacole inutile, pentru a evita expunerea la riscuri a persoanelor respective.

23.4. Executantul va lua toate măsurile esenţiale, pe propria răspundere, pentru a se asigura că structurile şi instalaţiile existente sunt protejate, păstrate şi întreţinute. Executantul va asigura paza şi supravegherea Lucrărilor până la aprobarea Recepţiei la Terminarea Lucrărilor.

23.5. Dacă, pe durata executării Contractului, sunt necesare măsuri urgente pentru a evita orice risc de accident sau daună sau pentru securitate ca urmare a unui accident sau a unei daune, Achizitorul va transmite un Ordin Administrativ Executantului pentru a acţiona aşa cum consideră necesar. În cazul în care Executantul nu doreşte sau nu poate lua măsurile necesare, Achizitorul, poate executa lucrarea pe costul Executantului în măsura în care Executantul este responsabil.

23.6. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va avea calificarea necesară pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor.

23.7. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (Utilaje, instalaţii etc.) şi de muncă sau de procedeele tehnologice utilizate, sau de către Personalul său inclusiv orice persoană care desfăşoară, direct sau indirect, activităţi pentru Executant, în conformitate cu prevederile Legii, inclusiv orice modificare legislativă apărută pe perioada executării Contractului.

În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în activitatea desfăşurată de către Executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă, evenimentul, conform prevederilor legale şi se va înregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia s-a produs evenimentul.

Art. 24. Amendamente

24.1. Pe durata derulării contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstante care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

24.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de  modificări ale legii.

24.3. Prin acte adiţionale se pot aduce modificări nesubstanţiale contractului de achiziţie publica numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de art.221 din legea 98/2016 privind achizitiile publice, Cheltuielile diverse şi neprevăzute, dar numai în procentul  stabilit  prin Devizul General aprobat.

Art. 25. Subcontractanţi

25.1. Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

25.2. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. Contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

25.3. Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.Subcontractarea nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de achiziţie public.

25.4. Executantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in cazul in care inlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract. Inlocuirea subcontractantilor se poate face doar cu acordul autoritatii contractante

25.5. Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor, agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele sale. Acceptarea de catre achizitor a subcontractarii oricarei parti a prezentului contract nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract.

25.6. Executantul are obligatia  la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, de a prezenta contractele încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie public. Contractele trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Contractantul are obligaţia de a notifica autorităţii contractante orice modificări ale subcontractantilor pe durata contractului de achiziţie publică.

25.7. Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, în condiţiile art. 221 din Legea 98/2016. In situatia modificarii subcontractantilor, contractantul va transmite autorităţii contractante informaţiile referitoare la numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi şi va obţine acordul autorităţii contractante privind noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului. Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit

Art. 26. Cesiune

26.1. Executantul are obligaţia de a nu transfera obligaţiile sale asumate prin contract.

26.2. Executantul poate cesiona dreptul său de a încasa contraprestaţia lucrarilor executate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

26.3. Executantul este obligat să notifice în prealabil, în scris, Autoritatea contractantă, cu privire la intenția de a cesiona creanţele născute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar dacă toate părțile convin asupra acesteia.

26.4. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile art.26.2 și art. 26.3.

26.5. Cesiunea de creanţă nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

16.6. Dreptul de a încasa preţul lucrărilor executate cesionate de către Executant fără o autorizare prealabilă din partea Autorității contractante nu este executoriu împotriva Autorității contractante.

16.7.În cazul în care terțul susținător nu și-a respectat obligațiile asumate prin angajamentul ferm de susținere, dreptul de creanță al Executantului asupra terțului susținător este cesionat cu titlu de garanție, către Autoritatea contractantă.

Art. 27. Încălcarea Contractului

27.1. Oricare dintre Părţi încalcă Contractul atunci când nu îşi îndeplineşte obligaţiile conform prevederilor Contractului.

27.2. Când se produce o încălcare a Contractului, Partea vătămată prin încălcare este îndreptăţită, în măsura şi în condiţiile prevăzute în Condiţiile Contractuale, la următoarele remedii:

(a) (în cazul încălcării Contractului de către Executant) transmiterea de către Achizitor a unei notificări adresate Executantului, în care Achizitorul va indica, cu referire specifică la prevederile Contractului, obligaţia nerespectată de Executant, va stabili un termen rezonabil de remediere şi va specifica faptul că notificarea este emisă în temeiul prezentei subclauze;

(b) măsuri specifice prevăzute în Contract (inclusiv dar fără a se limita la cele prevăzute în art. 16.2(3), art. 17.2, art. 14.2,14.3;

(c) remedii şi despăgubiri prevăzute în Contract, cu condiţia respectării prevederilor art. 31 ; şi/sau

(d) rezilierea Contractului, cu condiţia respectării prevederilor art. 28 , respectiv art. 29.

Art. 28. Rezilierea contractului de către Achizitor

28.1. Cu condiţia respectării celorlalte prevederi relevante ale Condiţiilor Contractuale, Achizitorul, printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de Executant cu 15 zile înainte de data rezilierii, este îndreptăţit să rezilieze Contractul în oricare din următoarele situaţii:

(a) Executantul încalcă grav Contractul; în sensul prezentei clauze, o încălcare a Contractului de către Executantul este gravă dacă Executantul , fără justificări rezonabile, nu reuşeşte să respecte prevederile unei notificări emise în conformitate cu prevederile punctului (a) al art. 27.2, în termenul rezonabil stabilit în această notificare;

(b) Executantul cesionează contractul fără a respecta prevederile art. 26  sau subcontractează fără acordul (expres sau implicit) al Achizitorului;

(c) Executantul devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente;

(d) Executantul nu încheie sau nu menţine în vigoare Garanţia de Bună Execuţie, sau emitentul Garanţiei de Bună Execuţie nu îşi poate respecta angajamentele iar Executantul nu transmite în termen noua Garanţie de Bună Execuţie;

(e) Executantul se afla, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre următoarele situaţii şi, prin urmare, ar fi trebuit să fie exclus din procedura de atribuire, sau se află în una dintre următoarele situaţii în orice moment după atribuirea Contractului: în ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la o organizaţie criminală, pentru corupţie, pentru fraudă, pentru infracţiuni teroriste sau infracţiuni legate de activităţile teroriste, pentru spălare de bani sau finanţarea terorismului, şi/sau pentru exploatarea prin muncă a copiilor şi alte forme de trafic de persoane;

(f) Executantul nu îşi îndeplineşte vreuna dintre obligaţiile prevăzute la art. 10.8, art. 11  sau art. 12;

(g) terţul susţinător, potrivit prevederilor art. 10.9, nu respectă obligaţiile asumate prin angajamentul ferm;

(h) Executantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile potrivit prevederilor art. 19.3.

Cazurile de reziliere prevăzute la punctele (c), (e) şi (f) pot face referire la persoane membre ale organului administrativ, de management sau de supervizare al Executantului şi/sau persoane cu puteri de reprezentare, decizie sau control cu privire la Executant.

Cazurile de reziliere prevăzute la punctele (a), (c), (e) şi (f) fac referire şi la persoanele responsabile individual şi în solidar de executarea Contractului.

Cazurile prevăzute la punctul (f) pot face referire la Subcontractanţi.

În oricare din aceste situaţii şi cu excepţia cazului în care Achizitorul, în termen de 15 zile de la data primirii de către Executant a notificării de reziliere, transmite Executantului o notificare de revocare a notificării de reziliere, Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, în a 16-a zi de la primirea de către Executant a notificării de reziliere emisă de Achizitor.

28.2. De la data rezilierii, Executantul va lua imediat măsuri pentru a încheia lucrările prompt şi ordonat şi pentru a reduce cheltuielile la minimum. Executantul va părăsi Şantierul şi va preda Achizitorului toate Bunurile aflate în proprietatea Achizitorului şi toate Documentele Executantului. De la data emiterii notificării de reziliere şi până la expirarea unui termen de 5 zile de la data rezilierii, Executantul nu va retrage de pe Şantier nicio Lucrare Provizorie şi niciun Utilaj fără acceptul prealabil al Achizitorului.

28.3. În termen de 5 zile de la data rezilierii, Achizitorul va transmite Executantului orice notificare cu privire la cesiunea de către Antreprenor a unor subcontracte. Executantul va ceda către Achizitor orice subcontract imediat după primirea notificării Achizitorului în acest sens.

28.4. Executantul va respecta imediat orice notificare emisă de Achizitor în termen de 5 zile cu privire la măsuri rezonabile de luat de către Executantul pentru a proteja viaţa sau proprietatea sau pentru siguranţa Lucrărilor.

28.5. Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Achizitorului sau Executantului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Achizitorul va putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu un terţ. Obligaţia Executantului de a executa Lucrările şi răspunderea Antreprenorului pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile şi obligaţiile în temeiul Contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv dar fără a se limita la dreptul Achizitorului de a recupera daune de la Executant);

(b) drepturile şi obligaţiile Executantului şi ale Achizitorului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract în care se menţionează că supravieţuieşte rezilierii Contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau consecinţelor rezilierii Contractului.

28.6. Achizitorul, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 90 de zile după data rezilierii, va certifica valoarea Lucrărilor şi toate sumele pe care Supervizorul le Decide ca fiind datorate Executantului la data rezilierii (inclusiv orice sold în legătură cu Costul Materialelor, Echipamentelor şi altor Bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Antreprenor şi aflate în proprietatea Achizitorului precum şi Costurile suplimentare revendicate de către Executantul în conformitate cu prevederile Contractului, dacă este cazul).

28.7. După reziliere, un raport privind Lucrările executate de Executant va fi întocmit de Achizitor în cel mai scurt timp posibil după inspectarea Lucrărilor şi inventarierea Lucrărilor Provizorii, Materialelor, Echipamentelor şi altor Bunuri, dar nu mai târziu de 90 de zile după data rezilierii. Executantul va fi somat să se prezinte la inspecţie şi inventar. Achizitorul va întocmi şi o declaraţie privind sumele datorate de Antreprenor.

28.8. Achizitorul nu va fi obligat să efectueze nicio plată către Executant până la terminarea Lucrărilor. După terminarea Lucrărilor, Achizitorul va recupera de la Executant costurile suplimentare, după caz, de terminare a Lucrărilor, şi/sau va plăti orice sold datorat Executantului. Costurile suplimentare de terminare a Lucrărilor sunt calculate după cum urmează: costurile efectiv suportate de către Achizitor după data rezilierii în scopul terminării Lucrărilor plus totalul sumelor plătite sau datorate Executantului la data rezilierii minus Valoarea Contractului la data rezilierii şi orice sume datorate de Executantul Achizitorului la data rezilierii.

28.9. În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, pe lângă costurile suplimentare de terminare a Lucrărilor şi fără a afecta alte remedii prevăzute în Contract, Achizitorul va fi îndreptăţit să recupereze de la Executant orice pierdere suferită până la un total cumulat de 10% din Preţul Contractului. Sumele obţinute de Achizitor ca urmare a executării Garanţiei de Bună Execuţie vor fi folosite pentru a acoperi aceste costuri suplimentare sau pierderi.

Art. 29. Rezilierea contractului de către Executant

29.1. Cu condiţia respectării celorlalte prevederi relevante ale Condiţiilor Contractuale, Executantul, printr-o notificare de reziliere motivată şi primită de Achizitor cu 15 zile înainte de data rezilierii, este îndreptăţit să rezilieze Contractul în oricare din următoarele situaţii:

(a) dacă Executantul nu primeşte, integral, o plată datorată, în termen de 120 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 20.1;

(b) Achizitorul şi/sau Personalul său nu îşi îndeplinesc obligaţiile Contractuale, după două notificări transmise de către Executant Achizitorului privind această neîndeplinire, fiecare notificare având un termen de remediere de cel puţin 30 de zile;

(c) execuţia tuturor Lucrărilor este suspendată pentru mai mult de 210 zile, iar suspendarea nu este cauzată de neîndeplinirea de către Executant a vreuneia dintre obligaţiile sale potrivit prevederilor Contractului şi nici de vreun risc în responsabilitatea Executantului;

(d) Achizitorul devine falit, intră în proces de lichidare sau dacă se întâmplă orice alt eveniment care (conform prevederilor Legii în vigoare) are un efect similar cu cel al oricărei astfel de situaţii sau evenimente.

În oricare din aceste situaţii şi cu excepţia cazului în care Executantul, în termen de 15 zile de la data primirii de către Achizitor a notificării de reziliere, transmite Achizitorului o notificare de revocare a notificării de reziliere, Contractul va înceta de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere, hotărâre judecătorească, sentinţă arbitrală sau orice alte formalităţi, în a 16-a zi de la primirea de către Achizitor a notificării de reziliere emisă de Antreprenor.

29.2. Prevederile art. 28.2, 28.4, 28.6 şi 28.7 se vor aplica în mod corespunzător.

Rezilierea nu va afecta alte drepturi ale Achizitorului sau Executantului sau remedii la dispoziţia acestora, potrivit prevederilor Contractului sau ale Legii. Achizitorul va putea finaliza Lucrările direct sau prin încheierea unui alt contract cu un terţ. Obligaţia Executantului de a executa Lucrările şi răspunderea Executantului pentru întârzieri în terminarea Lucrărilor vor înceta imediat la data rezilierii. Rezilierea Contractului nu va afecta:

(a) drepturile şi obligaţiile în temeiul Contractului dobândite sau scadente până la data rezilierii (inclusiv dar fără a se limita la dreptul Executantului de a recupera daune de la Achizitor);

(b) drepturile şi obligaţiile Executantului şi ale Achizitorului care supravieţuiesc în temeiul oricărei clauze a prezentului Contract în care se menţionează că supravieţuieşte rezilierii Contractului sau care este necesară pentru a da efect rezilierii sau consecinţelor rezilierii Contractului.

29.3. În cazul rezilierii în conformitate cu prevederile prezentei clauze, Achizitorul cu promptitudine:

(a) va restitui Executantului Garanţia de Bună Execuţie;

(b) va plăti Executantului:

a. sumele datorate pentru toate Lucrările executate, inclusiv Sumele Reţinute;

b. sumele datorate pentru Materialele, Echipamentele şi alte Bunuri achiziţionate, fabricate sau produse de Executant şi aflate în proprietatea Achizitorului;

c. sumele datorate în legătură cu Costurile suplimentare revendicate de către Executant în conformitate cu prevederile Contractului până la data rezilierii, minus sumele datorate de Executant Achizitorului în legătură cu sume revendicate de către Achizitor în conformitate cu prevederile Contractului până la data rezilierii.

(c) va plăti Executantului orice alte Costuri suportate după sau în legătură cu rezilierea, pierderi sau daune suferite de Executantul. Suma maximă cumulată a acestora va fi de 10% din Preţul Contractului.

Art. 30. Forţa majoră

30.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

30.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

30.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

30.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, apariţia cazului de forţă majoră şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

30.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 31. Soluţionarea litigiilor

31.1. Achizitorul şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

31.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele contractuale, fiecare parte poate solicita ca disputa să se solutioneze de către instanţele judecătoreşti de la locul executării lucrărilor.

Art. 32.  Riscuri, alocarea riscurilor şi despăgubiri

32.1. Riscurile Achizitorului

Riscurile Achizitorului sunt următoarele:

(a) emiterea de către Achizitor a unui Ordin Administrativ cu nerespectarea clauzelor prezentului Contract, inclusiv în caz de întârziere a emiterii;

(b) nerespectarea clauzelor prezentului Contract privind punerea la dispoziţie a Amplasamentului de către Achizitor, inclusiv în caz de întârziere a punerii la dispoziţie;

(e) condiţii fizice naturale sau artificiale, inclusiv muniţii neexplodate sau utilităţi subterane, precum şi alte obstacole fizice sau factori poluanţi, care, în mod rezonabil, nu ar fi putut fi prevăzute de un antreprenor diligent la data depunerii Ofertei, care apar în decursul execuţiei Lucrărilor, cu excepţia condiţiilor meteorologice adverse excepţionale;

(g) întârzierea testării Lucrărilor de către Achizitor pe perioada de execuţie a Lucrărilor şi/sau a Testelor la Terminarea Lucrărilor sau realizarea testelor cu nerespectarea altor clauze contractuale;

(h) suspendarea Lucrărilor de către Achizitor din motive care nu sunt imputabile Executantului;

(i) folosirea unor părţi din Lucrări înainte de Recepţia la Terminarea Lucrărilor, altfel decât în modul prevăzut în Contract;

(j) eliminarea din obiectul Contractului a unor Lucrări sau părţi din Lucrări;

(k) modificarea Legii după Data de Referinţă;

(l) forţa majoră.

32.2. Consecinţele Riscurilor Achizitorului

Dacă Executantul înregistrează întârzieri şi/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a producerii unuia dintre Riscurile Achizitorului şi cu excepţia cazului în care alte clauze ale Condiţiilor Contractuale prevăd altfel, Executantul, cu condiţia respectării prevederilor subclauzei 33.1, va fi îndreptăţit la:

(a) prelungirea Duratei de Execuţie pentru întârziere potrivit prevederilor art. 17, dacă terminarea Lucrărilor este sau va fi întârziată; şi

(b) plata Costurilor suplimentare.

32.3. Despăgubiri

Fără a afecta alte prevederi ale Condiţiilor Contractuale, Achizitorul va despăgubi Executantul, inclusiv Personalul său, pentru orice vătămări corporale, decese sau îmbolnăviri care au apărut ca urmare a unor neglijenţe ale Achizitorului, inclusiv Personalul său, sau încălcarea Contractului de către Achizitor, inclusiv Personalul său, cu excepţia cazului în care acestea s-au datorat unei neglijenţe a Executantului.

32.4. Limitarea răspunderii

Cu excepţia cazului în care este prevăzut altfel, în mod expres, în Condiţiile Contractuale, Achizitorul nu va avea nicio răspundere faţă de Executant pentru:

(a) pierderea unui alt contract; sau

(b) orice pierdere financiară a Executantului (alta decât Costuri suplimentare).

32.5. Riscurile Executantului

Cu excepţia Riscurilor Achizitorului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Executantul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi despăgubiri, Executantul nu va fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie, plata unor Costuri suplimentare sau alte remedii şi despăgubiri din alte motive, care constituie Riscurile Executantului.

Prin semnarea Contractului, Executantul declară în mod expres că încheie Contractul cu luarea în considerare a tuturor circumstanţelor relevante în legătură cu executarea Contractului şi că, cu excepţia Riscurilor Achizitorului şi a altor situaţii prevăzute în mod expres în Condiţiile Contractuale care îndreptăţesc Executantul la prelungirea Duratei de Execuţie, plata de către Achizitor a unor Costuri suplimentare sau la alte remedii şi despăgubiri, Executantul îşi asumă toate celelalte riscuri.

Art. 33. Revendicări

33.1. Revendicările Executantului

33.1.1. Notificarea Revendicării Executantului

În cazul în care intervine un eveniment calificat drept Risc al Achizitorului sau o altă situaţie în privinţa căreia Condiţiile Contractuale prevăd în mod expres că Executantul poate fi îndreptăţit la prelungirea Duratei de Execuţie şi/sau la plata unor Costuri suplimentare, iar Executantul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi/sau la plata de către Achizitor a unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit, Executantul va notifica Achizitorul.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentului articol, în baza căruia este întocmită Revendicarea Executantului;

(b) subclauzele specifice ale Condiţiilor Contractuale, aplicabile Revendicării în cauză;

(c) prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora.

Notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, Executantul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile pentru orice consecinţe (legate de timp şi costuri) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. Executantul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire de a Duratei de Execuţie şi la nicio plată a unor Costuri suplimentare ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În cazul în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Durata de Execuţie şi Achizitorul nu va plăti niciun cost suplimentar în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării.

33.1.2. Detalierea Revendicării Executantului

(i) În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Executantul va prezenta Achizitorului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Executantului trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului.

Executantul va fi îndreptăţit la o prelungire a Duratei de Execuţie şi plata unor Costuri suplimentare, pierderi şi/sau profit doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul Executantului.

Detaliile Revendicării Executantului se bazează pe înregistrările zilnice, iar Executantul trebuie să demonstreze solicitările sale. Executantul va transmite înregistrările zilnice relevante ca făcând parte din detaliile Revendicării.

În cazul în care Executantul intenţionează să transmită mai multe Revendicări într-un singur pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), Executantul are obligaţia de a detalia impactul financiar şi de timp pentru fiecare Revendicare, în mod separat. Executantul are obligaţia de a prezenta evenimentul sau situaţia care are legătură cu compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel încât Achizitorul să cunoască cazul care face obiectul Revendicării.

În cazul unei Revendicări având ca obiect prelungirea Duratei de Execuţie, Executantul va prezenta un Program de Execuţie revizuit.

În cazul în care Executantul solicită compensaţii financiare, acestea vor fi separate şi prezentate în mod detaliat după cum urmează:

(a) costuri legate de execuţia Lucrărilor;

(b) costuri legate de cheltuielile indirecte cu şantierul;

(c) orice alte costuri şi pierderi (cheltuieli indirecte cu biroul principal, obligaţii financiare, pierderi de profit etc.).

În situaţia în care Executantul nu transmite compensaţiile financiare în mod separat, Revendicarea va fi respinsă şi Executantul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii financiare Achizitorului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

Executantul va menţiona în mod clar în baza căror prevederi ale Condiţiilor Contractuale (cu indicarea subclauzei respective) se consideră îndreptăţit la compensaţii de timp şi/sau financiare, pentru a se stabili în mod corect meritul contractual al solicitării sale. În caz contrar, Revendicarea va fi respinsă şi Executantul este decăzut din dreptul de a solicita compensaţii de timp şi/sau financiare Achizitorului ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

(ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea Executantului. Executantul are dreptul de a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de Executant nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Executantului sau care implică vina Executantului.

În situaţia în care Achizitorul:

(a) nu aprobă solicitarea Executantului de a prelungi termenul de transmitere a detaliilor; sau

(b) nu este de acord cu motivele prezentate; sau

(c) nu răspunde în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării Executantului,

Executantul poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu prevederile prezentei clauze, caz în care se vor aplica prevederile art.31. Conţinutul notificării de dezacord este menţionat la art.33.3. În vederea soluţionării Revendicării, Executantul poate face uz de prevederile art.31. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Executantul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

(iii) În situaţia în care Executantul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, atunci Executantul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Duratei de Execuţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

(iv) Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau situaţie continuă, Executantul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care Executantul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului 3 din prezenta subclauză.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză.

La încheierea evenimentului sau situaţiei de tip continuă, Executantul va transmite detaliile finale în termen de 30 de zile. În cazul în care Executantul nu transmite detaliile finale în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză.

33.2. Revendicările Achizitorului

33.2.1. Notificarea Revendicării Achizitorului

În cazul în care Executantul încalcă obligaţiile ce-i revin potrivit prevederilor Contractului sau intervine un eveniment sau situaţie care reprezintă un Risc al Executantului, iar Achizitorul se consideră îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Garanţie şi/sau la compensaţii financiare, Achizitorul va notifica Executantul.

Notificarea va face referire la:

(a) prevederile prezentei subclauze, în baza căreia a fost întocmită Revendicarea Achizitorului;

(b) subclauzele specifice ale Condiţiilor Contractuale, aplicabile Revendicării în cauză;

(c) prezentarea evenimentului sau situaţiei şi data apariţiei acestora.

Cu excepţia cazului în care Achizitorul poate demonstra că nu avea cunoştinţă de evenimentul sau situaţia, notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei. Dacă notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, Achizitorul îşi asumă întreaga responsabilitate şi toate riscurile pentru orice consecinţe (legate de Perioada de Garanţie şi compensaţii financiare) cauzate de evenimentul sau situaţia în cauză până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării. Achizitorul nu va fi îndreptăţit la nicio prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţie financiară ca urmare a evenimentului sau situaţiei în perioada cuprinsă între data apariţiei evenimentului sau situaţiei şi data anterioară cu 30 de zile datei notificării. În situaţia în care notificarea nu a fost transmisă în termen de 30 de zile la data apariţiei evenimentului sau situaţiei, nu se va prelungi Perioada de Garanţie şi Executantul nu va plăti nicio compensaţie financiară în raport cu consecinţele evenimentului sau situaţiei până la data anterioară cu 30 de zile datei notificării.

În cazul în care Achizitorul poate demonstra că nu avea cunoştinţă de evenimentul sau situaţia, notificarea va fi transmisă în termen de 30 de zile de când Achizitorul ia la cunoştinţă evenimentul sau situaţia, caz în care va fi îndreptăţit la prelungirea Perioadei de Garanţie şi/sau la compensaţii financiare de la data apariţiei evenimentului sau situaţiei.

33.2.2. Detalierea Revendicării Achizitorului

(i) În termen de 30 de zile de la data notificării Revendicării, Achizitorul va prezenta Executantului detaliile Revendicării sale. Revendicarea Achizitorului trebuie să fie suficient de detaliată şi întocmită în aşa manieră încât elementele sale să poată fi verificate şi să fie prezentată în mod clar astfel încât să poată fi citită şi înţeleasă de orice persoană care nu este familiarizată cu executarea Contractului.

Achizitorul va fi îndreptăţit la o prelungire a Perioadei de Garanţie şi compensaţii financiare doar pentru acele elemente care nu sunt în responsabilitatea şi în riscul Achizitorului.

Achizitorul trebuie să demonstreze solicitările sale în cuprinsul detaliilor Revendicării Achizitorului.

În cazul în care Achizitorul intenţionează să transmită mai multe Revendicări într-un singur pachet în mod simultan (Revendicări globale, compendiu de Revendicări etc.), Achizitorul are obligaţia de a detalia impactul financiar şi legat de prelungirea Perioadei de Garanţie pentru fiecare Revendicare, în mod separat. Achizitorul are obligaţia de a prezenta evenimentul sau situaţia care are legătură cu compensarea solicitată cu suficiente detalii astfel încât Executantul să cunoască cazul care face obiectul Revendicării.

În cazul unei Revendicări având ca obiect prelungirea Perioadei de Garanţie, Achizitorul va prezenta şi justifica noua Perioadă de Garanţie rezultată în urma Revendicării.

În cazul în care Achizitorul solicită compensaţii financiare, acestea vor fi prezentate în mod detaliat, inclusiv în ceea ce priveşte temeiul contractual al acestora.

Achizitorul va menţiona în mod clar în baza căror subclauze a transmis Revendicarea pentru prelungirea Perioadei de Garanţie şi/sau compensaţiile financiare. În caz contrar, Revendicarea va fi respinsă şi Achizitorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

(ii) Perioada de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi extinsă doar la solicitarea Achizitorului. Achizitorul are dreptul de a transmite detaliile după expirarea acestui termen doar dacă prezintă motive justificate privind imposibilitatea transmiterii detaliilor Revendicării în acest termen. Motivele prezentate de Achizitor nu pot viza situaţii sau evenimente aflate sub controlul Achizitorului sau care implică vina Achizitorului.

Achizitorul poate să emită o notificare de dezacord în termen de 10 zile, în conformitate cu prevederile prezentei clauze, caz în care se vor aplica prevederile art.31. Conţinutul notificării de dezacord este menţionat la art.33.3.  În vederea soluţionării Revendicării, Achizitorul poate face uz de prevederile art.31. În situaţia în care nu este emisă nicio notificare de dezacord în acest termen, Achizitorul este decăzut din dreptul de a primi orice prelungire a Perioadei de Garanţie sau compensaţii financiare ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

(iii) În situaţia în care Achizitorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile atunci Achizitorul este decăzut din dreptul de a solicita prelungirea Perioadei de Garanţie sau orice compensaţii financiare Executantui ca urmare a evenimentului sau situaţiei care face obiectul Revendicării.

(iv) Dacă evenimentul sau situaţia este în derulare sau este un eveniment sau situaţie continuă, Achizitorul va actualiza detaliile Revendicării la fiecare 30 de zile. În situaţia în care Achizitorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză.

La încheierea evenimentului sau situaţiei, Achizitorul va transmite detaliile finale în termen de 30 de zile. În cazul în care Achizitorul nu transmite detaliile în termenul de 30 de zile, se vor aplica prevederile paragrafului (iii) din prezenta subclauză.

Termenul de 30 de zile pentru transmiterea detaliilor finale poate fi prelungit doar în conformitate cu prevederile paragrafului (ii) din prezenta subclauză.

33.3. Notificarea de dezacord

Notificarea de dezacord va fi transmisă de o Parte către cealaltă Parte, în condiţiile şi în termenele prevăzute în prezenta clauză. Notificarea de dezacord va conţine cel puţin următoarele:

(a) precizarea subclauzei în baza căreia a fost emisă;

(b) descrierea elementelor şi/sau circumstanţelor care sunt în dezacord;

(c) motivele pentru care a fost emisă notificarea.

În cazul în care notificarea de dezacord nu a fost emisă în termenele stabilite în Contract, notificarea este nulă şi nu produce niciun efect.

După emiterea unei notificări de dezacord se vor aplica prevederile art.31.

Art. 32. Limba care guvernează contractul

32.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Art.33. Obligații contractuale/clauze contractuale utilizate ca referință pentru emiterea documentelor constatatoare  și pentru evaluarea performanței contractantului:

33.1. Contractantul înțelege că îndeplinirea sau neîndeplinirea obligațiilor contractuale, care au impact asupra progresului lucrărilor, în conformitate cu prevederile Contractului, reprezintă informații necesare completării Documentului Constatator de către Achizitor.

33.2.	Autoritatea contractantă are obligația de a emite Documentului Constatator:

i. în termen de 14 (paisprezece) zile de la data la care ar fi trebuit semnat Contractul dacă ofertantul declarat câștigător refuză semnarea acestuia.

ii. în termen de  14 (paisprezece) zile de la data la care fost reziliat Contractul.

iii. în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor care fac obiectul contractului și suplimentar, în termen de 14 zile de la data semnării procesului verbal de recepție finală a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor în cauză.

Art. 33. Comunicări

33.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării primirii comunicării.

33.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

Art. 34. Legea aplicabilă contractului

34.1.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Prezentul contract, împreună cu anexele sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterior şi ulterior încheierii lui.

Prezentul contract se încheie la sediul Achizitorului azi, _____________.2023, în                     3 exemplare, din care unul a fost înmânat Executantului iar celelalte 2 rămân la autoritatea contractantă.

ACHIZITOR,					                    EXECUTANT ,

Direcția Servicii Publice Bistrița

Direcția Servicii Publice Bistrița

Nr. înregistrare ______________		                    Nr. înregistrare _____________