Direcţia Tehnică

Direcţia Integrare Europeană

Direcţia Economică

Nr. 59061 din 09.06.2023

RAPORT COMUN

pentru modificarea și completarea Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1 cu modificările și completările ulterioare

Municipiul Bistrița are in derulare obiectivul de investiție „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrita în vederea introducerii sale în circuitul turistic international„.

Prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr.70/12.05.2016 a fost aprobata documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizeaza prin Programul Operațional Regional (POR), conform contractului de finanțare nr. 206 / 20.07.2017.

Având în vedere Ordonanta de Urgenta Nr. 171 din 8 decembrie 2022 pentru accelerarea implementării proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum și Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările şi completările ulterioare, articolul 9, alineatul (4) "Pe parcursul derulării contractelor, rezerva de implementare destinată plăţii ajustărilor de preţ se poate suplimenta cu procente de până la 15% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, determinat iniţial, la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin încheierea de acte adiţionale la contracte, fără a depăşi pragurile prevăzute la art. 8 şi 18.", devine necesară actualizarea Devizului General și reaprobarea indicatorilor economici.

Conform legislatiei, beneficiarul are obligația să actualizeze corespunzător devizul general, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție. Actualizarea devizului general a condus la modificarea indicatorilor economici prevăzuți în anexa la HCL nr.70/12.05.2016, cu modificările si completările ulterioare.

Tinând cont de faptul ca termenul de finalizare al contractului de executie lucrari este data de 15.06.2023, si plata actualizarilor contractului de lucrări conform OUG 64 se poate realiza doar dupa aprobarea in CL, considerăm necesară prelungirea duratei de realizare a lucrării la 58,5 luni calendaristice.

Pentru obiectivul menționat, in urma actualizării devizului general a rezultat faptul că valoarea necesară pentru finalizarea investiției este 21.901.079,22 lei, inclusiv TVA.

Situația comparativă intre indicatorii economici aprobați anterior, si valoarea supusă spre adoptare:

| Nr. Crt. | Indicatori economici | Valoare aprobata HCL nr. 249/27.10.2022 lei (cu tva) | Valoare propusă a Devizului General lei (cu tva) | Majorare Lei (cu TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOTAL GENERAL | 21.179.393,63 | 21.901.079,22 | 721.685,59 |
| 2 | Din care C+M | 17.796.362,15 | 18.409.584,80 | 613.222,65 |

Prin proiectul de hotărâre se propune și modificarea valorii totale a proiectului, ca urmare a aplicării prevederilor OUG  nr. 64/2022  privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile si a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022, pentru demararea procedurii de încheiere a unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 206/20.07.2017, de modificare a bugetului proiectului, ca urmare a modificarii contractului de lucrari nr. 147/18.09.2018.

În acest sens, urmare a creșterii valorii devizului general se modifică contribuţia proprie în proiect a Municipiului Bistriţa, de la 6.065.308,54 lei la 6.323.330,42 lei, reprezentând atât cheltuielile neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Având în vedere aspectele menționate anterior, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre adoptare a proiectului de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 70/12.05.2016 de aprobare a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 / 1 cu modificările si completările ulterioare.

Director executiv,                          		              Director executiv,

Lia Ivașcu                                                                    Liliana Coceșiu

Director executiv,

Nicolae Scurtu