Anexa 1 la Ghidul specific

Model B

Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta C13 – REFORME SOCIALE

Investiția I4 –„Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice”

Titlu apel proiect PNRR/2023/C13/Investiția I4: Construirea, Echiparea și Operaționalizarea a 71 de Centre de Zi de Asistență și Recuperare pentru Persoane Vârstnice

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Conținut-cadru

| 1 | Informații generale privind obiectivul de investiții propus Titlu Proiect: „Centru de zi de asistenta si recuperare, cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu, in municipiul Bistrita”, imobilul cu Nr. cadastral/topografic 74530, situat pe strada Mesteacanului. Beneficiarul investitiei: UAT Municipiul Bistrita |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții propus: In baza de date administrativa a Directiei de Asistenta sociala Bistrita exista aproximativ 1.217 de varstnici peste 65 care au nevoie de ingrijire la domiciliu, avand diverse afectiuni si dizabilitati, fiind beneficiari ai indemnizatiilor de persoana cu handicap sau indemnizatii de insotitori. Pe langa acestea, exista un numar semnificativ de persoane varstnice cu venitul de pana la 1200 de lei care au acces limitat la servicii sociale si care nu pot beneficia de servicii de kinetoterapie, masaj si alte servicii medicale, datorita accesului limitat prin serviciile de recuperare si costul ridicat al serviciilor pe piata privata. Proiectul este relevant pentru nevoile comunitatii, datorita urmatoarelor aspecte: - realizarea lui este importanta, justificata si necesara datorita inexistentei in municipiul Bistrita a unui astfel de serviciu social, in contextul in care, nevoia unui astfel de centru de zi exista, iar grupul tinta este identificat; - prin realizarea acestuia, proiectul conduce la atingerea obiectivului de prevenire a automarginalizarii si excluziunii sociale a persoanelor varstnice, in vederea cresterii interactiunii sociale si implicit a calitatii vietii pentru grupul tinta; - urmareste un grup tinta semnificativ si bine conturat in cadrul comunitatii, stabilind indicatori SMART, respectiv un numar de minim 50 de persoane varstnice in Centrul de zi nou infiintat, si un numar minim de 25 de persoane, care vor fi asistate zilnic la domiciliu, prin oferirea de servicii sociale, de recuperare fizica si psihica, precum si asistenta medicala primara la domiciliu, de catre echipa mobila nou infiintata prin acest proiect; Prin crearea Centrului de zi de asistenta si recuperare pentru persoanele varstnice si a echipei mobile pentru ingrijiri la domiciliu, proiectul este relevant pentru documentele strategice din acest domeniu, dupa cum urmeaza: 1. Obiectivul general PNRR al Componentei C13 este de a sprijini persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv lucrătorii, copiii, persoanele cu dizabilități, persoanele inactive și persoanele în vârstă, prin sporirea accesului la servicii sociale. 2. Reforma 7. Reforma serviciilor de îngrijire de lungă durată pentru persoanele vârstnice și Investiția I4 aferentă acestei reforme - Crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoanele vârstnice. 3. Propunerea de proiect raspunde Obiectivului Strategic 2.2. al Strategiei de Dezvoltare locala a municipiului Bistrita 2010-2030, respectiv, Acces sporit la servicii sociale si la alte oportunitati de imbunatatire a calitatii vietii pentru persoanele vulnerabile, care prevede crearea de centre de zi pentru persoane vulnerabile, dezvoltarea serviciilor integrate de ingrijire la domiciliu. - Concordanța între activitățile proiectului și obiectivele specifice ale acestuia, între obiectivele specifice și rezultatele proiectului; - Descrierea caracteristicilor beneficiarilor direcți/grupului țintă; Beneficiarii directi: 75 de persoane, dupa cum urmeaza: Un numar minim de 50 de persoane in Centrul de zi de asistenta si recuperare reprezentate de catre persoane varstnice cu varsta de peste 65 de ani, aflate in situatii de risc, persoane singure, fara familie sau sustinatori legali, cu venituri foarte mici sau fara nicio sursa de venit, cu probleme de sanatate fizica si psihica, precum si alte persone care apartin altor grupuri vulnerabile, eligibile pentru a beneficia de astfel de servicii. Prin echipa mobila, 25 de persoane zilnic, vor beneficia la domiciliu de servicii de recuperare fizica si psihicala, precum si de servicii de asistenta medicala primara si servicii de menaj.Beneficiarii acestui tip de serviciu vor fi persoane, cu varsta de peste 65 de ani, care sunt nedeplasabili, sau foarte greu deplasabili, facandu-le astfel imposibila deplasarea acestora In centrul de asistenta si recuperare. Beneficiari indirecti: Primaria municipiului Bistrita, prin punerea la dispozitia celor 75.076 de cetateni ai municipiului, o infrastructura sociala care corespunde cerintelor unei dezvoltari durabile, contribuind astfel la cresterea calitatii si numarului serviciilor sociale oferite cetatenilor Municipiului Bistrita si la diminuarea problemelor sociale cu care acestia se confrunta. - Organizaţiile neguvernamentale din domeniu (protecţie socială, pregătire profesională) se încadrează şi ele în categoria beneficiarilor proiectului, aceste organizaţii fiind direct interesate de aceste obiective sociale. Autoritatea publică locală va colabora cu organizaţiile neguvernamentale de pe teritoriul municipiului Bistriţa în vederea obţinerii unui impact social cat mai mare. - Populatia judetului Bistrita – Nasaud , un numar de aproximativ 316.689 locuitori. Acestia vor beneficia in mod indirect prin faptul ca investitia realizata prin proiect va servi ca exemplu pentru investitii similare ale Autoritatilor Locale din judet – se vor reduce discrepantele de civilizatie comparativ cu situatia la nivel european; Impactul proiectului asupra beneficiarilor și a sistemului local de asistență socială; - Impactul proiectului va reduce numarul persoanelor institutionalizate ,cresterea sperantei de viata a varstnicilor iar istemul local de asistenta sociala va avea capacitatea de a raspunde nevoilor beneficiarilor din municipiul Bistrita. Prin unitatea mobila de ingrijire a varstnicilor, va creste numarul persoanelor care au acces la servicii de ingrijire si kinetoterapie din randul varstnicilor tinand cont de faptul ca acestea sunt foarte costisitoare pe piata privata. Principalul rezultat material obtinut in urma realizarii proiectului va fi imobilul in care va functiona centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, care va avea o echipa mobila de ingrijire la domiciliu . Cladirea va include spatii dedicate pentru activitatile/serviciile oferite, fiind dotate si echipate corespunzator nevoilor utilizatorilor, in concordanta cu cerintele prezentul Ghid al solicitantului. Toate acestea vor face posibila oferirea de catre administratorul centrului a unor servicii sociale la standarde inalte. Mai mult decat atat, aceste rezultate pot atrage colaborari cu alte institutii de prestari sociale, organizatii non-guvernamentale sau chiar voluntari, toate acestea putand utiliza infrastructura, dotarile si echipamentele pentru scopul proiectului. Pentru funcionarea in cele mai bune conditii, personalul angajat care va deservi Centrul de zi si echipa mobila, va avea un numar de 14 persoane, precum, medic, asistenti medicali, psihologi, ingrijitori, asistenti sociali, kinetoterapeuti. - Descrierea metodologiei și a planului de lucru conceput pentru implementarea proiectului. Prezentul proiect va fi implementat de catre o echipa de implementare din cadrul Primariei Municipiului Bistrita. Echipa de Implementare a proiectului va fi numită prin dispozitia Primarului municipiului Bistrita, dispozitie care stabileste structura organizatorică, numărul de persoane si fisele de post ale fiecarui membru din echipa de proiect. Astfel, echipa de proiect va răspunde de implementarea si coordonarea activitătilor proiectului, va asigura managementul integrat al proiectului în conformitate cu prevederile Contractului de finantare, în scopul realizării obiectivelor proiectului cu maximă eficientă. Aceasta, va colabora cu celelalte servicii de specialitate din cadrul Primăriei. Managerul de proiect va avea rolul de a monitoriza activitatiile si indicatorii proiectului, precum si de a asigura ducerea la indeplinire a atributiilor care au fost date membrilor echipei de proiect. Echipa de implementare a proiectului va fi constituita din: Manager de proiect, Asistent de proiect, Responsabil financiar, - Responsabil tehnic infrastructura, Responsabil activitati sociale, Responsabil achizitii. Fiecarui responsabil din cadrul echipei de proiect i se vor repartiza sarcini clare pe domeniul sau de specialitate si vor actiona la indeplinirea acestor sarcini cu maxima profesionalitate. Asistentul de proiect urmareste atingerea obiectivelor stabilite prin proiect si a derularii in cele mai bune conditii a contractului de finantare incheiat cu Autoritatea de Management. De asemenea, va fi responsabil de intocmirea de Rapoarte si a Cererilor de plata/rambursare in cadru proiectului. Partea financiara va fi asigurata de catre responsabiul financiar care coordonează efectuarea cheltuielilor conform bugetului si înregistrarea acestora în evidentele financiar, contabile. Reprezentantul Beneficiarului pe santier in relatiile cu constructorul va fi Dirigintele de santier, serviciul externalizat, care isi va exercita atributiile in conformitate cu clauzele contractuale stabilite. Dirigintele de santier va fi monitorizat de catre responsabilul tehnic din cadrul Primarie municipiului Bistrita, care face parte din echipa de implementare a proiectului. In perioada de implementare a proiectului, echipa de implementare va realiza activităti de monitorizare a evolutiei tehnice si financiare a proiectului si va elabora rapoartele de progres în vederea estimării gradului de implementare al proiectului în conformitate cu graficul activitătilor din proiect si documentele de plată. Monitorizarea va permite supravegherea implementării proiectului, oferind posibilitatea revizuirii periodice a planificării initiale, actualizării si corectării termenelor avute în vedere la momentul planificării si anticipării eventualelor probleme prin efectuarea de corectii si ajustări. Membrii propusi in echipa de proiect vor avea o experientă vasta în ceea ce priveste implementarea unor astfel de proiecte, deoarece Primăria Mun.Bistrita a fost beneficiara a mai multor proiecte cu finantari nerambursabile in perioada 2007-2013 prin POR, precum si proiecte finantate prin POR 2014-2020. Partea financiara va fi asigurata de catre responsabiul financiar care coordonează efectuarea cheltuielilor conform bugetului si înregistrarea acestora în evidentele financiar, contabile. Activitatea de management a proiectului NU se va externaliza, intrucat municipiul Bistrita detine experienta relevanta in implementarea unui numar de peste 50 de proiecte implementate prin POR2007-2013, POR 2014-2020, PODCA 2007-2013, POCA 2014-2020, precum si multe alte proiecte finantate de alte institutii europene, sau nationale. |  |  |  |  |
| 3 | Estimarea suportabilității investiției publice: Valoarea totala a investitiei este de aproximativ 6.102.436,54 lei, din care, valoarea estimativa a cheltuielilor pentru executia lucrarilor este de 5.250.132,97 lei, iar valoarea estimativa a cheltuielilor cu proiectarea este de 59.420,00 lei. Sursele de finantare aferente obiectivului de investitii provin din PNRR si de la bugetul local al primariei municipiului Bistrita. |  |  |  |  |
| 4 | Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului Regimul juridic aferent obiectivului de investitii este imobilul situat pe strada Mesteacanului, si se afla in proprietatea Primariei municipiului Bistrita, conform Extrasului de Carte funciara, cu numarul cadastral 74.530, avand o suprafata de 427 mp. Acesta este o constructie la sol, pe teren intravilan, plan. |  |  |  |  |
| 5 | Particularități ale amplasamentului propus pentru realizarea obiectivului de investiții - localizare, suprafață teren, relații cu zone învecinate, căi de acces, surse de poluare existente în zonă, particularități de relief, nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților, etc.) Proiectul propus se va realiza in municipiul Bistrita, Judetul Bistrita-Nasaud, Regiunea Nord-Vest. Locatia aleasa pentru obiectivul de investitii este situata pe strada Mesteacanului, in zona centrala a municipiului Bistrita, cu acces facil la infrastructura rutiera si feroviara. Terenul propus pentru realizarea investitiei, permite amenajarea unui spatiu verde, in scopul recreerii, precum si amenajarea unei parcari pentru minim 5 mijloace de transport. Zona respectiva este plana, fara niciun risc de calamitati naturale sau surse de poluare. Terenul se afla in comunitate si permite accesul beneficiarilor la toate resursele si facilitatile sale. In imediata apropiere se afla Spitalul Clinic Judetean de urgenta Bistrita, scoli si gradinite, statii pentru mijloacele de transport in comun. Constructia actuala are acces la toate retelele de utilitati (apa, cenergie electrica, gaze naturale, canalizare), iar in zona nu exista surse de poluare care ar putea afecta negativ, functionarea in conditii optime a centrului de zi. |  |  |  |  |
| 6 | Activitatile care se vor desfasura in Centrul de asistenta si recuperare sunt urmatoarele: -Activitati de recuperare si reabilitare fizica precum fizioterapie, laser-terapie, magneto-terapie, kinetoterapie. Centrul de recuperare va fi dotat corespunzator unui cabinet de recuperare medicala cu dotari si echipamente corespunzatoare precum: aparate de fizioterpie, laser-terapie, magneto-terapie, echipamente medicale pentru practicarea de gimnastica medicala (bicicleta medicinala, banda de alergare, spalier, gantere, coarda, mingi cu spuma, etc) - Activitati de consiliere psiho-sociala - Activitati de asistenta medicala primara (consultatii medicale, administrarea de tratamente medicale, monitorizare tensiune arteriala si glicemie,etc) - Activitati de consiliere psihologica Activitati care se vor desfasura de catre echipa de ingrijire la domiciliu: - Activitati de gimnastica medicala si kinetoterapie - Programe de supraveghere si mentinere a sanatatii functionale, servicii de ingrijire si indrumare medicala - Activitati de asistenta medicala primara (administrare de tratamente medicale, tensiune arteriala si glicemie, schimbare pansamente) - Activitati de consiliere psihologica (recuperare, reabilitare psihica) - Activitati de socializare, menaj si mici cumparaturi la domiciliu |  |  |  |  |
| 7 | Modul de asigurare a sustenabilităţii proiectului Principalul rezultat material obtinut in urma realizarii proiectului va fi imobilul in care va functiona centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice . Acesta va include spatii dedicate pentru activitatile/serviciile oferite, fiind dotate si echipate corespunzator nevoilor utilizatorilor. Toate acestea vor face posibila oferirea de catre administratorul centrului a unor servicii sociale la standarde inalte. Mai mult decat atat, aceste rezultate vor atrage colaborari cu alte institutii de prestari sociale, organizatii non-guvernamentale sau chiar voluntari, toate acestea putand utiliza infrastructura, dotarile si echipamentele pentru scopul proiectului. Pentru exploatarea cu succes a facilitatilor create, se vor promova activitati de colaborare cu alte institutii din domeniu cum ar fi Casa Judeteana de Pensii Bistrita, Crucea Rosie Romana, Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Bistriţa 2027 etc. Se va pune accent pe colaborarea intercompartimentala dintre centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice nou creat si cu celelalte compartimente din cadrul Primariei municipiului Bistrita, care pot desfasura activitati pentru beneficiarii directi: Caminul pentru persoane varstnice, Compartimentul de asistenta la domiciliu pentru persoane varstnice si Centrul de noapte si cazare pentru persoane fara adapost, toate din cadrul Directiei Municipale de Servicii Sociale. Binenteles, va exista si o colaborare internationala pe acest domeniu cu institutii omoloage din orasele infratite cu care se vor organiza activitati comune bilaterale sau multilaterale. Ne referim binenteles la: Besancon (Franta), Zielona Gora (Polonia), Columbus (SUA), Herzogentrath (Germania), L'aquila (Italia), Wels (Austria), Wiehl (Germania) si Rehovot (Israel). De asemenea vom face demersuri in sensul implicarii societatii civile utilizand instrumentul de finantare prin intermediul Legii 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum si a unitatilor de invatamant si nu numai, in vederea promovarii voluntariatului in activitati sociale desfasurate in cadrul centrului de zi pentru persoane varstnice, cu scopul maximizarii rezultatelor proiectului. Dupa incetarea finantarii, Proiectul „Centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice , cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu, in municipiul Bistrita”, se va sustine de la bugetul local al Primariei Municipiului Bistrita, pentru cel putin 10 ani de la finalizarea proiectului. Sumele necesare functionarii acestuia vor fi alocate in bugetul local al municipiului, anual, in functie de estimarile efectuate. Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice nou creat va figura in organigrama Primariei municipiului Bistrita, in cadrul Directiei municipale de servicii sociale, in acest sens urmand a fi angajate 14 persoane.( psihologi, asistenti sociali, kinetoterapeuti, medic cu jumatate de norma, asistenti medicali, asistena social, ingrijitor la domiciliu, sofer.) Primăria municipiului Bistriţa are resursele bugetare necesare pentru întreţinerea centrului social la nivelul standardelor create prin intermediul proiectului. Pe perioada finanțării proiectului se asigură cheltuielile de funcționare a serviciilor sociale, în cuantum de 100 % din standardul de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului. După încheierea proiectelor, pe perioada de sustenabilitate a acestora și ulterior, pentru toată durata de funcționare, serviciile sociale vor beneficia de resurse de la bugetul de stat, în completarea celor alocate din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, în cuantum de cel puțin 30% din standardul de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, conform mecanismului de finanțare a serviciilor sociale reglementat în Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Ca urmare a realizării acestui proiect, Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice va fi dotat corespunzator in vederea prestarii în condiţii optime a serviciilor sociale acreditate in acest sens. Toate dotarile si echipamentele finantate prin proiect vor fi utilizate exclusiv in perioada de operare pentru atingerea obiectivelor si scopului pentru care s-a acordat finantarea. Prin urmare, se consideră că sustenabilitatea proiectului va fi asigurată pe de o parte prin eficientizarea activităţii centrului social, creşterea calităţii serviciilor sociale prestate, iar pe de altă parte prin menţinerea alocărilor bugetare asigurate din bugetul Primăriei municipiului Bistriţa. Derularea efectiva a activitatilor derulate la Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice , va avea ca efect sporirea gradului de satisfactie al cetatenilor, cu precadere a persoanelor varstnice. |  |  |  |  |
| 8 | Descrierea procesului de implementare Implementarea proiectului va fi realizata de catre echipa de implementare, stabilita prin Dispozitie a primarului, iar realizarea lucrarilor de constructie, a serviciilor de dirigentie de santier, si publicitate, vor fi contractate ca urmare a procedurilor de achizitie publica. Reprezentantul Beneficiarului pe santier in relatiile cu constructorul va fi Dirigintele de santier, serviciul externalizat, care isi va exercita atributiile in conformitate cu clauzele contractuale stabilite. Dirigintele de santier va fi monitorizat de catre responsabilul tehnic din cadrul Primarie municipiului Bistrita, care face parte din echipa de implementare a proiectului. In perioada de implementare a proiectului, echipa de implementare va realiza activităti de monitorizare a evolutiei tehnice si financiare a proiectului si va elabora rapoartele de progres în vederea estimării gradului de implementare al proiectului în conformitate cu graficul activitătilor din proiect si documentele de plată. Monitorizarea va permite supravegherea implementării proiectului, oferind posibilitatea revizuirii periodice a planificării initiale, actualizării si corectării termenelor avute în vedere la momentul planificării si anticipării eventualelor probleme prin efectuarea de corectii si ajustări. Membrii propusi in echipa de proiect vor avea o experientă vasta în ceea ce priveste implementarea unor astfel de proiecte, deoarece Primăria Municipiului Bistrita a fost beneficiara a mai multor proiecte cu finantari nerambursabile in perioada 2007-2013 prin POR, precum si proiecte finantate prin POR 2014-2020, astfel ca detine experienta relevanta in implementarea proiectelor. Municipiul Bistrita deja are in implementare proiecte finantate prin PNRR, astfel ca experienta acumulata pana in acest moment, in cadrul acestui Program de finantare, va contribui in mare masura la implementarea acestui proiect. Pe parcursul implementarii proiectului, vor avea loc intalniri periodice atat cu membrii echipei de proiect cat si cu contractorii, pentru monitorizarea aspectelor care trebuie realizate. Activitatea de management a proiectului NU se va externaliza. |  |  |  |  |
| 9 | Cadrul legislativ aplicabil și impunerile care rezultă din aplicarea acestuia - Legea nr. 292/2011, Legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare; - Legea nr 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; - Hotărârea Guvernului nr. 476/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, şi a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; - Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, anexele 1-30; - Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; - Standard minim de calitate aplicabil: Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice destinate persoanelor adulte Anexa 6 din Ordinul 29/2019. |  |  |  |  |
| 10 | Alte informații considerate semnificative Propunerea de investiție este complementară cu alte investiții realizate de catre Primăria Municipiului Bistrița în ultimii ani, proiecte proiecte care abordează deficiențe actuale in domeniul social și care îmbunătățesc infrastructura socială în vederea creșterii accesului persoanelor dezavantajate la servicii sociale de calitate. Infiintarea Centrului de zi de recuperare si asistenta cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu este in relatie de complementaritate cu Centrul de zi pentru persoane varstnice si Centrul de zi pentru persoane fara adapost, care apartin Primariei municipiului Bistrita, centre infiintate prin POR 2014-2020, respectiv POR 2007-2013. |  |  |  |  |

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al solicitantului: IOAN TURC, PRIMAR

Semnătura:

Data:

Planul Național de Redresare și Reziliență

Componenta C13 – REFORME SOCIALE

Investiția I4 crearea unei rețele de centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

Titlu apel: PNRR/2023/C13/MMSS/I4. Centre de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

Anexa 1 la Ghidul specific

Model J

Lista de echipamente și/sau dotări

| Nr. crt. | Denumirea echipamentelor/ Dotărilor (obiecte de investiții) | UM | Cantitate | Prețul unitar (fără TVA) | Valoare totală | Eligibil/neeligibil (se vor menționa suma inclusă în cheltuieli eligibile și suma inclusă în cheltuieli neeligibile, dacă este cazul) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3x4) | 6 |  |  |
| Dotari |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Birouri/ Sala consiliere/ Sala prim ajutor/ Sala odihna/ Sala consiliere psihologica/ Spatii administrative/ Spatii comune |  |  |  |  |  | Eligibil | Neeligibil |  |
|  | Masa activitate (Sala de terapie) | Buc | 6 | 416,67 | 2500,02 | 2500,02 | 0,00 |  |
|  | Scaun (Sala de terapie) | Buc | 24 | 166,67 | 4000,08 | 4000,08 | 0,00 |  |
|  | Televizor (Sala de terapie) | Buc | 1 | 1925 | 1925 | 1925 | 0,00 |  |
|  | Cuier (Sala de terapie) | Buc | 2 | 166,67 | 333,34 | 333,34 | 0,00 |  |
|  | Dulapuri+Etajere (Sala de terapie+Sala consiliere) | Buc | 3 | 1250 | 3750 | 3750 | 0,00 |  |
|  | Cos de gunoi , 25l (Sala de terapie+Hol parter) | Buc | 2 | 41,66 | 83,32 | 83,32 | 0,00 |  |
|  | Calculator/laptop (Birouri) | Buc | 2 | 2500 | 5000 | 5000 | 0,00 |  |
|  | Calculator/Desktop <br/>(Birouri) | Buc | 1 | 2166,67 | 2166,67 | 2166,67 | 0,00 |  |
|  | Imprimanta (Birouri) | Buc | 2 | 375 | 750 | 750 | 0,00 |  |
|  | Aparat fax multifunctional (Birouri) | Buc | 1 | 291,66 | 291,66 | 291,66 | 0,00 |  |
|  | Masa de birou (Birouri+Sala prim ajutor+Sala consiliere psihologica) | Buc | 5 | 500 | 2500 | 2500 | 0,00 |  |
|  | Scaun (Birouri+Sala consiliere+Sala prim ajutor+Sala odihna+Sala consiliere psihologica) | Buc | 19 | 100 | 1900 | 1900 | 0,00 |  |
|  | Scaun directorial (Birouri) | Buc | 3 | 233,33 | 699,99 | 699,99 | 0,00 |  |
|  | Cuier (Birouri+Sala consiliere+Sala prim ajutor+Sala odihna+Sala consiliere psihologica) | Buc | 7 | 125 | 875 | 875 | 0,00 |  |
|  | Perdele lamelare (Birouri+Sala consiliere+Sala prim ajutor+Sala odihna) | Buc | 7 | 125 | 875 | 875 | 0,00 |  |
|  | Dulap metalic(Birouri) | Buc | 2 | 633,33 | 1266,66 | 1266,66 | 0,00 |  |
|  | Dulap pentru documente(Birouri) | Buc | 3 | 458,33 | 1374,99 | 1374,99 | 0,00 |  |
|  | Cos gunoi , 10l(Birouri+Sala consiliere+Sala prim ajutor+Sala odihna+Sala consiliere psiholgica+Bai) | Buc | 10 | 25 | 250 | 250 | 0,00 |  |
|  | Masa consiliu (Sala consiliere) | Buc | 1 | 1333,33 | 1333,33 | 1333,33 | 0,00 |  |
|  | Meloterapie (Sala consiliere) | Buc | 1 | 1250 | 1250 | 1250 | 0,00 |  |
|  | Baterie de teste psihologice( Sala consiliere) | Buc | 1 | 1666,67 | 1666,67 | 1666,67 | 0,00 |  |
|  | Dulap medicamente (Sala prim ajutor) | Buc | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,00 |  |
|  | Pat consultatie (Sala prim ajutor) | Buc | 1 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 0,00 |  |
|  | Aparatura ergoterapie (Sala prim ajutor) | Buc | 1 | 25500 | 25500 | 25500 | 0,00 |  |
|  | Paravan cabinet medical (Sala prim ajutor) | Buc | 1 | 416,66 | 416,66 | 416,66 | 0,00 |  |
|  | Trusa prim ajutor (Sala prima ajutor) | Buc | 1 | 2958,33 | 2958,33 | 2958,33 | 0,00 |  |
|  | Cos de gunoi deseuri medicale ( Sala prim ajutor) | Buc | 1 | 66,66 | 66,66 | 66,66 | 0,00 |  |
|  | Pat (Sala odihna) | Buc | 2 | 416,67 | 833,34 | 833,34 | 0,00 |  |
|  | Saltea pat (Sala odihna) | Buc | 2 | 291,66 | 583,32 | 583,32 | 0,00 |  |
|  | Noptiera pat( Sala odihna) | Buc | 2 | 166,67 | 333,34 | 333,34 | 0,00 |  |
|  | Televizor (Sala odihna) | Buc | 1 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 0,00 |  |
|  | Dulap (Sala odihna+Sala consiliere psihologica) | Buc | 3 | 416,67 | 1250,01 | 1250,01 | 0,00 |  |
|  | Cazarmament (Sala odihna) | Buc | 2 | 466,66 | 933,32 | 933,32 | 0,00 |  |
|  | Canapea (Hol parter+Sala consiliere psihologica) | Buc | 2 | 1416,67 | 2833,34 | 2833,34 | 0,00 |  |
|  | Masa (Hol parter+Sala consiliere psihologica) | Buc | 1 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 0,00 |  |
|  | Picioare (Hol parter) | Buc | 4 | 104,16 | 416,64 | 416,64 | 0,00 |  |
|  | Avizier (Hol parter) | Buc | 1 | 250 | 250 | 250 | 0,00 |  |
|  | Panou informare (Hol parter) | Buc | 1 | 1241,67 | 1241,67 | 1241,67 | 0,00 |  |
|  | Rafturi (Magazie+spalatorie) | Buc | 4 | 204,17 | 816,68 | 816,68 | 0,00 |  |
|  | Masa de calcat (Magazie+spalatorie) | Buc | 1 | 166,67 | 166,67 | 166,67 | 0,00 |  |
|  | Statie de calcat (Magazie +spalatorie) | Buc | 1 | 250 | 250 | 250 | 0,00 |  |
|  | Masina de spalat rufe (Magazie+spalatorie) | Buc | 1 | 1250 | 1250 | 1250 | 0,00 |  |
|  | Masina pentru uscat rufe(Magazie+spalatorie) | Buc | 1 | 1250 | 1250 | 1250 | 0,00 |  |
|  | Cos de gonoi (Magazie spalatorie) | Buc | 4 | 66,67 | 266,68 | 266,68 | 0,00 |  |
|  | Dulap (Bai) | Buc | 4 | 416,67 | 1666,68 | 1666,68 | 0,00 |  |
|  | Dozator de sapun (Bai) | Buc | 7 | 41,66 | 291,62 | 291,62 | 0,00 |  |
|  | Dispenser prosoape pliate (Bai) | Buc | 3 | 58,33 | 174,99 | 174,99 | 0,00 |  |
|  | Uscator de maini (Bai) | Buc | 4 | 1516,67 | 6066,68 | 6066,68 | 0,00 |  |
|  | Fotolii balansoar (Sala consiliere psihologica) | Buc | 2 | 716,67 | 1433,34 | 1433,34 | 0,00 |  |
|  | Perdele lamelare (Sala consiliere psihologica) | Buc | 1 | 150 | 150 | 150 | 0,00 |  |
|  | Dulap (Sala consiliere psihologica) | Buc | 1 | 583,33 | 583,33 | 583,33 | 0,00 |  |
|  | Cuptor cu microunde (Bucatarie oficiu) | Buc | 1 | 333,33 | 333,33 | 333,33 | 0,00 |  |
|  | Cafetiera (Bucatarie oficiu) | Buc | 3 | 500 | 1500 | 1500 | 0,00 |  |
|  | Fierbator apa (Bucatarie oficiu) | Buc | 2 | 125 | 250 | 250 | 0,00 |  |
|  | Vesela (Bucatarie oficiu) | Buc | 1 | 916,67 | 916,67 | 916,67 | 0,00 |  |
|  | Mobila de bucatarie (Bucatarie oficiu) | Buc | 1 | 1666,66 | 1666,66 | 1666,66 | 0,00 |  |
|  | Frigider (Bucatarie oficiu) | Buc | 1 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 0,00 |  |
|  | Masa si scaune (Bucatarie oficiu) | Buc | 1 | 500 | 500 | 500 | 0,00 |  |
|  | Cos de gunoi , 25l (Bucatarie oficiu+Hol etaj+Garderoba+Sala club) | Buc | 3 | 36,11 | 108,33 | 108,33 | 0,00 |  |
|  | Canapea (Hol etaj+Garderoba) | Buc | 1 | 1775 | 1775 | 1775 | 0,00 |  |
|  | Masa (Hol etaj+Garderoba) | Buc | 1 | 375 | 375 | 375 | 0,00 |  |
|  | Cos de gonoi (Hol etaj+Garderoba) | Buc | 2 | 83,33 | 166,66 | 166,66 | 0,00 |  |
|  | Umerase (Hol etaj+Garderoba) | Buc | 70 | 4,17 | 291,9 | 291,9 | 0,00 |  |
|  | Garderoba (Hol etaj+Garderoba) | Buc | 6 | 83,33 | 499,98 | 499,98 | 0,00 |  |
|  | Suport pantofi (Hol etaj+Garderoba) | Buc | 2 | 100 | 200 | 200 | 0,00 |  |
|  | Masa activitate (Sala club) | Buc | 6 | 416,66 | 2499,96 | 2499,96 | 0,00 |  |
|  | Scaun (Sala club) | Buc | 32 | 166,67 | 5333,44 | 5333,44 | 0,00 |  |
|  | Scaune pliabile (Sala club) | Buc | 32 | 58,33 | 1866,56 | 1866,56 | 0,00 |  |
|  | Etajere (sala club) | Buc | 3 | 416,63 | 1249,89 | 1249,89 | 0,00 |  |
|  | Televizor (Sala club) | Buc | 1 | 3758,33 | 3758,33 | 3758,33 | 0,00 |  |
|  | Videoproiector (Sala club) | Buc | 1 | 1833,33 | 1833,33 | 1833,33 | 0,00 |  |
|  | Ecran proiectie (Sala club) | Buc | 1 | 808,33 | 808,33 | 808,33 | 0,00 |  |
|  | Aparatura audio-video (Sala club) | Buc | 2 | 270,83 | 541,66 | 541,66 | 0,00 |  |
|  | Perdele lamelare (Sala club) | Buc | 2 | 283,33 | 566,66 | 566,66 | 0,00 |  |
|  | Jocuri de societate (Sala club) | Buc | 1 | 833,33 | 833,33 | 833,33 | 0,00 |  |
|  | Spalier (Sala club) | Buc | 2 | 833,33 | 1666,66 | 1666,66 | 0,00 |  |
|  | Rafturi depozitare (Depozit) | Buc | 4 | 125 | 500 | 500 | 0,00 |  |
|  | Autocolante avertizare | Buc | 1 | 125 | 125 | 125 | 0,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 120.775,03 | 120.775,03 | 0,00 |  |
| 2. Sala Kinetoterapie |  |  |  |  |  | Eligibil | Neeligibil |  |
|  | Aparat multifunctional | Buc | 1 | 9.999,00 | 9.999,00 | 9.999,00 | 0,00 |  |
|  | Bicicleta orizontala | Buc | 1 | 4.499,00 | 4.499,00 | 4.499,00 | 0,00 |  |
|  | Stepper | Buc | 1 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |  |
|  | Banda alergare | Buc | 1 | 2.099,00 | 2.099,00 | 2.099,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 17.047,00 | 17.047,00 | 0,00 |  |
| 3. Sala Gimnastica medicala |  |  |  |  |  | Eligibil | Neeligibil |  |
|  | Spalier | Buc | 1 | 350 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |  |
|  | Extensor mână/ degete | Set | 1 | 100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | Roată marinărească | Buc | 1 | 3000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  | Pat | Buc | 1 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 0,00 |  |
|  | Gantere de greutate diferită | Set | 1 | 500 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  | Mingi spumă | Set | 1 | 100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | Minge bobath | Set | 1 | 390 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |  |
|  | Benzi elastice | Set | 1 | 100 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | Elemente ergoterapie/ jocuri terapie ocupațională | Buc | 1 | 2200 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |  |
|  | Oglindă | Buc | 1 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |  |
|  | Placă echilibru | Buc | 1 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |  |
|  | Stepper | Buc | 1 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |  |
|  | Scripete | Buc | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 9.006,67 | 9.006,67 | 0,00 |  |
| 4. Sala Fizioterapie |  |  |  |  |  | Eligibil | Neeligibil |  |
|  | Aparat magnetoterapie | Buc. | 1 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |  |
|  | Aparat electroterapie/ ultrasunete/ laser | Buc. | 1 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |  |
|  | Aparat terapie prin radiofrecventa | Buc. | 1 | 49.000,00 | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 |  |
|  | Aparat drenaj limfatic | Buc. | 1 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 146.000,00 | 146.000,00 | 0,00 |  |
| 5. Echipa mobila |  |  |  |  |  | Eligibil | Neeligibil |  |
|  | Aparat recuperare pasiva | Buc. | 1 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 0,00 |  |
|  | Pedalier | Buc. | 1 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |  |
|  | Gantere de greutate diferită | Buc. | 1 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  | Mingi spumă | Buc. | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | Minge bobath | Buc. | 1 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 |  |
|  | Benzi elastice | Buc. | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | Baston gimnastica | Set | 1 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 26.340,00 | 26.340,00 | 0,00 |  |
| 6. Amenajari exterioare |  |  |  |  |  | Eligibil | Neeligibil |  |
|  | Banci | Buc | 4 | 500 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  | Cos de gunoi | Buc | 4 | 150 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |  |
|  | Pergola | Buc | 1 | 15000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 17.600,00 | 17.600,00 | 0,00 |  |
| Echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Eligibil | Neeligibil |  |
|  | Ascensor 4 persoane | Buc | 1 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |  |
|  | Kit sistem de climatizare | Buc | 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  | Echipament de control si semnalizare incendiu analog adresabil | Buc | 1 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |  |
|  | Rack 19" | Buc | 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  | Kit sistem de supraveghere video | Buc | 1 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |  |
|  | Centrala detectoare antiefractie | Buc | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |  |
|  | Kit instalatie solara preincalzire | Buc | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  | Kit solar fotovoltaic | Buc | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  | TOTAL |  |  |  | 212.500,00 | 212.500,00 | 0,00 |  |
| TOTAL |  |  |  |  | 549.268,70 | 549.268,70 |  |  |

Numele, prenumele și funcția reprezentantului legal al solicitantului: IOAN TURC, PRIMAR

Semnătura:

Data: