Cabinet primar

Nr. 69709/10.07.2023

REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița

nr. 99/30.05.2019, pentru aprobarea Proiectului “Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul “ Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, Municipiul Bistrița”, a fost selectat în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 126198, iar Contractul de finanțare nr. 4666 a fost semnat la data de 08.08.2019.

Obiectivul general al prezentei investiții este reconversia funcțională a unor terenuri și suprafete neutilizate/degradate din municipiul Bistrița, în zona Complexului sportiv și de agrement Unirea – Wonderland și transformarea lor în zone de agrement și petrecerea timpului liber pentru comunitate și cu impact benefic asupra mediului - reabilitare terenuri degradate, stabilizare, vegetare.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Amenajarea unui teren din zona Complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, pe o suprafață de 75.000 mp, înscris în CF nr 83018, situat în categoria terenurilor degradate, primind funcțiunea de parc după implementarea proiectului, cu un spațiu verde propiu-zis creat de 68.520,23 mp - vegetație realizată din cât mai multe specii care va asigura o importantă botanică, forestieră, peisagistică, didactică și social culturală.

- Realizare de alei pietonale pe o suprafață de 3667,56 mp și piste de bicicliști - velo pe o suprafață de 1729 mp, după implementarea proiectului, dimensionate astfel încât să nu existe conflicte între pietoni și utilizatorii mijloacelor velo și trasarea acestora pentru a favoriza accesului a cât mai mulți utilizatori.

- Crearea de facilități pentru recreere, agrement și manifestări educative, prin amenajarea și dotarea corespunzătoare a unor zone speciale precum un loc de joacă pentru copii, o zona destinată activităților sportive, un amfiteatru și o scenă pe o suprafață de 630 mp, trei puncte de observare a peisajului, zonă compostare și toalete publice pe o suprafață de 453 mp, precum și zonă de relaxare, așteptare, socializare în accesul principal al parcului, realizate după finalizarea proiectului.

- Funcționalizarea parcului din Complexul sportiv și de agrement Unirea -Wonderland, prin dotarea cu 26 bănci pentru parc, o Pergolă, 3 foisoare parc, 21 panouri informative, două toalete ecologice, două toalete cu spălare automată, o toaletă cu spălare automată pentru persoane cu dezabilități, 5 Camere video, 5 cismele cu bol, 24 coșuri de gunoi, 18 sezlonguri, 43 corpuri iluminat echipate cu panou fotovoltaic, precum și asigurarea de utilități prin alimentare cu apă prin captarea unor izvoare dispersate existente, după implementarea proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.05.2018 și 30.10.2023, conform Contractului de finanţare nr. 4666/08.08.2019.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanţare nr. 4666/08.08.2019, este de 6.154.700,33 lei, din care valoare totală eligibilă de 5.949.186,97 lei și valoarea totală neeligibilă de 205.513,36 lei.

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022 privind suplimentarea ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare si a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022, pentru demararea procedurii de încheiere a unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 4666/08.08.2019, de modificare a bugetului proiectului, ca urmare a modificarii contractului de lucrari nr. 84/L/29.07.2019.

Valoarea totală a proiectului propus este de 6.513.600,01 lei, din care valoarea totală eligibilă de 5.962.443,80 lei și valoarea totală neeligibilă de 551.156,21 lei.

În acest sens, urmare a creșterii valorii devizului general prin aplicarea OUG nr. 64/2022, se modifică contribuţia proprie în proiect a Municipiului Bistriţa, de la 324.497,10 lei la 670.405,08 lei, reprezentând atât cheltuielile neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprob inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 99/30.05.2019, pentru aprobarea Proiectului “Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect.

.

Primar,

Ioan Turc

C.L./PST./2 ex.