Direcția Dezvoltare Durabilă 2030

Direcţiei Juridică, Resurse umane, Achizitii Publice

Direcţia Economică

Nr.  69710/10.07.2023

RAPORT

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița

nr. 99/30.05.2019, pentru aprobarea Proiectului “Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul “ Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, Municipiul Bistrița”, a fost selectat în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 126198, iar Contractul de finanțare nr. 4666 a fost semnat la data de 08.08.2019.

Obiectivul general al prezentei investiții este reconversia funcțională a unor terenuri și suprafete neutilizate/degradate din municipiul Bistrița, în zona Complexului sportiv și de agrement Unirea – Wonderland și transformarea lor în zone de agrement și petrecerea timpului liber pentru comunitate și cu impact benefic asupra mediului - reabilitare terenuri degradate, stabilizare, vegetare.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 01.05.2018 și 30.10.2023, conform Contractului de finanţare nr. 4666/08.08.2019.

Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanţare nr. 4666/08.08.2019, este de 6.154.700,34 lei, din care valoare totală eligibilă de 5.949.186,97 lei și valoarea totală neeligibilă de 205.513,37 lei.

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, în cuantum de 6.513.600,01 lei, inclusiv TVA, din care: valoare totală eligibilă 5.962.443,80 lei şi valoare neeligibilă 551.156,21 lei.

Această modificare are în vedere aplicarea prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, si a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022 si pentru modificarea Anexei “Ghidul solicitantului, Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 1021/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru demararea procedurii de încheiere a unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 4666/08.08.2019, ca urmare a modificarii contractului de lucrari nr. 84/29.07.2019, prin actul aditional nr. 5/09.09.2022.

Astfel, urmare a creșterii valorii devizului general, valoarea totală a proiectului, valoarea eligibilă, valoarea neeligibilă, valoarea contribuției Primăriei municipiului Bistrița la cheltuielile eligibile și neeligibile, se modifică dupa cum urmează:

| Denumire | Valoare (lei) aprobata HCL nr.99/30.05.2019 | Valoare (lei) aprobata HCL nr.104/22.05.2023 | Valoare actualizată si propusa in PH |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea totala a proiectului | 5.561.719,96 | 6.154.700,34 | 6.513.600,01 |
| Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent | 162.189,04 | 205.513,37 | 551.156,21 |
| Valoarea totală eligibilă | 5.399.530,92 | 5.949.186,97 | 5.962.443,80 |
| Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile | 107.990,62 | 118.983,74 | 119.248,88 |

Față de cele prezentate mai sus, constatăm că sunt indeplinite condițiile pentru supunerea spre adoptare a Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 99/30.05.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru aprobarea Proiectului “ Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea - Wonderland, Municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect.

Direcția Dezvoltare Durabilă 2030              Direcţiei Juridică, Resurse umane,  Achizitii Publice

Director executiv          		 		   Director executiv

Liliana Coceșiu 			       		   Dumitru Cincea

Direcţia Economică

Director executiv

Nicolae Scurtu

C.L./PST/2 ex.