# Cabinet  primar

Nr. 68614/06.07.2023

### REFERAT DE APROBARE

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 218/19.12.2018 pentru aprobarea Proiectului “Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1” şi a cheltuielilor legate de proiect

Proiectul „Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1", a fost selectat în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, primind codul SMIS 123568, iar Contractul de finanțare nr. 4330 a fost semnat la data de 24.05.2019

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv si eficient- transport nemotorizat, prin amenajarea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete - o opțiune viabilă la utilizarea autoturismelor personale, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Amenajarea a 26,056 km de piste de cicliști, semnalizate corespunzător, pe 28 de străzi din municipiul Bistrița, în vederea îmbunătăţirii infrastructurii de circulaţie pentru biciclişti şi a creşterii siguranţei în trafic a acestora, respectiv a facilitării mobilității populației, pentru reducerea numărului de deplasări cu autoturismele private, contribuind astfel la o reducere estimata a emisiilor de echivalent CO2 cu aproximativ 3,98% după primul an de implementare a proiectului și cu 5,4% după al cincilea an de durabilitate a proiectului.

2. Instalarea a 7 stații funcționale de inchiriere biciclete - tip bike-sharing - dintre care 2 vor fi dotate inclusiv cu biciclete electrice, stații care au în componență terminale inteligente, stații analogice/inteligente de andocare pentru cele 175 biciclete achiziționate prin proiect, capabile să genereze economii de energie și reducerea nivelului de poluare, după implementarea proiectului.

3. Achiziționarea unui număr de 175 biciclete inteligente funcționale, accesibile populației, cu scopul de a contribui la o creștere a numărului de persoane care utilizează pistele/traseele pentru biciclete fată de situatia prezentă, cu 25.500 de persoane în primul an de după implementarea proiectului și cu 36.500 persoane în al cincilea an de durabilitate a proiectului.	Valoarea totală a proiectului, conform Contractului de finanțare nr 4330/24.05.2019, este de 22.747.592,92 lei, din care valoarea totală eligibilă de 20.912.310,52 lei  și valoarea totală neeligibilă de 1.835.282,40 lei.

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea valorii totale a proiectului, ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile si a Ordinului nr. 1586/10.08.2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG 64/2022, pentru demararea procedurii de încheiere a unui Act adițional la Contractul de finanțare nr. 4330/24.05.2019, de modificare a bugetului proiectului, ca urmare a modificarii contractului de lucrari nr. 84/L/29.07.2019.

Valoarea totală a proiectului propus este de 25.988.103,75 lei, din care valoarea totală eligibilă de 24.152.821,35 lei  și valoarea totală neeligibilă de 1.835.282,40 lei.

În acest sens, urmare a creșterii valorii devizului general prin aplicarea OUG nr. 64/2022, se modifică contribuţia proprie în proiect a Municipiului Bistriţa, de la 2.253.528,63 lei la 2.318.338,85 lei, reprezentând atât cheltuielile neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului.

Având în vedere prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (4) lit.”d” și ale art.196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprob inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 218/19.12.2018, pentru aprobarea Proiectului „Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa - Etapa 1” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Primar,

Ioan Turc

C.L./P.S.T./2 ex.